Informacja opisowa dotycząca finansowania wydatków majątkowych

Gminy Lubicz za 2009r.

I. Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Budowa kanalizacji aglomeracji Lubicz.

Plan wydatków – 1.450,00 zł.

Wydatki za 2009r. w kwocie 1.447,31 zł obejmują sfinansowanie opłat za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni P-3 i P-4                     w Krobii. Zostały poniesione ze środków własnych Gminy.

Zadanie kontynuowane w 2009 roku. Przygotowane do realizacji dla m.Krobia w latach 2007-2008 (koncepcja + projekt techniczny- 100.175,37 zł).

W 2009 roku doszło do uchwalenia przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego granic aglomeracji Lubicz. To dopiero umożliwia ubieganie się              o dofinansowanie w ramach środków unijnych. Gmina wystąpi z wnioskiem            o wsparcie w 2010 roku, z przewidywanym terminem realizacji po 2011 roku.

Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

- Bud.miejsc rekreacji i wypoczynku (w tym placów zabaw) na terenie Gminy Lubicz (ze środków EFRROW)

Plan wydatków – 374.968,00 zł.

Wydatki podlegające refundacji ze środków EFRROW wyniosły w 2009r. 374.968,00 zł.

- Bud.miejsc rekreacji i wypoczynku (w tym placów zabaw) na terenie Gminy Lubicz (ze środków własnych)

Plan wydatków – 265.033,00 zł.

Ze środków własnych Gminy sfinansowano w 2009r. wydatki w kwocie 262.339,32 zł.

Informacja do pkt.2 i 3

Wydatki poniesione w 2009r. w wysokości 637.307,32 zł obejmują:

- uzupełnienie projektu boisk przy Zespole Szkół Nr 2 w Grębocinie poprzez stworzenie terenów rekreacji i wypoczynku wraz z placem zabaw i ogrodzeniem oraz opracowanie projektów placów zabaw w miejscowościach: Gronowo, Grabowiec, Rogówko, Złotoria, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Krobia, Jedwabno, Młyniec Drugi, Brzeźno, Mierzynek -15.860,00 zł,

- roboty budowlano-montażowe w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej – 609.947,96 zł,

- nadzór inwestorski – 7.499,36 zł,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej – 4.000,00 zł.

We wrześniu 2009r. gmina podpisała z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na realizację przedsięwzięcia, którego celem było stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury służącej rekreacji i wypoczynkowi. W myśl tej umowy Samorząd Województwa refunduje koszty inwestycji do wysokości 374.968,00 zł.

Zadanie zostało zakończone, ostatecznie odebrane protokołem w dniu 23.11.2009r. oraz rozliczone.

Koszt całkowity zadania 638.410,66 zł (2008 – 1.103,34 zł; 2009 - 637.307,32 zł). Ze względu na czas, jaki niezbędny jest na rozpatrzenie wniosku o płatność, refundacja poniesionych kosztów nastąpi w 2010r.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul.Piaskowej, Rzemieślniczej i części ul.Przy Lesie w Lub.G.

Plan wydatków – 2.200,00 zł.

Wydatki wykonane w 100%. Zostały poniesione ze środków własnych Gminy na sfinansowanie projektów zamiennych kanalizacji w ul.Piaskowej                       i ul.Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym.

W 2009r. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu          o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przewidywany koszt przedsięwzięcia inwestycyjnego – 2.023.600,00 zł,                  z czego kwota dofinansowania planowana jest w wysokości 1.100.000,00 zł (23.600,00 zł – wydatki wykonane do końca 2009r.).

Wniosek podlega rozpatrzeniu w 2009r., natomiast realizacja robót przewidziana w 2011r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

- Przebudowa ul.Rzemieślniczej Lubicz Górny.

Plan wydatków – 950,00 zł.

Za kwotę 950,00 zł sfinansowano ze środków własnych Gminy wykonanie projektu zamiennego oraz wytycznych do realizacji kanałów, opracowanie kosztorysu i wytyczenie geodezyjne.

- Przebudowa ul.Piaskowej Lubicz Górny.

Plan wydatków – 950,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w 100%. Opracowano projekt zamienny, wytyczne do realizacji kanałów, kosztorys inwestorski i nakładczy oraz dokonano wytyczenia geodezyjnego.

Źródło finansowania – środki własne Gminy.

- Opracowanie dokumentacji bud.-wykon.budowy jezdni i chodników w ul.Widokowej Lubicz Górny.

Plan wydatków – 19.500,00 zł.

Do 31.12.2009r. wydatki zamknęły się kwotą 19.500,00 zł (środki własne). Projekt  opracowywany przez Zakład Usług „DAN” Sp.z o.o. Iława został zakończony i odebrany protokołem z dnia 31.12.2009r.

- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwir.-tłuczn.- obręb Brzezinko

Plan wydatków- 264.200,00 zł.

Za kwotę 264.163,52 zł sfinansowano wykonanie nawierzchni zjazdu z drogi powiatowej, z masy mineralno-bitumicznej, warstwy grysowo-żwirowej wiążącej gr.4 cm oraz warstwy ścieralnej gr.3 cm na powierzchni 125 m², wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni               o szer.3,50 m, dł.1 340 0 m.

Wydatki 2009r. obejmują:

- zakup map do celów projektu uproszczonego dla drogi Nr 100739C w obrębie Brzezinko – 345,00 zł,

- wykonanie projektu uproszczonego 2.884,66 zł,

- roboty budowlane – 257.674,43 zł,

- nadzór inwestorski -3.259,43 zł.

Zadanie dofinansowane środkami Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 47.200,00 zł, zakończone i odebrane protokołem w dniu 31.12.2009r.

- Ułożenie dywanika asfaltowego ul.Owocowa Grębocin (od ul.Dworcowej do ul.Słonecznej).

Plan wydatków – 102.700,00 zł.

W ramach wydatków w kwocie 101.339,12 zł zrealizowano następujący zakres robót:

1) zerwanie i wymiana podbudowy na odcinku dł.50,0 m, szer. 5,0 m (pow. 250,0 m²),

2) uzupełnienie ubytków w jezdni i nadanie profilu poprzecznego na pow.320,0 m²,

3) ułożenie jednowarstwowej gr.5,0 cm mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowej warstwy ścieralnej na długości 240,0 m, szer. 5,0 m (pow.1.200 m²),

4) wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni ulepszonej jednokrotnym spryskiem emulsją kationową z posypaniem grysem w ilości 7dm³/m² na odcinku 190,0 m o szer.5,0 m (pow.950,0m²).

Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem w dniu 29.05.2009r.

- Ułożenie dywanika asfaltowego ul.Aleja Dębów Kopanino.

Plan wydatków – 400.000,00 zł.

W 2009r. sfinansowano wydatki w wysokości 399.456,58 zł, z czego na:

1) zakup map do celów projektu uproszczonego obręb Kopanino – 264,00 zł,

2) wykonanie projektu uproszczonego – 3.258,59 zł,

3) roboty budowlane – 390.988,21 zł,

4) nadzór inwestorski – 4.945,78 zł.

Źródło pokrycia wydatków stanowiły środki własne Gminy.

Inwestycja zakończona i odebrana protokołem z dnia 30.09.2009r.

- Modernizacja nawierzchni jezdni ul.Leśna Złotoria (odc.od ul.Toruńskiej do ul.Lipowej).

Plan wydatków – 450.000,00 zł.

Ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w kwocie 449.708,74 zł, na które składają się:

- zakup map do celów projektu uproszczonego obręb Złotoria – 132,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej uproszczonej – 2.564,14 zł,

- wykonanie robót budowlanych – 441.428,77 zł,

- nadzór inwestorski – 5.583,83 zł.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 30.09.2009r.

Efekty rzeczowe:

- powierzchniowe utrwalenie masą mineralno-bitumiczną jezdni o dł.630,0 m, szer. 5,0 m wraz ze zjazdem w ul.Lipową, Brzozową i w pętlę autobusową. Łączna powierzchnia 3.340,67 m².

- odcinek drogi  - zjazd w ul.Toruńską (bez chodnika),

- kanalizacja deszczowa na odc.24,0 m z 2 wpustami ulicznymi.

- Przebudowa nawierzchni jezdni ul.Leśna Lubicz Dolny.

Plan wydatków – 86.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 85.532,58 zł zostały poniesione na zakup map do celów projektowych – 50,30 zł, opracowanie projektu uproszczonego 2.029,95 zł, wykonanie robót budowlanych – 82.251,82 zł oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego – 1.200,51 zł.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne Gminy.

W ramach przebudowy jezdni ułożono jednowarstwową nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej gr.5 cm, o powierzchni 832,0 m² oraz wykonano zjazdy w ul.Klonową o powierzchni 123,75 m².

Inwestycja zakończona i odebrana protokołem w dniu 31.12.2009r.

- Przebudowa nawierzchni jezdni ul.Kasztanowa Lubicz Dolny.

Plan wydatków – 80.000,00 zł..

W 2009r. zrealizowano wydatki w kwocie 79.724,22 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano ze środków własnych Gminy ułożenie jednowarstwowej nawierzchni ul.Kasztanowej z mieszanki mineralno-bitumicznej o powierzchni 900,0 m² oraz wykonanie zjazdu publicznego w ul.Klonową o powierzchni 35,75 m².

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 31.12.2009r.

- Urządzenie drogi ul.Osiedlowa Rogówko.

Plan wydatków – 113.000,00 zł.

Za kwotę 112.817,61 zł przeprowadzono dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją kationową z posypaniem grysami kamiennymi i utwardzeniem poboczy (powierzchnia ze zjazdami – 1.575 m²).

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych, a obejmują:

- zakup map do projektowania i opracowanie projektu uproszczonego – 1.557,82 zł,

- wykonanie robót budowlanych – 109.659,26 zł,

- pełnienie nadzoru inwestorskiego – 1.600,53 zł.

W dniu 31.12.2009r. dokonano protokolarnego odbioru inwestycji.

- Urządzenie drogi ul.Rogówska Młyniec Pierwszy.

Plan wydatków – 50.000,00 zł.

W ramach ustalonego planu, w 2009r. sfinansowano wydatki w wysokości 49.910,08 zł.

Urządzenie przedmiotowej drogi obejmowało:

- modernizację jezdni z wbudowaniem mieszanki mineralno-bitumicznej,

- oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu, wykonanie regeneracji jezdni poprzez jednokrotne spryskanie emulsjami kationowymi z posypaniem grysami z kamienia twardego na powierzchni 661,75 m² i utwardzeniem poboczy.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 31.12.2009r.

- Budowa kanalizacji deszczowej ul.Cicha Lubicz Dolny.

Plan wydatków – 130.500,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w 100 %.

W ramach zadania zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

1) kanalizacja deszczowa – 174,0 m,

2) drenaż 53,5 m,

3) studzienki rewizyjne bez osadnika – 6 szt.,

4) studzienki rewizyjne z osadnikiem – 2 szt.,

5) wpust uliczny – 1 szt.,

6) przykanalik – 20,0 m,

7) osadnik piasku – 1 szt.,

8) separator lamelowy – 1 szt.

Inwestycja zakończona i odebrana protokołem z dnia 31.12.2009r.

- Przebudowa ul.Słonecznej Lubicz Dolny.

Plan wydatków – 90.000,00 zł.

Wydatki w wysokości 89.660,02 zł zostały poniesione na:

- zakup map dla celów projektowych – 53,87 zł,

- opracowanie dokumentacji uproszczonej – 2.083,37 zł,

- wykonanie robót budowlanych – 86.263,71 zł,

- nadzór inwestorski – 1.259,07 zł.

Sfinansowane zostały ze środków własnych Gminy.

W ramach przebudowy ułożono jedną warstwę nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o powierzchni 1.040,0 m²  oraz wykonano zjazdy publiczne w ul.Parkową (66,50 m²).

Zadanie zakończone. Odebrane protokołem w dniu 31.12.2009r.

- Utrwalenie jezdni ul.Polna Młyniec Pierwszy.

Plan wydatków – 49.000,00 zł.

Ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w kwocie 48.099,71 zł, które obejmują zakup map do celów projektu uproszczonego, wykonanie projektu oraz robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W ramach zadania ułożono dywanik w jednej warstwie z masy mineralno-bitumicznej na pow.750,0 m².

Odbiór końcowy – 31.12.2009r.

- Wykup gruntów.

Plan wydatków – 247.200,00 zł.

Wykonanie wydatków za 2009r. zamknęło się kwotą 47.178,16 zł.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano ze środków własnych Gminy wykup n/w działek:

a) nr 74/3 o powierzchni 0,0175 ha położonej w Nowej Wsi za kwotę 6.650,00 zł,

b) nr 186/48 o powierzchni 0,0758 ha  w Nowej Wsi za kwotę 37.900  zł,

oraz opłaty za usługi notarialne w wysokości 2.628,16 zł.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne realizowane będzie  również w 2010 roku w ramach środków przewidzianych na sfinansowane wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2009. Wykaz tych wydatków ustalony został przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XLI/430/09 z dnia 30.12.2009r. Limit wydatków na wykup gruntów wynosi 200.000,00 zł. Termin realizacji upływa 31.03.2010r.

- Zakup agregatu prądotwórczego oraz sprężarki z młotem pneumatycznym.

Plan wydatków – 20.000,00 zł.

Zakupu sprzętu dokonano za kwotę 19.910,40 zł (środki własne Gminy).

- Zakup przecinarki do betonu i asfaltu na potrzeby ZDGMiK.

Plan wydatków – 5.800,00 zł.

Ze środków własnych Gminy sfinansowano koszt zakupu przecinarki do betonu i asfaltu w wysokości 5.610,78 zł.

- Zakup wiaty przystankowej dla Rogówka.

Plan wydatków – 4.500,00 zł.

Zakupiono wiatę przystankową za kwotę 4.376,51,00 zł. Została zamontowana w Rogówku.

Źródłem pokrycia wydatków były środki własne Gminy.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

- Bud.chodnika Brzezinko (przy drodze pow.nr 2009).

Plan wydatków –4.314,00 zł.

Za kwotę 2.806,50 zł sfinansowano ze środków własnych Gminy chodnik               o dł. 70,0 m i o powierzchni 150,o m².

Zadanie wykonane siłami własnymi ZDGMiK, zakończone i odebrane protokołem z dnia 31.12.2009r.

- Bud.chodnika z Grębocina do Lubicza przy drodze wojew. Nr 552-II etap.

Plan wydatków – 107.000,00 zł.

Wykonanie wydatków za 2009r. zamknęło się kwotą 106.824,04 zł.  W ramach poniesionych wydatków sfinansowano ze środków własnych Gminy koszt opracowania dokumentacji organizacji ruchu na czas budowy chodnika wzdłuż drogi wojew.relacji Różankowo – Grębocin – Lubicz (1.952,00 zł), wykonania robót budowlanych (103.363,39 zł) oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego (1.508,65 zł).

Efekt rzeczowy – 760,0 m chodnika.

Inwestycja odebrana protokołem z dnia 30.09.2009r.

- Bud.chodnika Grębocin przy drodze kraj.Nr 15

Plan wydatków – 198.000,00 zł.

W 2009r. wydatków nie poniesiono.

ZDGMiK jest w posiadaniu dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy przedmiotowego chodnika. Przygotowane jest również porozumienie Gminy Lubicz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w sprawie wspólnej budowy chodnika. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w 2010r. w ramach środków w kwocie 198.000,00 zł na wydatki umieszczone w wykazie planowanych wydatków z budżetu Gminy Lubicz, które nie wygasają z upływem 2009r. Wykaz tych wydatków ustalony został przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XLI/430/09 z dnia 30.12.2009r.. Termin realizacji upływa 30.04.2010r.

- Bud.chodnika Krobia ul.Dolina Drwęcy do ul.Osiedlowej przy dr.pow.Nr 2009-  II et.

Plan wydatków – 20.000,00 zł.

W 2009r. wykonano wydatki w wysokości 19.038,20 zł.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 23.12.2009r.

W wyniku inwestycji uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- chodnik o dł.115,0 m, szer. 1,5-2,0 m, pow. 311,0 m²,

- zjazd z ul.Kalinowej pow.37,08 m²,

- zatoka autobusowa pow.76,80 m².

- Bud.chodnika Lubicz Dolny przy ul.Dworcowej dr.Nr 2010

Plan wydatków – 15.000,00 zł.

Ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w kwocie 13.989,14 zł, które poniesiono na wykonanie zjazdu z ul.Cichej o powierzchni 53,82 m² w części budowanego chodnika.

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 23.12.2009r.

- Budowa chodnika w Jedwabnie.

Plan wydatków – 33.000,00 zł.

Do 31.12.2009r. wykonano wydatki w wysokości 28.763,13

Inwestycja zrealizowana siłami własnymi ZDGMiK z podstawowych materiałów brukowych, dostarczanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu. Zakończona i odebrana w dniu 31.12.2009r.

- Budowa chodnika w Gronowie.

Plan wydatków – 60.100,00 zł.

Ze środków Gminy w kwocie 55.414,66 zł sfinansowano budowę chodnika o dł.100,0 m, szer.2,0 m, pow.ze zjazdami 300,93 m².

Zadanie inwestycyjne odebrane protokołem z dnia 31.12.2009r.

- Proj.budowy chodnika przy dr.woj.552 (Grębocin)- III etap

Plan wydatków – 20.000,00 zł.

W 2009r. poniesiono wydatki w wysokości 1.586,00 zł zakup map do celów projektowych. Sfinansowane zostały ze środków własnych Gminy.

Inwestycja została umieszczona w wykazie wydatków nie wygasających z upływem 2009r. ustalonym przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XLI/430/09 z dnia 30.12.2009r. Plan wydatków wynosi 18.414,00 zł, a termin realizacji upływa 30.11.2010r.

- Budowa chodnika ul.Toruńska Lubicz Dolny

Plan wydatków – 119.590,00 zł.

Wydatki w wysokości 113.504,00 zł obejmują sfinansowanie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem z dnia 31.12.2009r.

Efekt rzeczowy: chodnik dł.267,0 m i szer. ~1,70 m, chodnik dł.104,0 m i szer. ~1,30 m, łączna powierzchnia ze zjazdami – 761,54 m².

- Wykup części działek zajętych pod budowę chodnika.

Plan wydatków – 15.000,00 zł.

Wydatki wykonano w 100%.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Zakup centrali telefonicznej na potrzeby UG

Plan wydatków – 8.000,00 zł.

We wrześniu 2009r. dokonano zakupu centrali telefonicznej SIGMA (dostawa i montaż). Wydatki z tym związane zamknęły się kwotą 7.844,60 zł (środki własne).

Zadanie rozliczone.

- Zakup kserokopiarki dla potrzeb UG.

Plan wydatków – 10.000,00 zł.

W czerwcu 2009r. dokonano zakupu kserokopiarki za kwotę 9.442,80 zł. Źródłem finansowania wydatku były środki własne Gminy.

Zadanie rozliczone.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

- Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 2 w Grębocinie

Plan wydatków – 2.863.100,00 zł, z tego:

udział Gminy    -  2.173.100,00 zł,

dotacja z FRKF -  690.000 ,00 zł.

Zadanie kontynuowane (projekt wykonany w 2008r.).

W br sfinansowano wydatki w wysokości 2.219.345,25,00 zł. Obejmują one:

1) prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego – 4.000,00 zł,

2) roboty budowlano-instalacyjne – 2.176.056,50 zł,

3) pełnienie nadzoru inwestorskiego – 25.043,31 zł,

4) zaliczkę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – 9.121,44 zł,

5) projekt prac geologicznych – 5.124,00 zł.

Źródłem pokrycia wydatków były środki własne Gminy w wysokości 1.695.590,45 zł, w tym 384.700,00 zł stanowi pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu oraz środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 523.754,80 zł.

Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia inwestycyjnego – 31.10.2010r.

- Modernizacja c.o.w SP Młyniec

Plan wydatków – 22.000,00 zł.

Wydatki w wysokości 20.880,00 zł zostały zrealizowane przez SP                           w Młyńcu. Zostały poniesione na zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania oraz modernizację kotłowni. Sfinansowane ze środków własnych.

- Modernizacja instalacji c.o.w segmencie A i B – ZS Lub.G.

Plan wydatków – 24.100,00 zł.

Instalacja centralnego ogrzewania w segmentach szkolnych została zmodernizowana za cenę 24.057,66 zł. Źródło finansowania – środki własne Gminy. Zadanie zakończone i rozliczone. Wydatki realizowane przez ZS w Lubiczu G. w ramach planu finansowego jednostki.

- Wymiana kotła co.-SP Złotoria

Plan wydatków – 25.100,00 zł.

W 2009r. SP w Złotorii dokonała zakupu kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem, który został zamontowany w obiekcie szkolnym. Koszt inwestycji – 25.040,00 zł (środki własne).

- Zakup urządzenia rejestrującego i monitorującego-SP Lub.D.

Plan wydatków – 12.000,00

Wydatki związane z wykonaniem systemu monitoringu wyniosły 11.821,80 zł. Zostały zrealizowane przez SP w Lub.D., a sfinansowane ze środków własnych Gminy. Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdz.80104 Przedszkola

- Modern.obiektu Przedszkola Publicznego w Lub.G.

Plan wydatków – 122.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 121.878,72 zł obejmują sfinansowanie ze środków własnych kosztów wykonania kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów robót (1.079,70 zł), robót budowlano-montażowych (119.432,28 zł) oraz nadzoru inwestorskiego (1.366,74 zł).

Zadanie zakończone , odebrane protokołem w dniu 30.07.2009r.

Rozdz. 80110 Gimnazja

- Spłata rat zobowiązań – Gimnazjum w Grębocinie

Plan wydatków – 750.400,00 zł.

Wydatki za 2009r. w wysokości 749.548,20 zł obejmują zapłatę rat kapitałowych na rzecz Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni – 519.148,20 zł oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. w Toruniu –230.400,00 zł.

Na dzień 31.12.2009r. pozostały nakłady nie sfinansowane w wysokości 1.450.707,95 zł, z tego kwota 475.886,01 zł stanowi niewymagalne zobowiązania wobec Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni wynikające z ugody zawartej w 2004r. pomiędzy Gminą Lubicz a w/w Bankiem, natomiast kwota 974.821,94 zł to zobowiązania niewymagalne z tytułu ugody bankowej zawartej w 2005r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Toruniu. Obie ugody dotyczą rozterminowania zadłużenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Zakup serwera.

Plan wydatków – 8.000,00 zł.

Wydatek zrealizowany przez GOPS w kwocie 8.000,00 zł został poniesiony na zakup serwera, niezbędnego w związku z realizacją nowych zadań. Sfinansowany ze środków własnych Gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Dok.proj.oświetl.drogowe w Grębocinie ul.Spółdzielcza i część ul.Rogowskiej

Plan wydatków – 4.000,00 zł

Projekt budowlany dla przedmiotowego oświetlenia został opracowany za kwotę 3.978,07 zł. Odebrany protokołem w dniu 31.12.2009r.

Źródło pokrycia wydatku – środki własne Gminy.

- Oświetlenie ul.Toruńska Lubicz Dolny.

Plan wydatków – 18.000,00 zł.

W 2009r. zamontowano 4 lampy przy ul.Toruńskiej na odcinku od ul.Kasztanowej do ul.Leśnej. Koszt realizacji – 15.252,00 zł.

Wydatki sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 16.11.2009r.

- Oświetlenie przy drodze wojew.Nowa Wieś.

Plan wydatków – 12.000,00 zł.

W ramach wydatków w wysokości 9.666,35 zł wykonano oświetlenie obejmujące 2 lampy. Wydatki pokryte zostały środkami własnymi Gminy.

Zadanie zakończone i  odebrane dnia 16.11.2009r.

- Opracowanie dokum.bud.-wykon.oświetlenia drogi ul.Konwaliowa, Storczykowa Złotoria.

Plan wydatków – 11.526,00 zł.

W ramach ustalonego planu, w 2009r. sfinansowano ze środków własnych Gminy wydatki w wysokości 11.525,53 zł, które obejmują uzyskanie warunków technicznych zasilania oraz opracowanie projektu budowlanego.

Zadanie odebrane 09.11.2009r.

- Dokumentacja projektowa oświetlenia ul.Ogrodowa Lubicz Dolny.

Plan wydatków – 2.761,00 zł.

Za kwotę 2.761,01 zł (środki własne Gminy) sfinansowano uzyskanie warunków technicznych zasilania oraz wykonanie projektu budowlanego.

Zadanie odebrane 09.11.2009r.

- Projekt techniczny oświetlenia drogowego Lubicz D. ul.Lipowa

Plan wydatków – 2.500,00 zł.

W 2009r. poniesiono wydatki ze środków własnych Gminy w wysokości 2.412.91 zł na opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ul.Lipowej. Projekt odebrano 30.12.2009r.

- Projekt techniczny oświetlenia drogowego Grębocin ul.Lampkowskiego i Zorzy

Plan wydatków – 4.000,00 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 3.912,91 zł. Opracowano projekt budowlany oświetlenia, który odebrano 30.12.2009r.

Źródłem finansowania były środki własne Gminy.

- Wykon.oświetlenia drogowego wraz z zapewnieniem finansowania do 2016r.

Przedmiotem zadania jest wykonanie oświetlenia łącznie z zapewnieniem przez wykonawcę finansowania wykonanych robót do końca roku 2016. Na 31.12.2009r. Gmina posiada zobowiązanie niewymagalne w kwocie 645.133,90 zł wobec Banku DnB NORD  Polska S.A. w Warszawie z tytułu przelewu wierzytelności ZWSE „SECO” w Toruniu z faktur za wykonane roboty. Spłata rat zobowiązań nastąpi od stycznia 2012r.

Dział  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Kapitalny remont dachu świetlicy w Mierzynku

Plan wydatków – 65.000,00 zł.

Ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 64.163,38 zł, poniesione na roboty budowlane – 62.967,01 zł oraz nadzór inwestorski – 1.196,37 zł.

Zadanie zostało odebrane protokołem z dnia 02.12.2009r.

Dział  926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

- Zakup i montaż trybuny na boisku sportowym w Złotorii.

Plan wydatków – 56.500,00 zł.

W listopadzie 2009r. dokonano zakupu i montażu trybuny. Koszt zadania – 53.314,00 zł.

II. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

- Dotacja na bud.drogi rowerowej Złotoria-Grabowiec (w ramach porozumienia z Powiatem Tor.).

Plan wydatków – 75.822,00 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Toruńskim, Gmina Lubicz zobowiązała się współfinansować koszty przygotowania dokumentacji dla projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Dotacja w wysokości 77.680,51 zł (po potrąceniu zwrotu) została przekazana 10.11.2009r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla Komendy Miejskiej PSP w Toruniu.

Plan wydatków – 100.000,00 zł.

02.06.2009r. przekazano do Urzędu Miasta Torunia dotację w wysokości 100.000,00 zł.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

- Dotacja na zakup samochodu ratow.-gaśn. dla OSP Złotoria.

Plan wydatków – 150.000,00 zł.

Wydatek został wykonany w 100%. Dotację przekazano 05.05.2009r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Dotacje na bud.oczyszczalni przyzagrodowych

Plan wydatków – 220.000,00 zł.

Do dnia 30.12.2009r. mieszkańcy Gminy złożyli 45 wniosków                             o dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych. Po dokonaniu komisyjnej oceny kompletności oraz zasadności złożonych wniosków, udzielono 31 promes.

W 2009r. zrealizowano 34 umowy o udzielenie dotacji (3 umowy z 2008r.) na łączną kwotę 189.050,23 zł.

Źródło finansowania – środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.