Informacja opisowa dotycząca finansowania wydatków majątkowych

Gminy Lubicz za 2008r.

I. Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

- Bud.miejsc rekreacji i wypoczynku (w tym placów zabaw) na terenie Gminy Lubicz

Plan wydatków – 1.200,00 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 1.103,34 zł. Ze środków własnych Gminy sfinansowano:

- wykonanie kosztorysów inwestorskich budowy ogólnodostępnych placów zabaw – 549,00 zł,

- koszty wypisów z rejestru gruntów – 99,38 zł,

- sporządzenie kopii map sytuacyjno-wysokościowych dla 15 działek –         454,96 zł.

Powyższe dokumenty niezbędne były w celu ich przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim łącznie z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Odnowa Wsi. Zadanie przewidziane do kontynuacji w 2009r. Planowane dofinansowanie – 400.000,00 zł.

.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

- Urządzenie ul.Spokojnej w Nowej Wsi

Plan wydatków – 113.000,00 zł.

W 2008r. zrealizowano wydatki w wysokości 112.824,19 zł. Obejmują one koszty urządzenia drogi gminnej gruntowej utwardzonej, na działkach                   nr 186/35 i 186/22, o długości 445,0 m, szerokości 4,0 m, powierzchni            1.780,0 m².

W ramach wydatków sfinansowano ze środków własnych Gminy:

- roboty budowlane – 111.257,11 zł,

- pełnienie nadzoru inwestorskiego – 1.567,08 zł.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 30.12.2008r.

- Wyk.projektu zjazdu z drogi wojew.nr 657 w Nowej Wsi na drogę oznaczoną znakiem 84 KZ

Plan wydatków – 15.000,00 zł.

Ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatek w wysokości                14.640,00 zł, poniesiony w związku z opracowaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej dla budowy zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 657           w Nowej Wsi w ślad przyszłej drogi wojewódzkiej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 84 KZ.

Projekt odebrano protokołem z 30.12.2008r.

- Wykonanie dojazdu do budynków mieszkalnych w Gronówku

Plan wydatków – 145.849,00 zł.

W 2008r. wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 3.000,00 zł. W ramach poniesionych wydatków zostały geodezyjnie wydzielone działki o nr 232/15, 232/16, 232/17, 232/18, 232/19 i 232/20 pod przyszły pas drogowy.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne realizowane będzie  również w 2009 roku w ramach środków w wysokości 142.849,00 zł przewidzianych na sfinansowanie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008. Wykaz tych wydatków ustalony został przez Radę Gminy Lubicz uchwałą                         Nr XXVII/297/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

- Przebudowa nawierzchni ul.Osiedlowa w Krobii

Plan wydatków – 169.480,00 zł.

Wydatki w wysokości 169.479,13 zł zostały poniesione na przebudowę zniszczonej nawierzchni jezdni w pasie drogi gruntowej utwardzonej                      nr 100764C na odcinku 620,0 m, o szerokości 5,0 m, polegającą na ułożeniu podbudowy z tłucznia kamiennego oraz dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniu emulsją kationową, z posypaniem grysami twardymi. Powierzchnia przebudowy wraz ze zjazdami wynosi 3.160,0 m².

Koszty inwestycji (sfinansowane ze środków własnych Gminy):

- opracowanie dokumentacji projektowej uproszczonej oraz zakup map – 2.133,18 zł,

- wykonanie robót budowlanych – 165.021,60 zł,

- nadzór inwestorski – 2.324,35 zł.

Zadanie zakończone. Protokół odbioru końcowego spisano 19.09.2008r.

- Utwardzenie ul.Piaskowej Lubicz Górny

Plan wydatków – 147.373,00 zł.

Za kwotę 147.372,89 zł dokonano przebudowy zniszczonej nawierzchni jezdni         w pasie dróg gruntowych utwardzonych. Zakres robót obejmował ułożenie podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonanie wgłębnego sprysku emulsją kationową oraz dwukrotne powierzchniowe utrwalenie emulsją kationową,           z posypaniem grysami twardymi. Powierzchnia  utwardzenia – 2.485,0 m².

W ramach wydatków sfinansowano:

1) opracowanie dokumentacji projektowej uproszczonej, zakup map, nadzór inwestorski – 4.381,50 zł,

2) roboty budowlane – 142.991,39 zł.

Źródło finansowania - środki własne Gminy.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem w dniu 19.11.2008r.

- Utwardzenie ul.Rzemieślniczej Lubicz Górny

Plan wydatków – 144.321,00 zł.

W ramach ustalonego planu w 2008r. sfinansowano ze środków własnych Gminy wydatki w wysokości 144.320,95 zł, które obejmują ułożenie podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonanie wgłębnego sprysku                           i dwukrotne powierzchniowe utrwalenie emulsją kationową, z posypaniem grysami twardymi na odcinku 465,0 m, o szerokości 5,0 m. Powierzchnia  – 2.410,0 m².

Szczegółowe koszty inwestycji przedstawiają się następująco:

1) opracowanie dokumentacji projektowej uproszczonej, zakup map, nadzór inwestorski – 4.339,11 zł,

2) roboty budowlane – 139.981,84 zł.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem w dniu 19.11.2008r.

- Asfaltowanie ul.Kamiennej i Sportowej w Lubiczu Górnym

Plan wydatków – 242.835,00 zł.

W 2008r. wykonano wydatki w wysokości 242.834,03 zł. Ze środków własnych Gminy sfinansowano ułożenie jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej, z tego:

- ul.Kamienna – powierzchnia 1.769,0 m² łącznie ze zjazdami publicznymi           w ul.Słoneczną i ul.Sportową – 170.532,79 zł,

- ul.Sportowa – powierzchnia 752,0 m² łącznie ze zjazdem publicznym                    w ul.Parkową – 72.301,24 zł.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem w dniu 17.09.2008r.

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi gminnej Nr 100762C-ul.Farmerska w Mierzynku

Plan wydatków – 9.500,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty 9.499,99 zł została opracowana koncepcja przebudowy drogi gminnej na odcinku 700,0 m w zakresie określenia wielkości koniecznych wykupów gruntów.

Wydatki sfinansowano środkami własnymi Gminy.

Koncepcję odebrano od wykonawcy protokołem z dnia 17.11.2008r.

- Przebudowa ul.Nad Strugą w Grębocinie (m320)

Plan wydatków – 66.104,00 zł.

Wydatki w 2008r. wynoszą 66.103,64 zł. Zostały pokryte ze środków własnych Gminy. Zakres robót obejmował ułożenie podbudowy z tłucznia kamiennego           i z frezowiny (destruktu asfaltowego) oraz wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia emulsją kationową, z posypaniem grysem. Powierzchnia przebudowy wraz ze zjazdami – 1.512,0 m².

Koszt realizacji zadania:

- dokumentacja projektowa oraz nadzór inwestorski – 3.105,38 zł,

- roboty budowlane – 61.503,03 zł,

- montaż progów zwalniających – 1.495,23 zł.

Inwestycja zakończona i odebrana protokołem w dniu 17.09.2008r.

- Droga pieszo-rowerowa w Złotorii

Plan wydatków – 1.464,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w 100%. Obejmują koszty wykonania mapy sytuacyjnej niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji          o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Źródło pokrycia wydatków stanowiły środki własne Gminy.

- Przebudowa ul.Piaskowej Lubicz Górny

Plan wydatków – 12.000,00 zł.

W ramach ustalonego planu w 2008r. sfinansowano ze środków własnych Gminy wydatki w wysokości 8.308,20 zł, które obejmują studium wykonalności inwestycji, opracowane przez Doradztwo Ekonomiczne i Finansowe „Dorfin” J.Błażejewski Toruń za kwotę 7.320,00 zł oraz wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich za 988,20 zł.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, który przeszedł wstępną preselekcję. Ostatecznie zadanie nie  uzyskało dofinansowania.

- Bud.drogi Toruń-Małgorzatowo w ciągu ulic Olimpijska i Leśny Trakt

Plan wydatków – 20.000,00 zł.

W 2008r. sfinansowano ze środków własnych Gminy w kwocie 19.999,99 zł opracowanie projektu budowlanego. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Odbiór dokumentacji nastąpił protokołem w dniu 30.12.2008r.

- Wykup gruntów

Plan wydatków – 430.000,00 zł.

Wykonanie wydatków za 2008r. zamknęło się kwotą  248.908,02 zł.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano ze środków własnych Gminy wykup n/w działek:

a) nr 46/10 o powierzchni 0,1000 ha położonej w Rogówku za kwotę 20.000,00 zł,

b) nr 45/1 o powierzchni 0,5364 ha  w Lubiczu Górnym za kwotę               225.288,00 zł,

oraz opłaty za usługi notarialne w wysokości 3.620,02 zł.

Plan wydatków nie został zrealizowany w 100% z uwagi na zbycie przez właściciela poza Gminą nieruchomości gruntowej, która przewidziana była do wykupu w 2008r. i na którą zabezpieczono środki finansowe w planie wydatków.

- Zakup wiat – Brzezinko, Grębocin

Plan wydatków – 12.339,00 zł.

Z planu wydatków w 2008r. zostało wykorzystanych 12.338,62 zł na zakup               i montaż wiat przystankowych. Wokół zabudowanych wiat urządzono również perony.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem w dniu 18.11.2008r.

Źródło pokrycia wydatków stanowiły środki własne Gminy.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2009 w Brzezinku

Plan wydatków – 4.700,00 zł.

W 2008r. wykonanie wydatków stanowi kwotę 1.014,50 zł.

Chodnik z kostki betonowej o długości 70,0 m i powierzchni 105,0 m² został zrealizowany przez ZDGMiK z materiałów dostarczonych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, w oparciu o umowę ustalającą wspólne zasady budowy chodników. Rozliczenie nakładów inwestycyjnych i przekazanie środka trwałego do Powiatu Toruńskiego nastąpiło 31.12.2008r.

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2009 w Młyńcu

Plan wydatków – 10.600,00 zł.

Wydatki w kwocie 7.016,90 zł zostały poniesione na wykonanie chodnika          z kostki betonowej o długości 412,0 m i powierzchni 656,0 m². Zadanie zrealizowane siłami własnymi ZDGMiK, z materiałów przekazanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.

Rozliczenie nakładów inwestycyjnych i przekazanie środka trwałego do Powiatu Toruńskiego nastąpiło 31.12.2008r.

- Budowa chodnika w Grębocinie przy ul.Lubickiej

Plan wydatków – 66.711,00 zł.

W 2008r. zrealizowano I etap zadania za kwotę 66.710,24 zł, na którą składają się:

1) koszt  organizacji ruchu na czas budowy chodnika – 1.830,00 zł,

2) roboty budowlane – 63.979,07 zł,

3) nadzór inwestorski – 901,17 zł.

Wykonano chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku 456,0 m. Zarządca drogi - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na wykonanie chodnika przekazał materiały brukowe betonowe.

Realizacja II etapu inwestycji przewidziana w 2009r.

- Zakup wózka widłowego dla ZDGMiK

Plan wydatków – 35.000,00

30.12.2008r. dokonano zakupu wózka widłowego na potrzeby ZDGMiK za kwotę 34.806,60 zł.

Źródłem finansowania wydatku były środki własne Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Modernizacja dachu na budynku administr.UG

Plan wydatków – 48.503,00 zł.

Ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 48.503,00 zł, które obejmują wykonanie docieplenia dachu, instalacji odgromowej, obróbek blacharskich oraz naprawę rynien i rur spustowych (47.975,28 zł), a także  pełnienie nadzoru inwestorskiego (527,72 zł).

Zadanie zakończone i odebrane protokołem w dniu 26.06.2008r.

- Zakup sprzętu komputerowego

Plan wydatków – 10.000,00 zł.

Wydatki w wysokości 5.078,46 zł poniesiono w 2008r. na zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy. Pokryte zostały ze środków własnych Gminy.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

- Zakup kserokopiarki

Plan wydatków – 4.336,00 zł.

Wydatek na zakup kserokopiarki w kwocie 4.336,00 zł został zrealizowany przez ZDGMiK, ze środków własnych Gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Złotoria

Plan wydatków – 150.000,00 zł.

W 2008r. wydatków nie poniesiono. Wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia dostawcy samochodu. Z uwagi na niespełnienie przez potencjalnych wykonawców kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przetarg został unieważniony.

Procedura przetargowa na udzielenie zamówienia zostanie powtórzona           w 2009r. Kwota 150.000,00 zł została ujęta w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Lubicz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

- Wyk.proj.sali gimnastycznej przy ZS Nr 2 w Grębocinie

Plan wydatków – 38.000,00 zł.

Wydatki budżetowe za 2008r. wyniosły 37.840 zł. Wykonawca projektów budowlanych i wykonawczych sali gimnastycznej - firma Usługi Projektowe          i Ogólnobudowlane „PRODOM” w Tucholi. Koszt opracowania - 87.840,00 zł.

Uzyskano pozwolenie na budowę.

Źródło finansowania stanowią także środki w wysokości 50.000,00 zł zabezpieczone w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem 2007r.

- Urządzenie drogi dojazdowej do szkoły wraz z bramą – Gronowo

Plan wydatków – 6.100,00 zł.

Zadanie zamieszczone w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Gronowie.

Za kwotę 6.041,77 zł wykonano drogę dojazdową do szkoły (łącznie z bramą)  z przeznaczeniem dla ruchu pojazdów Straży Pożarnej, zgodnie z zaleceniami służb p.poż.

- Wykonanie pergoli na terenie boiska ogólnodostępnego w Lub.D.

Plan wydatków – 8.000,00 zł.

Wydatki z tytułu wykonania pergoli wyniosły 7.810,66 zł. Zostały zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Lubiczu Dolnym i sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone i rozliczone.

- Zakup ciągnika do prac pielęgnacyjnych (ZS Grębocin)

Plan wydatków – 8.000,00 zł.

Zakup zrealizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Grębocinie za kwotę               7.950,00 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola

- Modern.Przedszkola „Chatka Puchatka” w Lub.G. (termoizolacja budynku)

Plan wydatków – 357.810,00 zł.

Wydatki w wysokości 357.809,22 zł zostały poniesione z tytułu:

1) opracowania ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku przedszkola – 671,00 zł,

- wykonania robót budowlano-montażowych – 353.252,45 zł,

- pełnienia nadzoru inwestorskiego – 3.885,77 zł.

W ramach modernizacji obiektu wykonano docieplenie ścian grubości 10 cm, nowe obróbki blacharskie oraz parapety zewnętrzne. Zakres prac obejmował również wymianę 10 szt.drzwi oraz wymianę stolarki okiennej, w tym naświetli i okien piwnicznych.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Inwestycja zakończona, odebrana protokołem z dnia 30.09.2008r. i rozliczona.

Zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Rozdz. 80110 Gimnazja

- Spłata rat zobowiązań – Gimnazjum w Grębocinie

Plan wydatków – 750.400,00 zł.

Wydatki za 2008r. w wysokości 749.548,20 zł obejmują zapłatę rat kapitałowych na rzecz Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni – 519.148,20 zł oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. w Toruniu – 230.400,00 zł.

Na dzień 31.12.2008r. pozostały nakłady nie sfinansowane w wysokości 2.200.256,15 zł, z tego kwota 995.034,21 zł stanowi niewymagalne zobowiązania wobec Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni wynikające z ugody zawartej w 2004r. pomiędzy Gminą Lubicz a w/w Bankiem, natomiast kwota 1.205.221,94 zł to zobowiązania niewymagalne z tytułu ugody bankowej zawartej w 2005r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Toruniu. Obie ugody dotyczą rozterminowania zadłużenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Zakup kserokopiarki

Plan wydatków – 8.000,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w 100 %. Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby GOPS Lubicz (środki własne Gminy).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej i sanitarnej aglomeracji Lubicz

Plan wydatków – 51.900 zł.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansowano wydatki w wysokości 51.764,86 zł, z tego:

- z tytułu wykonania kserokopii map niezbędnych do rozeznania przez geologa warunków geologicznych dla m.Krobia, w celu sporządzenia opinii – 524,86 zł,

- za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji w m.Krobia wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Lubiczu – 51.240,00 zł.

Prace projektowe zostały odebrane protokolarnie w dniu 22.12.2008r.

- Bud.oczyszczalni ścieków o drenażu rozsączającym przy SP w Gronowie

Plan wydatków – 38.924,00 zł.

Wydatki na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wynoszą 38.923,03 zł.

Obejmują sfinansowanie kosztów wykonania oczyszczalni – 38.499,54 zł oraz nadzoru inwestorskiego – 423,49 zł.

Zadanie zakończone, odebrane protokołem w dniu 28.10.2008r. i rozliczone.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Oświetlenie ul.w Krobii

Plan wydatków – 112.500,00 zł.

W 2008r. zamontowano 30 lamp na ulicach: Osiedlowa, Oliwkowa, Olimpijska, Olszynowa, Okrągła i Pod Dębami. Koszt realizacji – 112.459,92 zł. Źródło finansowania – środki własne Gminy.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem w dniu 22.12.2008r.

- Oświetlenie ul.Wilczy Młyn Lubicz Dolny

Plan wydatków – 61.400,00 zł.

Za kwotę 61.379,99 zł (środki własne Gminy) wykonano oświetlenie składające się z 14 lamp.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem w dniu 19.12.2008r.

- Oświetlenie Grębocin ul.Szkolna-Mostowa

Plan wydatków – 29.200,00 zł.

Na wyżej wskazanych ulicach zamontowano 6 lamp. Poniesione wydatki – 29.127,60 zł, sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone, odebrane 19.12.2008r.

- Oświetlenie Młyniec Drugi ul.Kasztanowa

Plan wydatków – 22.800,00 zł.

W ramach wydatków w wysokości 22.778,80 zł wykonano oświetlenie ul.Kasztanowej, obejmujące montaż 5 lamp. Wydatki pokryte zostały środkami własnymi Gminy.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem w dniu 19.12.2008r.

- Oświetlenie ul.Osiedlowej w Grębocinie

Plan wydatków -31.500,00 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 31.334,80 zł. Zamontowano 8 lamp oświetleniowych. Źródło finansowania – środki własne.

Inwestycja zakończona i odebrana protokołem w dniu 19.12.2008r.

- Oświetlenie ul.Kopanino

Plan wydatków – 9.600,00 zł.

Za kwotę 9.510,80 zł zamontowano 2 lampy oświetleniowe. Oświetlenie sfinansowane ze środków własnych.

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 31.12.2008r.

- Oświetlenie ul.Morwowej i Wierzbowej w Kopaninie

Plan wydatków – 55.000,00 zł.

W 2008r. poniesiono wydatki ze środków własnych Gminy w wysokości 54.082,72 zł na budowę oświetlenia ul.Morwowej – 8 lamp oraz ul.Wierzbowej – 5 lamp.

Inwestycja zakończona i odebrana protokołem w dniu 30.12.2008r.

- Oświetlenie ul.Zdrojowa Lubicz Górny

Plan wydatków – 18.000,00 zł.

Ze środków własnych Gminy w kwocie 17.474,49 zł sfinansowano oświetlenie ul.Zdrojowej – 3 lampy.

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 18.12.2008r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Uzupełnienie placu zabaw w Młyńcu Pierwszym

Plan wydatków – 7.500,00 zł.

W 2008r. poniesiono wydatki w wysokości 7.499,34 zł, w ramach których sfinansowano ze środków własnych Gminy dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw zlokalizowany na terenie Szkoły Podstawowej w Młyńcu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

- Bud.kompleksu boisk ogólnodostępnych Orlik 2012 w Grębocinie

Plan wydatków – 1.293.200,00 zł.

Wydatki 2008r. zamknęły się kwotą 1.293.104,80 zł. Inwestycja realizowana  przy współudziale finansowym budżetu państwa oraz Samorządu Województwa.

Dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa na przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne, realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2008 wynosi – 333.000,00 zł.

Pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 333.000,00 zł Gmina uzyskała również z Samorządu Województwa.

Zadanie zostało zakończone, odebrane protokołem z dnia 30.10.2008r.            i rozliczone.

W wyniku inwestycji uzyskano następujące efekty rzeczowe:

1) boisko do koszykówki i siatkówki o wymiarach 19,1x32,1 m, o powierzchni całkowitej 613,11 m²/pole gry 15,1x28,1 m,

2) boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x62 m, o powierzchni całkowitej   1.860 m²/pole gry 26x56 m,

3) zaplecze socjalno-szatniowe,

4) droga wewnętrzna oraz dojazdowa do boiska,

5) oświetlenie – 8 projektorów,

6) ogrodzenie, zieleń,

7) przyłącza wod.-kan., energetyczne.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

- Budowa pomieszczeń socjalnych –boisko Złotoria

Plan wydatków – 30.000,00 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 29.959,44 zł. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 22.09.2008r.

Efekt rzeczowy – budynek wraz z instalacjami wewnętrznymi.

II. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

- Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubicz

Plan wydatków – 50.000,00 zł.

Dotację w wysokości 50.000,00 zł przekazano dla OSP w dniu 02.10.2008r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Dotacje na bud.oczyszczalni przyzagrodowych

Plan wydatków – 267.600,00 zł.

W 2008r. udzielono 50 dotacji na sumę 266.657,41 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków uzyskali jedynie właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubicz,            którzy nie posiadali możliwości podłączenia do zbiorczych kolektorów kanalizacyjnych oraz osoby realizujące przydomowe oczyszczalnie ścieków przy obiektach mieszkalnych. Do Urzędu Gminy wpłynęło 70 wniosków na dofinansowanie, z czego tylko 50 wniosków spełniało wymagania formalno-prawne, określone w regulaminie dofinansowania.