Informacja opisowa dotycząca finansowania wydatków majątkowych

Gminy Lubicz za 2007r.

I. Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Koncepcja techn.sieci kanaliz.aglomeracji Lubicz

Plan wydatków – 25.000,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w 100%.

Koncepcję opracowała Firma Projektowa „EKOSAN-PROJEKT” w Bydgoszczy (Protokół odbioru z dn.26.03.2007r.). Obejmuje ona sieci kanalizacyjne dla miejscowości: Złotoria, Nowa Wieś, Grabowiec, Kopanino, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Krobia, Jedwabno, Mierzynek, Młyniec Pierwszy i Drugi. Zawiera także koncepcję modernizacji oczyszczalni ścieków w Lubiczu Górnym. Pokazuje przybliżone koszty inwestycji oraz warunki realizacji.

Koncepcja posłuży do przygotowania wniosku do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wyznaczenie granic aglomeracji Lubicz oraz postępowania w sprawie wykonania projektów budowlanych.

- Oczyszczalnie przyzagrodowe Gronowo, Gronówko - dokument.projekt.

Plan wydatków – 50.000,00 zł.

Ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 12.297,60 zł, które zostały poniesione na opracowanie 18 z planowanych 50 dokumentacji projektowych oczyszczalni przyzagrodowych do wykonania na terenie Gronowa i Gronówka.. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne realizowane będzie  również w 2008 roku w ramach środków przewidzianych na sfinansowane wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007 (37.700,00 zł). Wykaz tych wydatków ustalony został przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XVI/154/07 z dnia 28.12.2007r.

- Warunki techniczne dla zasilania przepompowni ścieków w Grębocinie

Plan wydatków – 10.000,00 zł.

W 2007r. wydatków nie zrealizowano. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków technicznych. Umowa zostanie podpisana w 2008r., w związku z czym kwota 10.000,00 zł została ujęta w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Lubicz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

- Budowa wiaty przystankowej w Mierzynku

Plan wydatków – 4.000,00 zł.

Wydatki 2007r. zamknęły się kwotą 3.562,36 zł.

Zadanie zakończone w grudniu 2007r. i rozliczone.

- Opracowanie koncepcji proj.dla wykonania zatoki autobusowej w Złotorii na ul.Toruńskiej

Plan wydatków – 1.000,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w 100% i sfinansowane w całości ze środków własnych Gminy.  Zadanie zakończone w grudniu 2007r.

- Zakup i montaż wiaty przystankowej w Rogowie

Plan wydatków – 4.500,00 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 3.673,12 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

- Opracowanie dokument. projekt. i wykonanie zjazdu z drogi gminnej (ul.Myśliwska) w Nowej Wsi na drogę wojew.

Plan wydatków – 25.000,00 zł.

Wydatki w wysokości 8.540,00 zł zostały poniesione na wykonanie projektu przez P.H.U. OLPROJEKT w Bydgoszczy. Źródłem finansowania były środki własne Gminy. Roboty polegające na wykonaniu zjazdu przewidziane do realizacji w 2008r. przez ZDGMiK, w ramach kwoty 16.460,00 zł zamieszczonej w wykazie wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego.

- Przebudowa ul.Akacjowa-Brzozowa Złotoria

Plan wydatków – 55.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 54.990,00 zł zostały poniesione na wykonanie przebudowy jezdni gruntowych utwardzonych tłuczniem i pospółką drogową, polegającej na ułożeniu dywanika asfaltowego grubości  6 cm – ul.Brzozowa na odcinku 88 m, ul.Akacjowa na odc.208 m, szer.jezdni – 4 m, pow.1.200 m². Źródło finansowania – środki własne.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem w dniu 05.12.2007r. i rozliczone.

- Przebudowa ul.Gronowskiej w Młyńcu Pierwszym

Plan wydatków – 23.000,00 zł.

Za kwotę 22.952,54 zł dokonano przebudowy jezdni gruntowej utwardzonej tłuczniem i pospółką drogową, obejmującej ułożenie dywanika asfaltowego o pow.375 m². Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.

Inwestycja zakończona, odebrana protokołem w dniu 05.12.2007r. i rozliczona.

- Przebudowa ul.Nowej w Złotorii

Plan wydatków – 30.000,00 zł.

Wydatki 2007r. zamknęły się kwotą 29.970,77 zł. Ze środków własnych Gminy sfinansowano ułożenie dywanika asfaltowego na odc. 100 m, o gr.6 cm na jezdni gruntowej utwardzonej tłuczniem i pospółką drogową.

Zadanie odebrane protokołem z dnia 05.12.2007r. i rozliczone.

- Wykonanie podbudowy pod drogę Lub.D. Małgorzatowo

Plan wydatków – 75.000,00 zł.

W ramach ustalonego planu w 2007r. sfinansowano ze środków własnych Gminy wydatki w wysokości 73.365,45 zł, które obejmują wykonanie drogi gruntowej utwardzonej o dł. 300 m, szer.4 m i pow.1.200 m².

Inwestycja zakończona, odebrana protokołem z dnia 23.10.2007r.                      i rozliczona.

- Wykup gruntów

Plan wydatków – 25.000,00 zł.

Wykonanie wydatków za 2007r. zamknęło się kwotą 20.401,58 zł, co stanowi 81,6% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano ze środków własnych Gminy wykup n/w działek:

a) nr 132/10 o powierzchni 0,0216 ha położonej w Krobii za kwotę 4.320,00 zł,

b) nr 81 o powierzchni 0,0600 ha  w Brzezinku za kwotę 6.600,00 zł,

c) nr 421/3 o powierzchni 0,0400 ha w Grębocinie za 7.200,00 zł,

oraz opłaty za usługi notarialne w wysokości 2.281,58 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

- Brzezinko – bud.chodnika przy drodze powiatowej nr 2009

Plan wydatków – 8.500,00.

W 2007r. wykonano wydatki w wysokości 3.818,83 zł. Inwestycja realizowana przez ZDGMiK z materiałów przekazanych przez zarządcę drogi powiatowej na podstawie protokołu uzgodnień spisanego w dniu 12.06.2007r.                           z Powiatowym Zarządem Dróg w Toruniu oraz umowy z Powiatem Toruńskim. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano chodnik o dł. 70 m, pow.135 m² oraz zatokę autobusową o pow.70 m²..

W 2008r. pozostaje do wykonania chodnik o dł.91m, pow.182 m² oraz zjazdy o pow.11 m² w ramach środków zabezpieczonych na wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego. Termin zrealizowania wydatku – 30.06.2008r.

- Grębocin – bud.chodnika ul.Kowalewska (od Karwowskiego do przystanku autobus.w kier.Torunia)

Plan wydatków –25.000,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty 60,10 zł zostały zakupione mapy sytuacyjne dla potrzeb uzyskania warunków technicznych dla budowy chodnika. Pomimo trzykrotnego ogłaszania przetargu nieograniczonego nie wyłoniono wykonawcy projektu z powodu braku ofert. Zadanie ujęte w wykazie wydatków nie wygasających z upływem 2007r. z planem w wysokości 24.900,00 zł. Termin wykonania wydatków – 28.11.2008r.

- Krobia – bud.chodnika przy drodze powiatowej nr 2009

Plan wydatków – 13.100,00 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 729,60 zł. Inwestycja realizowana siłami własnymi ZDGMiK z materiałów podstawowych przekazanych przez zarządcę dróg powiatowych na podstawie protokołu uzgodnień spisanego 21.06.2007r. z Powiatowym Zarządem Dróg w Toruniu w sprawie zasad współdziałania pomiędzy stronami. Inwestycja przewidziana do kontynuacji w 2008r. w ramach środków na wydatki nie wygasające z końcem 2007r. Przebudową objęty będzie chodnik o dł.230 m, pow.chodnika i zjazdów 230 m²

- Lubicz Dolny – bud.chodnika przy drodze powiatowej (ul.Dworcowa)

Plan wydatków – 35.000,00 zł.

Ze środków własnych sfinansowano wydatki w wysokości 21.541,07 zł. Zadanie realizowane z materiałów przekazanych przez Powiatowy Zarząd Dróg. Roboty wykonywane były do czasu wbudowania dostarczanych materiałów. Inwestycja nie wygasająca. W planie finansowym wydatków nie wygasających zabezpieczono kwotę 13.400,00 zł, z terminem wykonania do 28.11.2008r.

- Lubicz Dolny – bud.chodnika przy drodze krajowej nr 10 (do mostu)

Plan wydatków – 5.000,00 zł.

Udział Gminy w realizacji zadania obejmował sfinansowanie zakupu materiałów budowlanych (piasek, ściernica, taśma, sznur) za kwotę 970,40 zł oraz wykonawstwo chodnika przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Zadanie  zakończone.

- Lubicz Górny – ul.Komunalna – chodnik (od ul.Warszawskiej do torów PKP) – dokument. projekt.

Plan wydatków – 20.000,00 zł.

Zadanie nie rozpoczęte. Pomimo kilkakrotnego przeprowadzania postępowania o zamówienie publiczne, nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zadanie zamieszczone w wykazie wydatków nie wygasających z kwotą 20.000,00. Ostateczny termin realizacji wydatku – 28.11.2008r.

- Mierzynek – chodnik (przy drodze powiatowej) – dokument.projekt.

Plan wydatków – 16.500,00 zł.

W 2007r. wydatków nie poniesiono. Wykonawca projektu nie uzyskał w wyznaczonym terminie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z czym termin zakończenia prac projektowych został przesunięty aneksem do umowy na 2008r. Kwota 16.500,00 zł ujęta w wykazie wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego.

- Młyniec Pierwszy i Drugi – bud.chodnika przy drodze powiatowej nr 2009

Plan wydatków – 13.600,00 zł.

Inwestycja realizowana przez ZDGMiK z materiałów podstawowych przekazanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu na podstawie protokołu uzgodnień z 12.06.2007r. W 2007r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 2.977,16 zł. Pozostałe środki w kwocie 10.600,00 zł zabezpieczone na realizację przedmiotowego zadania zostały przekazane na rachunek wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego, a termin wykonania wydatku Rada Gminy ustaliła na 30.06.2008r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- Adaptacja budynku szkolnego w Grębocinie na lokale komunalne

Plan wydatków – 30.450,00 zł

Wydatki w 2007r. zamknęły się kwotą 27.817,26 zł. Ze środków własnych Gminy sfinansowano wykonanie n/w robót budowlano-instalacyjnych:

- wymiana i przebudowa instalacji elektrycznej,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- naprawa ścian i sufitów,

- malowanie pomieszczeń,

- naprawa i modernizacja instalacji wod.-kan.

- montaż armatury wod.-kan., opraw oświetleniowych, grzejników c.o.,

- położenie płytek ceramicznych i wykładziny PCV,

- wymiana rynien,

- wykonanie chodnika przed budynkiem

Roboty zostały wykonane przez ZDGMiK.

Inwestycja zakończona, odebrana protokołem z dnia 31.12.2007r. i rozliczona.

- Sfinansowanie robót dodatkowych – adaptacja budynku ul.Boczna 4 Lubicz Górny

Plan wydatków – 9.500,00 zł.

Wydatki w 2007r. wyniosły 9.471,64 zł. Zostały pokryte ze środków własnych Gminy.

Na podstawie ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Toruniu, Gmina Lubicz dokonała zapłaty w/w kwoty na rzez Stanisława Tyry z tytułu robót dodatkowych wykonanych przez tego wykonawcę w latach poprzednich w budynku przy ul.Bocznej 4.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Instalacja alarmowa w budynku admin.UG ul.Toruńska 21

Plan wydatków – 8.311,00 zł.

W ramach budżetu 2007r. wykonano wydatki w wysokości 8.188,34 zł. Sfinansowane zostały ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone i rozliczone.

- Instalacja monitoringu wizualnego budynków UG ul.Toruńska 21 i 24

Plan wydatków – 15.000,00 zł.

Z uwagi na wprowadzenie przedmiotowego zadania do planu wydatków uchwałą RG z 28.12.2007r. nie było realnych możliwości na jego wykonanie do końca roku budżetowego. Środki na ten cel zostały ujęte w wydatkach nie wygasających. Termin wykonania – 31.03.2008r.

- Modernizacja sieci komputerowej w bud.admin.UG

Plan wydatków – 20.000,00 zł.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2007r. z powodu nieprzewidzianych trudności w zorganizowaniu frontu robót dla wykonawcy w godzinach poza pracą Urzędu Gminy.

Inwestycja zamieszczona w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007r. z terminem wykonania do 30.06.2008r.

- Zakup programów komputerowych

Plan wydatków – 12.800,00 zł.

Z planu wydatków w 2007r. zostało wykorzystanych 5.843,80 zł na zakup oprogramowania dla UG Lubicz (licencja dla 25 użytkowników). Źródło pokrycia wydatków stanowiły środki własne Gminy.

Kwota 6.956,00 zł została zamieszczona w wykazie wydatków nie wygasających z upływem 2007r. W ramach tych środków planuje się zakup wraz z instalacją systemu informatycznego służącego do ewidencji spraw, które należą do zakresu działania UG.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

- Zakup ciągnika ogrodniczego dla ZDGMiK

Plan wydatków – 15.000,00 zł.

W związku z zakupem ciągnika, ze środków zaplanowanych w budżecie na 2007r. sfinansowano ze środków własnych Gminy wydatek w kwocie 14.150,00 zł.

- Zakup samochodu ciężarowego

Plan wydatków – 147.000,00 zł.

Wydatki w 2007r. wyniosły 146.647,50 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zakup samochodu ciężarowego na potrzeby ZDGMiK wraz z niezbędnymi opłatami komunikacyjnymi. Źródłem finansowania były środki własne Gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lubiczu

Plan wydatków – 80.000,00 zł.

W 2007r. wydatków nie poniesiono.

Gmina Lubicz wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o przyznanie pożyczki na zakup lekkiego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP w Lubiczu Dolnym. Wniosek został rozpatrzony negatywnie z powodu braku wolnych środków finansowych. Jednocześnie WFOŚiGW wskazał na możliwość ponownego złożenia wniosku na rok 2008.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

- Projekt techn.na budowę sali gimnastycznej – ZS Grębocin

Plan wydatków – 50.000,00 zł.

W 2007r. wydatków nie poniesiono. Pod koniec ubiegłego roku uzyskano warunki lokalizacyjne dla budowy sali gimnastycznej, niezbędne do podjęcia prac projektowych. W styczniu 2008r. przewiduje się wszczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy projektu. W związku z powyższym plan w wysokości 50.000,00 zł został zamieszczony w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007r. Termin opracowania dokumentacji – 28.11.2008r.

- Zakup i montaż kotła c.o.-SP Złotoria

Plan wydatków – 12.500,00 zł.

Z uwagi na wystąpienie awarii systemu grzewczego w budynku szkolnym w miesiącu grudniu ubiegłego roku, zrealizowanie wydatków do końca 2007r. nie było możliwe (termin kompleksowego wykonania zamówienia wykraczał poza rok budżetowy). Środki przeznaczone na sfinansowanie zakupu kotła c.o. oraz usunięcia awarii instalacji w kotłowni zostały ujęte w wykazie wydatków nie wygasających, a termin realizacji wydatku ustalono na 31.03.2008r.

- Zakup i montaż drzwi o odporności ogniowej do sali gimnastycznej w Lubiczu Górnym

Plan wydatków – 24.500,00 zł.

Ze środków własnych Gminy sfinansowano w 2007r. koszty zakupu drzwi do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym w wysokości 24.400,00 zł. Konieczność zamontowania drzwi o określonej odporności ogniowej wynika z zaleceń Straży Pożarnej zawartych w protokole odbioru sali gimnastycznej.

- Zakup pieca c.o.do bud.SP w Złotorii

Plan wydatków – 6.700,00 zł.

W 2007r. zrealizowano wydatki w kwocie 6.610,78 zł, które zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wymianę pieca c.o. oraz modernizację instalacji grzewczej w kotłowni budynku szkolnego.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

Rozdz. 80110 Gimnazja

- Spłata zobowiązań – Gimnazjum w Grębocinie

Plan wydatków – 721.600,00 zł.

Wydatki za 2007r. w wysokości 720.748,20 zł obejmują zapłatę rat kapitałowych na rzecz Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni – 519.148,20 zł oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. w Toruniu – 201.600,00 zł.

Na dzień 31.12.2007r. pozostały nakłady nie sfinansowane w wysokości 2.949.804,35 zł, z tego kwota 1.514.182,41 zł stanowi niewymagalne zobowiązania wobec Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni wynikające z ugody zawartej w 2004r. pomiędzy Gminą Lubicz a w/w Bankiem, natomiast kwota 1.435.621,94 zł to zobowiązania niewymagalne z tytułu ugody bankowej zawartej w 2005r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Toruniu. Obie ugody dotyczą rozterminowania zadłużenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej i sanitarnej aglomeracji Lubicz

Plan wydatków – 25.000,00 zł.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 21.960,00 zł sfinansowano koszty wykonania planów sytuacyjno-wysokościowych dla potrzeb projektu kanalizacji sanitarnej w Krobii. Wykonawca – Firma Projektowa „EKOSAN-PROJEKT” w Bydgoszczy.

Termin wykonania projektu przesunięto na 30.04.2008r., w związku z koniecznością rozpatrzenia wniosków mieszkańców o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, zawierających uwagi co do przebiegu niektórych odcinków trasy kanalizacji.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Wykonanie dokumentacji projektowych dla oświetleń dróg i placów gminnych

Plan wydatków – 147.250,00 zł.

W ramach ustalonego planu, w 2007r. sfinansowano ze środków własnych Gminy wydatki w wysokości 64.167,78 zł.

Wydatki obejmujące wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (zadania zakończone):

- Grabowiec – ul.Świerkowa, Debowa (19 lamp) – 7.616,46 zł,

- Grabowiec – ul.Radosna (4 lampy) – 3.180,78 zł,

- Grabowiec – ul.Obi Wana Kenobiego (7 lamp) – 3.421,12 zł,

- Kopanino – ul.Wierzbowa (5 lamp) – 2.867,00 zł,

- Kopanino – ul.Morwowa (10 lamp) – 3.416,00 zł,

- Kopanino – droga do wiaduktu (3 lampy) – 2.318,00 zł,

- Krobia – ul.Oliwkowa, Orzechowa, Olszynowa, Olimpijska, Osiedlowa (19 lamp) – 8.537,44 zł

Krobia – ul.Pod Dębami (5 lamp)

Zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi przedmiotowe zadania zrealizowane zostały jako jedno opracowanie projektowe.

- Krobia – ul.Długa, Jaśminowa – uzupełnienie oświetlenia na tereny aktualnie rozbudowywane (6 lamp) – 5.333,35 zł

Krobia – ul.Poprzeczna (2 lampy)

Zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi przedmiotowe zadania zrealizowane zostały jako jedno opracowanie projektowe.

- Lubicz Dolny – ul.Wilczy Młyn od ul.Dworcowej (7 lamp) – 4.941,12,

- Lubicz Dolny – ul.Wilczy Młyn od ul.Kasztanowej (2 lampy) – 2.318,00 zł,

- Lubicz Dolny – ul.Źródlana, Rekreacyjna, Spokojna (11 lamp) – 7.694,91 zł,

- Lubicz Dolny – ul.Magnoliowa – uzupełnienie oświetlenia (4 lampy) – 3.119,78 zł,

- Lubicz Górny – ul.Przy Lesie od Nowowiejskiej (8 lamp) – 3.119,78 zł,

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektów oraz długie terminy uzyskania prawomocnej decyzji lokalizacyjnej, część inwestycji z zakresu oświetleń została ujęta w wykazie wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego. W planie finansowym wydatków nie wygasających  zabezpieczono kwotę w wysokości 82.200,00 zł.  W znacznej części są to zadania rozpoczęte w 2007r.Gmina pokryła koszty wykonania przez Starostwo Powiatowe w Toruniu kopii map dla uzyskania warunków technicznych oraz koszty opłat z tytułu wydania przez Zakład Energetyczny warunków technicznych zasilania dla projektowanych oświetleń.  W ramach kwoty określonej w planie wydatków nie wygasających realizowane będą n/w zadania (przy zadaniach rozpoczętych podano kwoty poniesionych wydatków):

1) Brzeźno (przy Janiaczyku)

2) Brzezinko – droga do kaplicy -247,69 zł,

- Gronówko (interpelacja radnej) – 404,58 zł,

- Młyniec Pierwszy – ul.Jesionowa,

- Młyniec Pierwszy – ul.Bierzgalska – 404,58 zł,

- Młyniec Drugi – droga gminna od p.Lewickiego do p.Smolińskiego – 313,78 zł,

- Mierzynek – uzupełnienie oświetlenia – 124,56 zł,

- Rogówko – ul.Osiedlowa – 313,78 zł,

- Rogowo – droga do Lipniczek – 470,68 zł,

- Grębocin – ul.Toruńska (od Mostowej do Jesiennej) – 627,57

Grębocin – ul.Jesienna

Zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi przedmiotowe zadania są realizowane jako jedno opracowanie projektowe.

- Grębocin – ul.Mostowa

Grębocin – ul.Szkolna

Zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi przedmiotowe zadania są realizowane jako jedno opracowanie projektowe.

- Grębocin – ul.Osiedlowa

Grębocin – ul.Wiosenna

Grębocin – ul.Letnia

Zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi przedmiotowe zadania są realizowane jako jedno opracowanie projektowe.

- Grębocin – ul.Lubicka (przy Reczkowskich) – 156,89 zł,

- Grębocin – ul.Jasińskiego – 156,89 zł,

- Grębocin – ul.Przydatki – 82,09 zł,

- Grębocin – ul.Okrężna (przedłużenie oświetlenia) – 156,89 zł,

- Grębocin – ul.Księżycowa, Morelowa – 470,68 zł,

- Złotoria – ul.Leśna (przy Markiewiczu)

- Złotoria – ul.Kazimierza Wielkiego od ul.Jagiellonów – 313,78 zł,

- Złotoria – ul.Pomorska od ul.8 Marca do ul.Sokolej - 1.568,92 zł,

Złotoria – ul.Sokola

Zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi przedmiotowe zadania są realizowane jako jedno opracowanie projektowe.

21)Złotoria – ul.Nieszawska ,

22)Złotoria – ul.Wiśniowa – 470,68 zł,

23)Złotoria – ul.Kalinowa,

24)Lubicz Górny – ul.Zdrojowa..

Informacja dotycząca dokumentacji projektowych dla pozostałych oświetleń, planowanych do wykonania w 2007r.

- Jedwabno – obok nr 8

Jedwabno – droga powiatowa od Fika do Witkowskich

Zgodnie z uzyskanymi z KE ENERGA warunkami technicznymi, oświetlenie może być wykonane wyłącznie przez ten koncern na słupach będących jego własnością. W związku z powyższym gmina nie musi ponosić kosztów na opracowanie projektu budowlanego, natomiast konieczne będzie wniesienie opłaty z tytułu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (wydatki bieżące).

- Rogowo – droga gminna (przy Borkowskim)

Rejon, w którym zaplanowano lampę uliczną objęty jest pracami projektowymi związanymi z budową autostrady A1, prowadzonymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W ramach tych prac realizowane jest również oświetlenie drogowe, w związku z czym opracowanie przez gminę dokumentacji i wykonanie 1 lampy jest bezcelowe (lampa ulegnie likwidacji).

- Lubicz Dolny – ul.Toruńska od ul.Leśnej do Kasztanowej

Nowa Wieś – oświetlenie drogi wojewódzkiej

Dokumentacje projektowe wykonane w latach poprzednich. W 2007r. uzyskano pozwolenia na budowę.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

- Modernizacja instalacji c.o. w budynku Lubicz Górny ul.Boczna 4

Plan wydatków – 15.860,00 zł.

W 2007r. zrealizowano wydatki w kwocie 15.691,34 zł, które w całości zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wymianę kotła wodnego oraz usunięcie awarii centralnego ogrzewania.

Inwestycja zakończona, odebrana protokołem w dniu 27.02.2007r.                           i rozliczona.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Budowa świetlicy w Mierzynku

Plan wydatków – 19.500,00 zł.

W 2007r. wydatków nie zrealizowano. W listopadzie zawarto umowę z Biurem Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych „insan” w Toruniu na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji sanitarnej i elektrycznej budynku świetlicy. Z powodu braku aktualnej mapy dla celów projektowych, rozpoczęcie prac nastąpiło w drugiej połowie grudnia 2007r., a termin realizacji zadania uległ przesunięciu na 2008r. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków nie wygasających z upływem 2007r. (19.500,00 zł).

II. Środki na Fundusz Wsparcia Policji

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

- Środki z budżetu Gminy na Fundusz Wsparcia Policji na wykup lokalu na posterunek Policji w Lubiczu

Plan wydatków – 150.000,00 zł.

W 2007r. przekazano na fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji środki w wysokości 150.000,00 zł, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy a Gminą Lubicz w dniu 30 marca 2007r. Przekazane środki służą dofinansowaniu budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Lubiczu. Całkowity koszt realizacji inwestycji wynikający z porozumienia wynosi 287.002,56 zł.