Załącznik

do Uchwały Nr XXI/216/2012

Rady Gminy Lubicz

z dnia 24 lutego 2012 r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

będących w posiadaniu Lubickich Wodociągów Sp. z o.o.

na lata 2012 - 2015

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr123, poz. 858 ze zm.) przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Plan ten na podstawie art. 21 ust. 4 uchwala Rada Gminy. Zatwierdzony plan powinien być dołączony do wniosku o zatwierdzenie nowych taryf na wodę i ścieki (art. 24 ust. 4 ustawy). Plan powinien zawierać:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

- przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne  w poszczególnych latach

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzania ścieków

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

- sposoby finansowania planowanych inwestycji

- Planowany zakres usług

Lubickie Wodociągi Sp. z o.o. realizują następujący zakres usług:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitną Gminy Lubicz

- zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z terenu Gminy Lubicz

Podstawą świadczenia usług jest posiadany potencjał materialny i organizacyjny oraz przewidywane inwestycje

Spółka oferuje również dodatkowy zakres usług związanych z gospodarką wodno-ściekową:

- inspekcje, czyszczenie rurociągów,

- projektowanie i wykonywanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych

- projektowanie i wykonywanie oczyszczalni przydomowych oraz sieci wod-kan.itp.

- Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

Celem niniejszego planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE oraz spełnienie krajowych wymogów (polskie ustawy i rozporządzenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej)

Kluczowe dyrektywy UE to:

- 98/83/EC określająca jakość wody pitnej

- 91/271/EC określająca jakość ścieków oczyszczonych

- 75/442/EC w sprawie odpadów

Polskie akty prawne to:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (Dz. U. z 2006r. Nr123, poz. 858, ze zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku „prawo wodne” (Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz.2019, ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku „o odpadach” (Dz. U. z 2010, Nr 185 poz. 1243, ze zm.)

oraz wynikające z nich rozporządzenia:

- Rozp. Min. Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku „W sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” (Dz. U. nr 212 poz. 1799)

- Rozp. Min. Środowiska z dnia 13 lipca 2010 roku „W sprawie komunalnych osadów ściekowych” (Dz. U. nr 134 poz. 1140)

- Rozp. Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 roku „W sprawie opłat za korzystanie ze środowiska” (Dz. U. nr 130, poz. 1453)

Mając na uwadze rozwój przedsiębiorstwa staramy się w miarę posiadanych możliwości finansowych modernizować zaplecze techniczne oraz sprostać obowiązującym standardom w branży wodno-kanalizacyjnej.

Szczegółowy zakres modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przedstawiony został w tabelach

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzania ścieków

Spółka będzie realizować wymogi ustaw poprzez kontynuację następujących działań prowadzących do zmniejszania zużycia własnego i strat wody:

- optymalizacja zarządzania sieciami wodociągowymi

- utrzymanie wysokiej jakości dostarczanej wody

- aktywna kontrola wycieków

- stosowanie nowocześniejszych urządzeń pomiarowych

- systematyczna legalizacja wodomierzy

W zakresie gospodarki ściekowej przewiduje się:

- kontrola ilości i jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji

- stały monitoring techniczny i monitoring bezpieczeństwa przepompowni scieków

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach zawarte są w tabelach

- Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Inwestycje będą finansowane z środków własnych , pożyczek Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków europejskich jeżeli otworzy się taka możliwość.

| PLANOWANE WODOCIĄGI – ROZBUDOWA |
| --- |
| L.P. | Sołectwo | Lokalizacja | Opis | Długość (m) | KOSZT |
|  | Rok 2012 |  |  |  |  |
| 1 | Grębocin | Dz nr 613/57 | Wodociąg+ projekt | 300 | 60000 |
| 2 | Grębocin | ul.Zorzy | Wodociąg+ projekt | 100 | 20000 |
| 3 | Kopanino | ul. Księżycowa | Wodociąg+ projekt | 300 | 60000 |
| 4 | Gronowo | dz. nr 59 | Wodociąg+ projekt | 200 | 40000 |
| 5 | Złotoria | dz. nr 115/17, 115/18 | Wodociąg + projekt | 100 | 20000 |
|  | SUMA 2012 |  |  | 1000 | 200000 |
|  | Rok 2013 |  |  |  |  |
| 6 | Lubicz Dolny | ul. Miodowa | Wodociąg + projekt | 300 | 60000 |
| 7 | Mierzynek | dz. nr 45/21 | Wodociąg+ projekt | 600 | 120000 |
| 8 | Młyniec Drugi | dz. nr 351 | Wodociąg + projekt | 430 | 80000 |
| 9 | Młyniec Drugi | dz. nr 96/58 | Wodociąg + projekt | 100 | 20000 |
| 10 | Jedwabno | dz. nr 112 i przyległe ( częściowa realizacja projektu) | Wodociąg PCV 90 + przyłącza | 600 | 240000 |
| 11 | Nowa Wieś | dz. nr 183 | Wodocig + projekt | 700 | 140000 |
| 12 | Nowa Wieś | dz. nr 152 | Wodociąg + projekt | 400 | 80000 |
| 13 | Grabowiec | ul. Obi Vana Kenobiego | Wodociąg + projekt | 550 | 110000 |
|  | SUMA 2013 |  |  | 3680 | 850000 |
|  | Rok 2014 |  |  |  |  |
| 14 | Lubicz Górny | ul. Boczna | Wymiana rur wodociągowych + projekt | 100 | 20000 |
| 15 | Jedwabno | dz. nr 112 i przyległe ( częściowa realizacja projektu) | Wodociąg PCV 90 + przyłącza | 600 | 240000 |
|  | SUMA 2014 |  |  | 700 | 260000 |
|  | SUMA |  |  | 5380 | 1310000 |
| PLANOWANA KANALIZACJA - ROZBUDOWA |
| L.P. | SOŁECTWO | LOKALIZACJA | OPIS | DŁUGOŚĆ [m] | KOSZT |
|  | Rok 2012 |  |  |  |  |
| 1 | Lubicz Dolny | ul. Toruńska | Kanalizacja sanitarna + projekt | 500 | 250000 |
| 2. | Lubicz Dolny | ul. Topolowa | Kanalizacja sanitarna + projekt | 300 | 150000 |
| 3. | Krobia | Od Sistn do SR1 | Kanalizacja sanitarna PCV DN 200 + 6 przyłączy | 404 + 33 | 220000 |
| 4 | Lubicz Górny | Przy Skarpie | Dobudowa kanalizacji + projekt | 100 | 50000 |
|  | SUMA 2012 |  |  | 1337 | 670000 |
|  | Rok 2013 |  |  |  |  |
| 6 | Lubicz Dolny | ul. Ogrodowa | Kanalizacja sanitarna + projekt | 700 | 350000 |
| 7 | Złotoria | ul. Wiśniowa S19-P7 ul. Sportowa S221-S208 S 220- P7, S225-Sistn | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PCV 200, kolektor tłoczny PE 90, przyłącza PCV 160, Przepompownia ścieków P7 | 569 300 55 1 | 520000 |
| 8 | Krobia | Częściowa realizacja projektu | Kanalizacja sanitarna | 2000 | 1000000 |
|  | SUMA 2013 |  |  | 3624 | 1870000 |
|  | Rok 2014 |  |  |  |  |
| 10 | Złotoria | ul. PomorskaS36-P1, 8 Marca S19-S6, Nieszawska, 8 Marca – Wodniacka S91-P1, Wodniacka S97-S83, Ciechocińska S95-S87 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PCV DN 200 przyłącza Przepompownia kanał tłoczny PE110 | 1111 360 mb 1 683 | 1000000 |
| 11 | Krobia | Częściowa realizacja projektu | Kanalizacja sanitarna+ przepompownia | 1000 | 1000000 |
|  | SUMA 2014 |  |  | 3154 | 2000000 |
|  | ROK 2015 |  |  |  |  |
| 12 | Złotoria | ul. Pocztowa S70-S68, S61-S67, Wodniacka S100-S55, S101-S55, Ciechocińska S78-S58, S74-S59, Szkolna S65-S38, S66-S64, Nieszawska S122-S86, Flisacka – Szkolna S44-S31, Flisacka S50-S39, S51-S46, Nowa – Sosnowa – Pomorska S119-S27, Piaskowa S121-S113, Sosnowa S120-S117 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna przyłącza | 1758 510 | 1000000 |
| 13 | Krobia | Częściowa realizacja projektu | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, tłoczna, przyłącza | 1500 | 1000000 |
| 14 | Lubicz Górny | ul. Trzaskalskiego, Niteckiego, Bażantowa, Gajowa, Nad Strugą | Kanalizacja sanitarna + projekt | 650 | 350000 |
|  | SUMA 2015 |  |  | 4418 | 2350000 |
|  | SUMA |  |  | 12533 | 6890000 |