Informacja dotycząca finansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych –

za 2004 rok.

# Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

## Rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Budowa oczyszczalni przyzagrodowych w Brzeźnie i Mierzynku.

Plan wydatków – 207.079 zł.

W 2004r. zrealizowano wydatki w kwocie 207.078 zł, które w całości zostały sfinansowane z pożyczki otrzymanej z WFOŚ i GW w Toruniu, na podstawie umowy zawartej z funduszem w 2003 roku.

W ramach poniesionych wydatków Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLO” T.Koczyński w Tucholi wykonało 35 szt. oczyszczalni przyzagrodowych w Brzeźnie, które zostały odebrane protokołami z dnia 27.04.2004r., 29.04.2004r., 30.04.2004r., 11.06.2004r. oraz przekazane w użytkowanie właścicielom gospodarstw rolnych.

Zadanie to było współfinansowane środkami GFOŚ i GW.

W planie GFOŚ i GW na 2004r. zabezpieczono środki w wysokości 36.721 zł. W ramach planu zrealizowano wydatki wyłączone przez WFOŚ i GW z finansowania ze środków pożyczki, obejmujące:

- nadzór inwestorski – 1.036 zł,

- projekt i montaż oczyszczalni ścieków przy świetlicy gminnej w Brzeźnie (termin odbioru – 14.06.2004r.) – 7.600 zł

- roboty dodatkowe (podniesienie drenażu rozsączającego na działkach, które ulegają okresowemu zalewaniu, oraz na których występuje podsiąkanie wód opadowych i gruntowych, zamiana zbiorników gnilnych na większe) – 8.535

Zadanie zakończone i rozliczone.

Efektem inwestowania w latach 2003-2004 (dokumentacja sporządzona w 2000r.)  jest wybudowanie 53 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w Brzeźnie i Mierzynku oraz 1 oczyszczalni przy świetlicy gminnej w Brzeźnie.

Całkowity koszt zadania – 389.575 zł, sfinansowany z następujących źródeł:

- pożyczka z WFOŚ i GW -  313.078 zł,

- środki budżetowe           -    53.800 zł,

- środki z GFOŚ i GW      -     22.697 zł.

Inwestycje z zakresu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej finansowane w całości z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Urządzenie terenów zieleni przy Zespole Szkół Nr 2 w Grębocinie.

Plan wydatków – 44.209 zł.

Wykonanie wydatków w 2004r. wynosi 17.734 zł, co stanowi 40,1 % planu.

Ze środków GFOŚ i GW sfinansowano opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysami inwestorskimi i nakładczymi na wykonanie boisk i zieleni (9.150 zł) oraz wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i zamontowanie osadników deszczowych (8.584 zł). Zadanie przewidziane do kontynuacji w następnych latach.

- Urządzenie ogrodu dendrologicznego „Zielona Szkoła” przy SP w Lubiczu Dolnym.

Plan wydatków – 201.239 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2004r. zamknęło się kwotą 2.247 zł.

W ramach wydatków sfinansowano koszty sporządzenia mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych wraz z mapą stanu prawnego dla terenu Szkoły Podstawowej (642 zł) oraz koszty wykonania dokumentacji geotechnicznej likwidacji dwóch szamb (1.605 zł).

Trwają prace projektowe obejmujące odwodnienie i zagospodarowanie terenu szkoły, przyłącza wodociągowe i przebudowę kanalizacji sanitarnej.

Na dzień 31.12.2004r. pozostały nakłady nie sfinansowane w wysokości 732 zł, poniesione w związku z przygotowaniem raportu w sprawie możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej na realizację przedmiotowej inwestycji.

Zadanie przewidziane do kontynuacji w 2005r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

- Dokumentacja techniczna przebudowy ul.Leśnej w Złotorii.

Plan wydatków – 24.300 zł.

W 2004r. nie poniesiono wydatków z przyczyn leżących po stronie wykonawcy dokumentacji – „PROJ-MASZ” w Toruniu. Mimo interwencji i ponagleń ze strony gminy projekt nie został opracowany. Rozważa się możliwość odstąpienia od umowy lub przyjęcia dokumentacji i żądania od projektanta zapłaty kar za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.

5.   Dokumentacja techniczna przebudowy ul.Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym.

Plan wydatków – 19.154 zł.

W 2004r. nie zrealizowano zaplanowanych wydatków.

- Przebudowa ul.Piaskowej w Lubiczu Górnym.

Plan wydatków – 14.640 zł.

W 2004r. nie poniesiono wydatków.

Informacja dotycząca pkt. 5 i 6

W związku z planowaną realizacją inwestycji drogowych wymienionych w pkt. 5 i 6 zaszła konieczność dokonania zamiany gruntów w celu przejścia kolektorem sanitarnym do oczyszczalni ścieków. Pomimo prowadzenia w tym zakresie negocjacji pomiędzy Nadleśnictwem Dobrzejewice a Gminą Lubicz zamiana nie została sfinalizowana. W związku z powyższym Gmina wystąpiła o wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, co umożliwi wykonanie dokumentacji branży drogowej łącznie z infrastrukturą kanalizacyjną.

7.  Dokumentacja techniczna na budowę drogi Lubicz Dolny Małgorzatowo (II etap).

Plan wydatków – 12.000 zł.

W 2004r. nie poniesiono wydatków.

W związku ze zmianą trasy połączenia drogi projektowanej przez Gminę Lubicz z drogą projektowaną przez Gminę Toruń, wystąpiono do Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych o wyłączenie gruntów przewidzianych pod budowę w/w drogi z produkcji leśnej.

- Przebudowa ul.Tulipanowej w Lubiczu Dolnym.

Plan wydatków – 15.400 zł.

Ze środków własnych gminy sfinansowano w 2004r. wydatek w wysokości 15.372 zł z tytułu wykonania projektu technicznego wraz z kosztorysem nakładczym i inwestorskim, specyfikacją techniczną oraz z tytułu uzyskania pozwolenia na budowę.

Na dzień 31.12.2004r. pozostały nakłady nie sfinansowane w kwocie 240 zł dotyczące zasilania oświetlenia drogowego (F-ra Zakładu Energetycznego w Toruniu – termin zapłaty – styczeń 2005r.).

W dniu 30.12.2004r. podpisano umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1.403.787 zł, z czego 1.238.636 zł  (75% wydatków kwalifikowanych) będą stanowić środki EFRR, środki w wysokości 165.151 zł przewidziano jako współfinansowanie z budżetu państwa (10% wydatków kwalifikowanych). Gmina na mocy wyżej powołanej umowy zobowiązana jest do zapewnienia udziału własnego w wysokości 247.727 zł.

Podjęto działania w Banku Gospodarstwa Krajowego celem zapewnienia środków na prefinansowanie (pokrycie kosztów realizacji inwestycji do czasu otrzymania zawrotu poniesionych nakładów ze środków EFRR).

Podjęto również czynności związane z przygotowaniem i wszczęciem procedury zamówień publicznych. Przewidywany termin rozpoczęcia robót – II kwartał 2005r.

- Zakup używanego samochodu na potrzeby Gospodarstwa Pomocniczego przy UG Lubicz.

Plan wydatków – 1.475 zł.

Wydatki zrealizowano w 100 %.

W m-cu czerwcu dokonano zakupu używanego samochodu osobowo-towarowego za cenę 33.000 zł, który został przekazany Gospodarstwu Pomocniczemu. W części obejmującej kwotę 31.525 zł zakup został sfinansowany ze środków pochodzących z połowy zysku Gospodarstwa Pomocniczego za lata 2000, 2001 i 2002, zgromadzonych na rachunku depozytowym.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

- Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w Gronowie.

Plan wydatków – 1.000 zł.

W 2004r. ze środków własnych gminy w wysokości 1.000 zł sfinansowano wykonanie projektu zasilania dla sygnalizacji drogowej .

Zadanie rozpoczęte w 2003r., zakończone i rozliczone w 2004r.

Wartość całkowita zadania – 2.478 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- Modernizacja ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym Gronowo 66/5.

Plan wydatków – 10.800 zł.

Wydatki za 2004r. w wysokości 10.792 zł obejmują zapłatę za roboty instalacyjne zrealizowane przez firmę „STOL-BUD” w Lubiczu (10.509 zł), nadzór inwestorski pełniony przy realizacji robót (133 zł) oraz badanie drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych (150 zł). Całość wydatków sfinansowano ze środków własnych gminy.

Zadanie zakończone, odebrane protokołem w dniu 30.09.2004r. i rozliczone.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wykup gruntów.

Plan wydatków – 34.100 zł.

W 2004r. wydatki łącznie zamknęły się kwotą 34.085 zł, w tym 31.280 zł poniesiono na wykup działek, 2.805 zł na opłaty za usługi notarialne.

W ramach w/w wydatków Gmina Lubicz nabyła następujące nieruchomości gruntowe:

- część działki nr 110 w Lubiczu Górnym o pow. 600 m² (przeznaczenie – przepompownia ścieków) – za kwotę 9.000 zł (w 2003r. zapłacono zaliczkę w wysokości 9.000 zł),

- działka nr 107/27 w Lubiczu Dolnym o pow. 14 m² (przeznaczenie – poszerzenie drogi wojewódzkiej) – za kwotę 280 zł,

- działki nr 406/3, 406/47 i 406/53 w Grębocinie o pow. 6.543 m² (przeznaczenie – pod drogi) – za kwotę 22.000 zł.

Wydatki zostały sfinansowane w całości ze środków własnych gminy.

Zadanie rozliczone.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze

- Zakup urządzenia chłodniczego do kaplicy pogrzebowej w Grębocinie.

Plan wydatków – 6.800 zł.

Wydatki zostały wykonane w 100 %.

Inwestycja obejmuje zakup urządzenia chłodniczego wraz z montażem.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

- Adaptacja budynku byłego przedszkola Lubicz ul.Toruńska 24 na cele administr. samorząd.

Plan wydatków – 10.860 zł.

Plan na 2004r. został zabezpieczony na sfinansowanie wydatków związanych z opracowaniem projektu technicznego adaptacji istniejącego obiektu. Wydatków nie poniesiono z uwagi na nie zrealizowanie projektu do końca 2004r. z powodu przedłużającej się procedury uzgodnień z nadzorem konserwatorskim (obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej).

- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Plan wydatków – 40.000 zł.

W bieżącym roku wydatków nie poniesiono.

Uchwałą Nr XXVIII/375/04 z dnia 30.12.2004 r. Rada Gminy Lubicz ustaliła wykaz nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Lubicz na 2004 rok, nie wygasających z upływem roku budżetowego. W wykazie tym ujęty został wydatek na zakupy inwestycyjne w kwocie 40.000 zł, z terminem realizacji – 30.06.2005 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

- Budowa sali gimnastycznej w Lubiczu Górnym.

Plan wydatków – 6.100 zł.

W 2004r. sfinansowano ze środków własnych gminy wydatek w wysokości 6.100 zł stanowiący zapłatę za studium wykonalności projektu, opracowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Top-Fok” w Toruniu.

Gmina ubiegała się o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mimo wstępnej pozytywnej oceny wniosku, projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania przez Zarząd Województwa.

Inwestycja przewidziana do kontynuacji w 2005r.

Rozdz. 80104 Przedszkola

- I wyposażenie obiektu Gimnazjum w Grębocinie – 2 klasy przedszkolne (realizacja w ramach PAOW).

Plan wydatków – 9.923 zł.

Zadanie finansowane z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego (samorząd wojewódzki), na podstawie umowy z dnia 27.12.2004r. o finansowaniu w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Z uwagi na brak możliwości zrealizowania wydatków w 2004r., uchwałą Nr XXVIII/375/04 z dnia 30.12.2004 r. Rada Gminy Lubicz ujęła 9.923 zł  w wykazie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Lubicz na 2004 rok, nie wygasających z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji – 30.11.2005 r.

- I wyposażenie obiektu Gimnazjum w Grębocinie – 2 klasy przedszkolne (realizacja w ramach środków własnych gminy)

Plan wydatków – 13.704 zł.

Zadanie realizowane na podstawie umowy z dnia 27.12.2004r. o finansowaniu w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, na mocy której Gmina zobowiązała się do zapewnienia udziału środków własnych.

Z uwagi na brak możliwości zrealizowania wydatków w 2004r., uchwałą Nr XXVIII/375/04 z dnia 30.12.2004 r. Rada Gminy Lubicz ujęła 13.704 zł w wykazie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Lubicz na 2004 rok, nie wygasających z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji – 30.11.2005 r.

Rozdz. 80110 Gimnazja

- Budowa Gimnazjum w Grębocinie oraz modernizacja istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Plan wydatków – 1.115.840 zł.

W bieżącym roku wykonanie wydatków stanowi kwotę 1.098.740 zł, na którą składają się:

- koszty robót budowlanych zrealizowanych przez P.U.B. i T „MARBUD” w      Toruniu – 638.066 zł,

- nadzór inwestorski – 32.400 zł,

- prace projektowe (kolorystyka, tablica mosiężna, projekt zasilania bud., projekt kotłowni) – 19.930 zł,

- prowizja oraz spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami z tytułu rozterminowania zadłużenia wobec Nordea Bank Polska S.A.   – 400.322 zł,

- pozostałe wydatki (sprzęt p.poż., przyłączenie do sieci elektroenerg., oszacowanie wartości kotłowni, wydanie postanowienia PIP) – 8.022 zł.

Wydatki poniesione w 2004r. zostały sfinansowane z n/w źródeł:

- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 300.000 zł,

- kredyty z Banku Ochrony Środowiska – 330.000 zł,

- środki własne – 468.740 zł.

Obiekt Gimnazjum wraz z infrastrukturą towarzyszącą odebrano protokołem w dniu 09.08.2004r. i przekazano w użytkowanie.

W wyniku inwestycji uzyskano budynek o kubaturze 14.500 m³ , pow.użytkowej 3.539,29 m² z 12 salami lekcyjnymi, salą ćwiczeń korekcyjnych, biblioteką z czytelnią, świetlicą, jadalnią, harcówką i sklepikiem uczniowskim. Zagospodarowanie terenu przylegającego do Gimnazjum obejmuje: drogę dojazdową dla autobusów, parking przy drodze, chodniki, plac przed wejściem do budynku, plac rekreacyjny, śmietniki, małą architekturę i zieleń.

Na dzień 31.12.2004r. pozostały nakłady nie sfinansowane w wysokości 4.906.449 zł, z tego kwota 3.071.627 zł stanowi niewymagalne zobowiązania wobec Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni wynikające z ugody w sprawie spłaty zadłużenia, zawartej w 2004r. pomiędzy Gminą a w/w Bankiem, natomiast kwota 1.834.822 zł stanowi niewymagalne zobowiązania z tytułu cesji wierzytelności wykonawcy robót  - Firmy „MARBUD” na rzecz Banku Ochrony Środowiska S.A. w Toruniu.

- I wyposażenie Gimnazjum w Grębocinie.

Plan wydatków – 222.317 zł.

Wydatki w wysokości 180.922 zł wykonane zostały przez Zespół Szkól Nr 2 w Grębocinie - jednostkę realizującą przedmiotowe zadanie. Sfinansowane w całości ze środków własnych gminy.

W związku z brakiem pomieszczeń na składowanie zakupionego wyposażenia (trwają roboty w budynku SP), Rada Gminy Lubicz uchwałą Nr XXVIII/375/04 z dnia 30.12.2004 r. ujęła 41.317 zł  w wykazie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Lubicz na 2004 rok, nie wygasających z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji – 30.11.2005r.

- Budowa Gimnazjum w Grębocinie oraz modernizacja istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zakupy inwestycyjne).

Plan wydatków – 170.060 zł.

W ramach planu wydatków sfinansowano ze środków własnych gminy zakup wraz z montażem platformy z szybem hydraulicznym oraz dźwigu hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych (169.580 zł), a także koszty przeprowadzenia dozoru technicznego (478 zł). Łącznie wydatki wynoszą 170.058 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Adaptacja pomieszczeń w obiekcie przy ul.Tulipanowej Lubicz Dolny na potrzeby grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz grupy AA.

Plan wydatków – 21.772 zł.

W bieżącym roku wydatków nie poniesiono.

Uchwałą Nr XXVIII/375/04 z dnia 30.12.2004 r. Rada Gminy Lubicz ustaliła wykaz nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Lubicz na 2004 rok, nie wygasających z upływem roku budżetowego. W wykazie tym ujęty został wydatek inwestycyjny w kwocie 21.772 zł, z terminem realizacji – 31.07.2005r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

Plan wydatków – 12.935 zł.

W 2004r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w 100 %. Obejmują one koszty zakupu 3 zestawów komputerowych przeznaczonych dla nowo organizowanych stanowisk pracy, w związku z realizacją zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Źródłem pokrycia wydatków była dotacja z budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. Świetlice szkolne

- Świetlica szkolna w obiekcie Gimnazjum w Grębocinie – I wyposażenie (realizacja w ramach PAOW).

Plan wydatków – 16.403 zł.

Zadanie finansowane z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego (samorząd wojewódzki), na podstawie umowy z dnia 27.12.2004r. o finansowaniu w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Z uwagi na brak możliwości zrealizowania wydatków w 2004r., uchwałą Nr XXVIII/375/04 z dnia 30.12.2004 r. Rada Gminy Lubicz ujęła 16.403 zł  w wykazie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Lubicz na 2004 rok, nie wygasających z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji – 30.11.2005 r.

- Świetlica szkolna w obiekcie Gimnazjum w Grębocinie – I wyposażenie (realizacja w ramach środków własnych gminy)

Plan wydatków – 22.653 zł.

Zadanie realizowane na podstawie umowy z dnia 27.12.2004r. o finansowaniu w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, na mocy której Gmina zobowiązała się do zapewnienia udziału środków własnych.

Z uwagi na brak możliwości zrealizowania wydatków w 2004r., uchwałą Nr XXVIII/375/04 z dnia 30.12.2004 r. Rada Gminy Lubicz ujęła 22.653 zł w wykazie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Lubicz na 2004 rok, nie wygasających z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji – 30.11.2005 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Dokumentacja techniczna oświetlenia ul.Pronobisa i Okrężna w Grębocinie (4 lampy).

Plan wydatków – 1.880 zł.

Ze środków własnych gminy sfinansowano wydatek w wysokości 1.880 zł poniesiony w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej. Uzyskano pozwolenie na budowę.

- Oświetlenie ul.Cichej w Krobii (5 lamp).

Plan wydatków – 18.056 zł.

W ramach planu wydatków wykonano i sfinansowano ze środków własnych gminy wydatki w wysokości 17.707 zł, które obejmują:

- zapłatę faktury firmy „ELKARD” Toruń za wykonanie robót elektrycznych - 15.872 zł,

- koszty projektu oświetlenia opracowanego przez Z-d Elektryczny R.Pater Kowalewo Pom.-1.593 zł,

- nadzór inwestorski – 237 zł,

- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (II część) – 5 zł.

Zadanie odebrane protokołem z dnia 20.07.2004r. i rozliczone. Wartość zadania 17.810 zł.

Efekty rzeczowe:

- linia oświetleniowa długości 260 mb,

- słupy oświetleniowe OŻ9 wraz z oprawami SGS 102/150 – 5 kpl.

- Oświetlenie ulicy Gronowo k/NAGRO (7 lamp).

Plan wydatków – 26.203 zł.

Ze środków własnych gminy sfinansowano wydatki w wysokości 25.715 zł.

Na podstawie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zawartej z ZE w Toruniu wniesiono ostatnią część opłaty przyłączeniowej w wysokości 24 zł. Ponadto uregulowano fakturę wykonawcy robót elektrycznych – „ELKARD” w Toruniu w kwocie 22.187 zł oraz zapłacono za opracowanie projektu oświetlenia i nadzór inwestorski – 3.504 zł.

Zadanie zakończone, odebrane protokołem z dnia 20.07.2004r. i rozliczone. Całkowity koszt zadania – 25.931 zł.

W wyniku   inwestycji uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- linia oświetleniowa długości 330 mb,

- słupy oświetleniowe OŻ9 wraz z oprawami SGS 102/150 – 8 kpl.

- złącze oświetleniowe.

- Oświetlenie ul.Kasztanowej w Grębocinie (3 lampy).

Plan wydatków – 12.092 zł.

Wykonanie wydatków w 2004r. zamknęło się kwotą 11.861 zł i obejmuje:

- zapłatę za projekt budowlany oświetlenia ulicznego – 1.184 zł,

- II część opłaty przyłączeniowej – 24 zł,

- koszt wykonania robót elektrycznych („ELKARD”) – 10.496 zł,

- zapłatę za pełnienie nadzoru inwestorskiego – 157 zł.

Zadanie odebrane protokołem z dnia 20.07.2004r. oraz rozliczone. Wartość inwestycji – 11.957 zł.

Efektem poniesionych nakładów jest linia oświetleniowa długości 180 mb, słupy OŻ9 wraz z oprawami SGS 102/150 – 3 kpl.

- Oświetlenie ul.Kolejowej w Grębocinie (4 lampy).

Plan wydatków – 16.122 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 15.814 zł, co stanowi 98,1 % planu. Na wydatki poniesione w 2004r., sfinansowane ze środków własnych gminy, składają się:

- zapłata za projekt oświetlenia – 1.578 zł,

- koszt robót elektrycznych („ELKARD”) – 14.026 zł,

- koszt nadzoru inwestorskiego – 210.

Inwestycja zakończona, odebrana protokołem z dnia 20.07.2004r. i rozliczona. Całkowity koszt realizacji – 15.934 zł.

Efekt rzeczowy:

- linia oświetleniowa długości 250 mb,

- słupy OŻ9 wraz z oprawami SGS 102/150 – 4 kpl.

- Oświetlenie ul.Leśnej, Brzozowej, Akacjowej w Złotorii (5 lamp).

Plan wydatków – 18.797 zł.

W 2004r. ze środków własnych gminy sfinansowano wydatki w wysokości 18.694 zł. Dokonano zapłaty za opracowanie projektu oświetlenia (3.538 zł), wykonane roboty elektryczne przez PW „PRAKSIS” (14.815 zł), nadzór inwestorski (221 zł) oraz wniesiono do ZE w Toruniu opłatę przyłączeniową (120 zł).

Zadanie o wartości 18.814 zł odebrane protokołem z dnia 20.07.2004r. oraz rozliczone.

W wyniku inwestycji uzyskano następujące efekty rzeczowe: linia oświetleniowa długości 296 mb, słupy OŻ9 wraz z oprawami SGS 102/150 – 5 kpl, szafka oświetleniowa.

- Oświetlenie ul.Lipowej w Złotorii (10 lamp).

Plan wydatków – 35.241 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 34.676 zł, co stanowi 98,4 % planu.

W ramach planu sfinansowano w 2004r. n/w koszty:

- opracowania projektu oświetlenia - 3.172 zł,

- wykonania robót elektrycznych (PW „PRAKSIS”) – 31.040 zł,

- pełnienia nadzoru inwestorskiego – 464 zł.

Źródło finansowania stanowiły środki własne gminy.

Inwestycja zakończona, odebrana protokołem z dnia 30.07.2004r. i rozliczona.

Koszt całkowity realizacji zadania – 34.916 zł.

Efekty rzeczowe:

- linia oświetleniowa długości 757 mb,

- słupy OŻ9 wraz z oprawami SGS 102/150 – 10 kpl.

- Oświetlenie ul.Piaskowej w Lubiczu Górnym (7 lamp).

Plan wydatków – 29.891 zł.

Wydatki w kwocie 29.199 zł poniesione w 2004r. obejmują:

- zapłatę za projekt oświetlenia – 2.806 zł,

- koszt wykonania robót elektrycznych („ELEKTROCHEM” Grudziądz) – 26.004 zł,

- nadzór inwestorski – 389 zł.

Wydatki w całości sfinansowane ze środków własnych gminy.

Zadanie o wartości 29.319 zł zakończone, odebrane protokołem z dnia 30.07.2004r. oraz rozliczone.

Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku inwestycji:

- linia oświetleniowa długości 455 mb,

- słupy OŻ9 wraz z oprawami SGS 203 – 7 kpl.

- Oświetlenie ul.Pięknej w Krobii (4 lampy).

Plan wydatków – 14.446 zł.

Wykonanie wydatków w 2004r. zamknęło się kwotą 14.166 zł i obejmuje:

- zapłatę za projekt budowlany oświetlenia ulicznego – 1.274 zł,

- II część opłaty przyłączeniowej – 5 zł,

- koszt wykonania robót elektrycznych („ELKARD”) – 12.697 zł,

- zapłatę za pełnienie nadzoru inwestorskiego – 190 zł.

Zadanie odebrane protokołem z dnia 20.07.2004r. i rozliczone. Wartość inwestycji – 14.270 zł.

Efektem poniesionych nakładów jest linia oświetleniowa długości 208 mb, słupy oświetleniowe OŻ9 wraz z oprawami SGS 102/150 – 4 kpl.

- Oświetlenie ul.Różanej w Lubiczu Dolnym (3 lampy).

Plan wydatków – 13.252 zł.

W ramach ustalonego planu sfinansowano w 2004r. wydatki w wysokości 13.250 zł, które obejmują:

- zapłatę faktury Z-du Elektrycznego R.Pater w Kowalewie Pom. za opracowanie projektu budowlanego – 2.379 zł,

- koszt wykonania robót elektrycznych („ELKARD”) – 10.711 zł,

- zapłatę za nadzór inwestorski – 160 zł.

Źródło finansowania – środki własne gminy.

Zadanie o wartości 13.370 zł odebrane protokołem z dnia 17.06.2004r. i rozliczone.

Efekty rzeczowe:

- kablowe zasilanie energetyczne,

- 3 słupy z oprawami SGS 102/150 W

- Oświetlenie ulic w Kopaninie (4 lampy).

Plan wydatków – 15.644 zł.

Wykonanie wydatków w 2004r. wynosi 15.642 zł. Ze środków własnych gminy sfinansowano  opracowanie   projektu  budowlanego oświetlenia ulicznego (2.501 zł), wykonanie robót elektrycznych (12.947 zł) oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego (194 zł).

Zadanie odebrane protokołem z dnia 17.06.2004r. i rozliczone. Koszt realizacji – 15.762 zł.

W wyniku inwestycji uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- kablowe zasilanie energetyczne,

- 4 słupy z oprawami SGS 102/150 W.

- Oświetlenie ulic w Młyńcu przy Kościele (4 lampy).

Plan wydatków – 13.704 zł.

Wydatki 2004r. w wysokości 13.702 zł obejmują zapłatę za projekt techniczny oświetlenia (2.440 zł), wykonane roboty elektryczne (11.096 zł) oraz nadzór inwestorski (166 zł).

Inwestycja odebrana protokołem z dnia 17.06.2004r. i rozliczona. Wartość zadania – 13.822 zł.

Uzyskane efekty rzeczowe:

- kablowe zasilanie energetyczne,

- 3 słupy z oprawami SGS 102/150 W.

Na etapie prac projektowych ograniczono zakres rzeczowy zadania do 3 lamp z uwagi na to, iż rozstawienie 4 lamp spowodowałoby kolizję z drogami wyjazdowymi z posesji, przewidzianymi w projekcie zagospodarowania działek nr 96/61, 96/55 i 96/51.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Modernizacja świetlicy w Rogowie.

Plan wydatków – 82.880 zł.

Ze środków własnych gminy sfinansowano w 2004r. wydatki w kwocie 81.768 zł, na które składają się:

- zapłata za roboty modernizacyjne zrealizowane przez Z-d Instalacyjno-Budowlany R.Dworakowski w Głogowie – 80.001 zł,

- nadzór inwestorski – 885 zł,

- pozostałe koszty (sporządzenie kosztorysów inwestorskich i ślepych, odbiór przewodów kominowych i wentylacyjnych, badanie instalacji elektr.) – 882 zł.

Zadanie odebrane protokołami z dnia 18.08.2004r. i 05.11.2004r. oraz rozliczone.

Całkowita wartość inwestycji obejmująca roboty modernizacyjne oraz pozostałe nakłady wynosi 192.198 zł.