Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska  36 A, 87 - 162  Lubicz ,   woj. kujawsko-pomorskie,

nr telefonu: 56 678 27 09

nr faxu: : 56 678 27 09

adres internetowy: www.lubicz.pl

adres poczty elektronicznej: drogi@lubicz.pl

nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZDG. 271.522.4.2015

SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH     WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO    DLA    POSTĘPOWANIA    PROWADZONEGO

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – ze zmianami).

Przedmiotem zamówienia jest budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Kolejowej w Lubiczu Dolnym.

SPECYFIKACJA      ISTOTNYCH

WARUNKÓW       ZAMÓWIENIA

# 1. Nazwa    i    adres    Zamawiającego.

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

87 – 162 Lubicz , ul. Toruńska  36 A,

# 2. Tryb    udzielania    zamówienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 	zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – ze zmianami).
	Wartość zamówienia nie przekracza  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy.

# 3. Opis    przedmiotu    zamówienia

Kod CPV 45233222- 1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych polegających na budowie jednostronnego chodnika  wzdłuż ul. Kolejowej w Lubiczu Dolnym, na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Zakład Usługowo-Projektowy "AS" Hanna Sobiczewska ze Świecia.

  - Podstawowe parametry chodnika:
3.2.1. 	Chodnik będzie wykonany jednostronnie wzdłuż ul. Kolejowej, na odcinku od ulicy   
   	Tulipanowej  do ulicy Toruńskiej. Długość chodnika 159 m.
   	Chodnik od strony jezdni ograniczony będzie krawężnikiem na ławie betonowej C12/15 
            	z oporem, natomiast od 	strony posesji i pasa zieleni obrzeżem betonowym na podsypce  
    	cementowo-piaskowej.
   	Zjazdy na posesje ograniczone będą opornikiem betonowym na ławie betonowej.
3.2.2. 	Szerokość chodnika – 1,25 m do 2,0 m. W chodnik wpisane są zjazdy indywidualne 
          	na posesje oraz zjazd publiczny na ul. Kolejową. Chodnik należy dowiązać do istniejących 
     	ciągów pieszych. 
3.2.3. Konstrukcja nawierzchni:
          3.2.3.1. 	Chodnik – warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm, ułożonej na 
    		podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3 cm, na podbudowie z kruszywa 
       		łamanego 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm oraz na warstwie 
    		odsączającej z piasku o grubości 10 cm.  
    		Razem 31 cm.
          3.2.3.2.  	Zjazdy indywidualne - warstwa ścieralna z kostki betonowej bordowej o grubości 8 cm, 
       		ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3 cm, na podbudowie 
   		z betonu kl C 16/20 o grubości 10 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5,       		stabilizowanego mechanicznie o grubości 5 cm oraz na warstwie odsączającej 
     		z piasku o grubości 10 cm.  Razem 36 cm.
          3.2.3.3.	Zjazd publiczny w ul. Różaną - warstwa ścieralna z kostki betonowej grafitowej
         		o grubości 8 cm, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3 cm,
       		na podbudowie z betonu kl C 16/20 o grubości 15 cm, na podbudowie z kruszywa 
       		łamanego 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm oraz na warstwie
   		odsączającej z piasku o grubości 10 cm.  Razem 46 cm.
          3.2.3.4. 	Krawężniki i obrzeża – obramowanie istniejącej jezdni krawężnikiem betonowym 
      		najazdowym, o wymiarach 15x25 oraz krawężnikiem wysokim o wymiarach 15x30 
      		posadowione na ławie betonowej z betonu kl C 12/15 z oporem.
   		Na zjazdach indywidualnych należy zastosować krawężniki wjazdowe 15x25 
                      	posadowione na ławie betonowej z betonu kl C 12/15 z oporem, natomiast od strony
         		posesji przewidziane są oporniki betonowe o wymiarach 12x25 posadowione na ławie
     		z betonu kl. C 12/15 z oporem 15x15. 
     		Od strony posesji chodnik zakończony obrzeżem betonowym 8x30, posadowionym na 
       		ławie z betonu kl. C 12/15 z oporem 24x10 ustawionym na 5 cm warstwie podsypki
    		cementowo-piaskowej.
         3.2.3.5. 	Zestawienie krawężników i obrzeży:
                      	3.2.3.5.1. Krawężnik betonowy najazdowy 15x25x100 cm – 53,5 m.
   		3.2.3.5.2. Krawężnik betonowy wysoki 15x30x100 cm – 127 m.
                      	3.2.3.5.3. Obrzeże betonowe szare 8x30x100 cm - 225 m.
                      	3.2.3.5.4. Opornik betonowy szary 12x25x100 cm - 17 m.
         3.2.3.6. 	Powierzchnia chodnika z kostki szarej - 300 m2, 
         3.2.3.7.	Powierzchnia chodnika z kostki	bordo -114 m2.
3.2.4. 	W ramach robót wykonawca dostosuje istniejące odwodnienie drogowe do projektowanych 
    	elementów chodnika, poprzez zapewnienie skutecznego, odprowadzenia wody z jezdni 
   	ul. Kolejowej. Dodatkowo wykonawca zrealizuje przebudowę/regulację urządzeń obcych 
    	usytuowanych w pasie realizowanego chodnika.

  - Wykonawca w celu prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest również   
 wykonać poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie cenie   
 ofertowej:
 3.3.1. 	Wykonanie zakresu robót wynikającego z projektu budowlanego.
 3.3.2. 	Zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej 
           	wytyczenie tras oraz dokumentację geodezyjną powykonawczą.  
 3.3.3.  Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich wymaganych opinii niezbędnych do wykonania 
     	kompletnego dzieła i przekazania go do użytku.
 3.3.4.	Opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, przedłożenia tego projektu u zarządcy 
       	drogi, tj. ZDW oraz zgłoszenia zarządcy rozpoczęcia prowadzenia robót w pasie tej drogi.
 3.3.5. 	Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy.
 3.3.6. 	Zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3.3.7. 	Prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.
 3.3.8. 	Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na 
    	bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
 3.3.9. 	Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek 
     	sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.
 3.3.10. Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, przywrócenia go do stanu pierwotnego 
   	i przekazania go Zamawiającemu  w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru.
3.3.11. W przypadku naruszenia mienia osób trzecich, jego naprawy i uzyskania oświadczenia tych 
    	osób o braku roszczeń z tytułu budowy chodnika.
3.3.12. 	Zajęcia pasa drogowego jego oznakowania na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu,  
    	jak  również koszt ewentualnych wypłat odszkodowań na rzecz osób trzecich.
3.3.13. Przeprowadzenia badań, prób, jak również dokonania odkrywek w przypadku nie 
           	zgłoszenia robót  zanikających do odbioru.
3.3.14. Naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego.
3.3.15. Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 
    	zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na cały czas jej trwania.

3.4. 	Zamawiający nie przewiduje korekty ceny umownej ustalonej przez wybranego wykonawcę z tytułu 
     	robót dodatkowych lub innych mogących wystąpić w trakcie prowadzenia prac, których wykonanie 
    	będzie konieczne w celu wykonania zakresu rzeczowego zgodnie z technologią robót  i zabezpieczenia    
    	interesu osób trzecich. Zamawiający uznaje, że każdy wykonawca przeanalizuje zakres robót do 
      	wykonania wynikający z projektu budowlanego, z wizji terenowej i własnego doświadczenia 
    	i ewentualne ustalone przez niego prace dodatkowe, nie ujęte w przedmiarach bądź kosztorysach 
    	ślepych, uwzględni w proponowanej przez siebie cenie ofertowej.

  - Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zostało ujęte w projekcie budowlanym i kosztorysie.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres trzech lat liczony od daty odbioru końcowego.

# 4. Zamówienia   częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# 5. Zamówienia   uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów art. 67 ust. 1 pkt. 
     	6 ustawy Prawa zamówień publicznych.

# 6. Termin    wykonania    zamówienia.

Termin realizacji zamówienia od 25 maja 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

# 7. opis warunków udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania   
         oceny  tych warunków.

7.1.	Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 – ze zmianami) i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na  podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.

7.2.		Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

# 8. Warunki   udziału   w   postępowaniu   oraz    dokumenty    potwierdzające       
        spełnianie    warunków     udziału    w    postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania  warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

8.1. 	Oświadczenia:

8.1.1. 	Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, wg wzoru stanowiącego    
                          załącznik Nr 5 do SIWZ.
   	8.1.2. 	Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 	      	        		ubezpieczenie zdrowotne i  społeczne, lub zaświadczenie, że wykonawca  uzyskał 
            		przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
                         	płatności, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ.
   	8.1.3. 	Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie    
              	prowadzonej działalności objętej przedmiotem zamówienia, wg wzoru stanowiącego 
               	załącznik Nr 6 do SIWZ.
     	8.1.4. 	Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej       
                	zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik 
                    	Nr 6 do SIWZ.
	   	8.1.5. 	Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 				24 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ.

8.1.6.	Wykaz dysponowania odpowiednim sprzętem do realizacji robót, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ.

8.1.7.	Wykaz osób pełniących kierownicze funkcje na budowie o specjalności zgodnej 
z przedmiotem zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ.

8.1.8.	Wykazu wykonanych, robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi    
      		zamówienia z zakresu budowy chodników, w okresie ostatnich trzech lat przed 
            		dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
             	działalności jest krótszy za ten okres. W wykazie należy podać od trzech do max. pięciu 
     		zadań o wartości min. 50.000 zł. każde. Do wykazu należy dołączyć dokumenty   
           		potwierdzające, że zrealizowane roboty zostały wykonane należycie 
    		(poświadczenia należytego wykonania robót).

8.2. 	Dokumenty:
8.2.1. 	Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS lub wydruk z bazy 
    	CEIDG–  załącznik nr .......,
	8.2.2.	Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – 
załącznik nr .............

8.2.3.	Kserokopia uprawnień budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia dla 
      			osób zajmujących kierownicze stanowiska na budowie – załącznik Nr .......
		8.2.4.  	Kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 
       			Budownictwa dla kierownika budowy – załącznik Nr ..........

8.2.5.	Kosztorys ofertowy – załącznik Nr ........

8.2.6.	Potwierdzenie wniesienia wadium.

8.3. 	Wszystkie dokumenty są składane w oryginale, bądź w poświadczonych za zgodność 
                  	z oryginałem kopiach, podpisanych przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy.

# 9. informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
        oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
        uprawnionych     do    porozumiewania    się    z    wykonawcami.

9.1.	W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

9.2.	Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Mirosław Wójcik, tel./fax. 56 67-82-709.

# 10. wymagania   dotyczące   wadium.

10.1.	Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2.000 zł. , słownie: dwa tysiące
      		złotych (art. 45 ustawy Pzp).

10.2. 	Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

10.3. 	Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

10.3.1	pieniądzu,

10.3.2 	poręczeniach bankowych,

10.3.3  	gwarancjach bankowych,

10.3.4  	gwarancjach ubezpieczeniowych,

10.3.5  	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 
      			ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

10.4.	Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego w Banku 
                          Spółdzielczym w Grębocinie Nr 95 9491 0003 0000 0000 1212 0003.

10.5. 	Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1 a, 2 i 4 
     		ustawy Pzp.

10.6. 	Zamawiający zatrzyma wniesione wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 
    		ustawy Pzp.

10.7. 	Wykonawca dołącza do składanej oferty dowód wniesienia wadium w oryginale, bądź 
    		w poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, podpisanej przez osobę uprawnioną do 
    		składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

  - Brak wniesienia wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie wykonawcy 
   	z prowadzonego postępowania (art. 24 ust. 2, pkt. 4 ustawy Pzp).

# 11. Termin    związania    ofertą.

11.1.	Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 
 	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2. 	Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co 	  	najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

# 12. Opis    sposobu    przygotowania    oferty.

## 12.1.	Wymagania podstawowe.

    - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

    - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

    - Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli     
     	w imieniu wykonawcy.

    - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione    
   	przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę 
       	w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.

    - Jeżeli oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa 
	w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej    
      	konkurencji /Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zmianami/ muszą być oznaczone  
        	klauzulą "nie udostępniać –tajemnica 	przedsiębiorstwa".

    - Zastrzeżenie informacji, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 
     	przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich 
        	odtajnienie.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## Forma oferty.

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną.
	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
       	polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
     	składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

    - Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 	 
      	niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 	 
    	komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

12.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
     	stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku 
    	komputerowego lub maszynopisu.

12.2.4. 	Oferta powinna być trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

12.2.5. 	Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
    		wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 
    		dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę uprawnioną 
        		do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

12.2.6. 	Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie 	                         
             		oryginałów lub poświadczonych, za zgodność z oryginałem kopii, podpisanych przez 
             		osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

  - Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

    - Wypełniony formularz oferty.

    - Dokumenty określone w pkt. 8 SIWZ.

    - Pozostałe dokumenty wymagane w SIWZ

# 13.  Miejsce   oraz   termin   składania   i   otwarcia   ofert.

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, t.j. Zarząd Dróg, Gospodarki 	Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu,  Lubicz Dolny  ul. Toruńska 36 A, pokój  Nr 3  
   	w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2015 r. do godz. 1000.

13.2.	Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.
  		Kopertę należy opisać następująco:

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu OFERTA na budowę chodnika ul. Kolejowa w Lubiczu Dolnym Nie otwierać przed dniem: 18.05.2015 r. godzina 1015. Nazwa i adres Wykonawcy

13.3.  	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu ich składania tj. 18 maja 2015 r.  
         	o godz. 1015 , pokój Nr 1

13.4.  	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub

przedwczesne otwarcie źle oznakowanej koperty zawierającej ofertę.

# 14.  Opis   sposobu   obliczenia   ceny.

14.1.   	Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 
     	14.2.   	Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 
         		koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
         		przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

14.3.   	Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

14.4    	W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby Zamawiającego do powstania 
               	obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie 
        		dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej 
                   	oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
                	obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# 15. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze  
            oferty   wraz   z   podaniem   znaczenia   tych kryteriów   i   sposobu   oceny    
            ofert.

15.1.   	Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się jedynym kryterium oceny ofert jakim

jest cena.                
     	15.2.   	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wybudowanie
            		chodnika, zgodnie z określeniem przedmiotu zamówienia w punkcie 3 SIWZ. Ceną oferty 
                          będzie kwota wymieniona w formularzu oferty.

15.3.   	Ceny ofert będą porównywane wg wzoru arytmetycznego z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku:

C=(Cmin : Cbad ) x 100

gdzie:

C – liczba punktów w kryterium cena oferty

Cmin – cena najniższej oferty

Cbad – cena badanej oferty

# 16. informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
            oferty   w   celu   zawarcia   umowy   w   sprawie   zamówienia   publicznego.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.

# 17. wymagania    dotyczące    zabezpieczenia    należytego    wykonania        
     umowy.

17.1 	Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
   		w wysokości 2 % wartości brutto umowy w następujących  formach:

17.1.1	pieniądzu,

17.1.2 	poręczeniach bankowych,

17.1.3 	gwarancjach bankowych,

17.1.4 	gwarancjach ubezpieczeniowych,

17.1.5 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 
      			ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

17.2 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto 
  	Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Grębocinie Nr 95 9491 0003 0000 0000 1212    
   	0003.

17.3.	Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy. Nie wniesienie zabezpieczenia    
   	będzie skutkowało odrzuceniem oferty i wyborem kolejnego wykonawcy.

17.4 	Zamawiający zwraca zabezpieczenie:

17.4.1 	w wysokości 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
    				i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

    - w wysokości 30 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia upływu okresu rękojmi.

# 18.  umowa.

Zamawiający żąda podpisania umowy z wybranym wykonawcą wg wzoru określonego,w załączniku

nr 1 do niniejszej SIWZ

# 19.  Środki   ochrony   prawnej.

Podmiotom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
  	określonych w ustawie zasad udzielania zamówień publicznych 	przysługują środki ochrony prawnej 
          	uregulowane w art. 179-198 g.

Lubicz dnia  29 kwietnia 2015 r.

Załącznik Nr 1

do SIWZ na budowę chodnika

UMOWA Nr ZDG. 272. 522.4.2015

Zawarta w dniu …………………….. pomiędzy :

Gminą Lubicz - Zarządem Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

reprezentowanym przez Pana Andrzeja Krzyżanowskiego – Kierownika Zarządu, działającego na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy (Decyzja Nr ORG.0154-2/05 z dnia 3.01.2005 r.)

zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod n umerem...................lub ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd ............................................................................................

pod nr ewidencyjnym ....................................

zwanym w dalszej części umowy "WYKONAWCĄ"

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907- ze zmianami) budowę jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Kolejowej w Lubiczu Dolnym, zgodnie ze złożoną ofertą oraz opracowanym przez Zakład Usługowo-Projektowy "AS" Hanna Sobiczewska ze Świecia - projektem budowlanym. Łączna długość chodnika 159 m.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą i projektem budowlanym oraz SIWZ.

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych przy czym materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz  Prawa Budowlanego.

- Po zakończeniu robót uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu.

- Zapewnienia obsługi geodezyjnej  robót przed i po ich wykonaniu.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 25 maja 2015 r.

2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień 31 sierpnia 2015 r.

§ 4

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego ofertą  w kwocie netto ........................................................... zł. + VAT ........................................... zł.  = brutto  .................................................. zł. (słownie złotych: …………………………………………).

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy jest ostateczne i nie może podlegać jakimkolwiek podwyżkom. 
3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego  
bezusterkowy dla całości przedmiotu umowy zatwierdzony i podpisany przez inspektora nadzoru powołanego przez Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury  przez  Zamawiającego.

§ 5

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie Pana ....................................................................................

§ 6

Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie Pan ................................................. posiadający uprawnienia budowlane Nr ................................... w zakresie ..............................................................

§ 7

- Zamawiający przekaże plac budowy w terminie do dnia ..................................................

- Urządzenie placu budowy obciąża Wykonawcę.

§ 8

Strony ustalają następujące zasady odbioru:

1. Odbiory robót zanikających (ulegających zakryciu) – odbiory dokonywane przez inspektora 
nadzoru po jego powiadomieniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
2. Odbiory częściowe - dokonywane przez inspektora nadzoru po jego powiadomieniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
3. Odbiór końcowy całego przedmiotu umowy, po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę – dokonany przez komisję powołaną przez Zamawiającego.

§ 9

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady  Zamawiający ma prawo odstąpić od odbioru, wzywając jednocześnie Wykonawcę do usunięcia tych wad w określonym terminie.

- Z czynności odbiorczych sporządzony będzie stosowny protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru końcowego robót.

- Termin usuwania stwierdzonych w toku czynności odbiorczych wad, bądź wad stwierdzonych 
w okresie rękojmi ustalają każdorazowo strony, przy czym termin przystąpienia do ich usuwania przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 2 dni od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiającego.

§ 10

Na dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- Atesty wbudowanych materiałów.

- Oświadczenie o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym.

- Projekt budowlany powykonawczy.

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w czterech egzemplarzach.

- Oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego i usunięciu ewentualnych szkód powstałych w związku z tą budową.

- Protokół zakończenia robót w pasie drogowym.

§ 11

Strony ustalają kary umowne :

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa    
         w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usuwaniu stwierdzonych wad w trakcie czynności odbiorczych lub w okresie rękojmi  
         w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

c) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od wykonania umowy z przyczyn 
         nie dotyczących Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy.

2. Żądanie kary umownej w przypadkach wykazanych w ust. 1 nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Ewentualne kary umowne Zamawiający potrąci z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 12

  - Dla zapewnienia wykonania robót w sposób i w terminie zgodnym z umową Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Wykonawcy wynikającego z umowy zostało wniesione w formie ................... w kwocie: ............................. zł (słownie złotych: ..................................................)

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie:

- w wysokości 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- w wysokości 30 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia upływu okresu rękojmi.

- W przypadku stwierdzenia niezgodnego z zamówieniem wykonywania umowy Zamawiający pisemnie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. W ciągu 7 dni od doręczenia pisma spisany zostanie protokół ustalający okoliczności tych niezgodności.

- Nie stawienie się Wykonawcy do czynności spisania protokółu oznacza uznanie wad 
w wykonywaniu przedmiotu umowy i usunięcie ich w ciągu 7 dni od daty spisania protokołu.

§ 13

- Strony ustalają okres rękojmi na wykonane roboty na 3 lata od daty odbioru końcowego robót.

- W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usuwania zaistniałych wad 
w terminie do 10 dni od dnia ich zgłoszenia lub w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

§ 14

- Przeglądy gwarancyjne będą przeprowadzane w okresie rękojmi corocznie w terminie do 30 sierpnia 2015, 2016 i 2017 r. .

- Z czynności wykonywanych w trakcie przeglądów oraz podjętych ustaleń będzie każdorazowo sporządzony protokół.

§ 15

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Ewentualne spory powstałe na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

Załącznik Nr 2

do SIWZ na budowę chodnika

PROJEKT   BUDOWLANY

Załącznik Nr 3

do SIWZ na budowę chodnika

KOSZTORYS  OFERTOWY

Załącznik Nr 4

do SIWZ na budowę chodnika

FORMULARZ  OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

ul. Toruńska 36 A  87-162 Lubicz

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA:

Budowa jednostronnego chodnika w  Lubiczu Dolnym ul. Kolejowa.

## WYKONAWCA:

.................................................................................................................................

(nazwa, firma i adres )

.................................................................................................................................

adres e-mail: …………………………………………… fax: …………………………………

CENA  OFERTY:

kwota netto  .................................. zł. + VAT ....................... zł. =  brutto ................................. zł.

(słownie złotych: ………………………………………………………………………).

Składając ofertę oświadczamy, co następuje:

1.        Na roboty budowlane udzielamy rękojmi na okres 3 lat od daty odbioru końcowego.

2.        Oferujemy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną 
           oraz zgodnie ze SIWZ.

3.  	Oświadczamy, że spełniamy wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz 	    	nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania z przyczyn wyszczególnionych 	w art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.

4. 	Oświadczamy, że oferowane przez nas roboty spełniają wszystkie wymagania określone 	przez Zamawiającego w SIWZ.

5. 	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że 	dysponujemy niezbędnymi informacjami koniecznymi do sporządzenia oferty.

6. 	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 7. 	Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy.

8. 	Oświadczamy, że informacje zawarte na stronach ................. stanowią tajemnicę 
         przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako 
         takie nie mogą być ogólnie udostępniane.

9. 		Oferta wraz z załącznikami zawiera ............... kolejno ponumerowanych stron.

Załączniki do niniejszej oferty:

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

.......................................................

data i podpis

osoby upoważnionej

Załącznik Nr 5

do SIWZ na budowę chodnika

……………………………….

pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że prowadzę (firma prowadzi)* działalność gospodarczą zarejestrowaną

w ..................................................................................................................................................

(podać organ rejestracyjny)

w dniu .................................................. pod numerem ................................................................

w zakresie ....................................................................................................................................

……………………………

data i podpis

.

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 6

do SIWZ na budowę chodnika

……………………………….

pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że nie zalegam (firma nie zalega)* z uiszczaniem należnych składek

na ubezpieczenie społeczne oraz, że nie zalegam z uiszczaniem należnych podatków.

2. Oświadczam, że posiadam (firma posiada*)  niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu

działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

3. Oświadczam, że znajduję się (firma znajduje się *) w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która 
    zapewnia realizację zamówienia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

4. Oświadczam, że – po zapoznaniu się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień

publicznych – nie podlegam ( firma nie podlega *) wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na  budowę chodnika , zgodnie z wymaganiami SIWZ, 
    z którejkolwiek z przyczyn wymienionych w tym przepisie, mogącej mieć ewentualne zastosowanie    
    do mnie (firmy) *ze względu na prawną formę prowadzonej działalności gospodarczej.

................................................................

data i podpis

- - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 7

do SIWZ na budowę chodnika

……………………………….

pieczątka firmowa

WYKAZ

osób pełniących funkcje kierownicze na budowie

| Imię i Nazwisko | Funkcja na budowie | Nr uprawnień budowlanych |
| --- | --- | --- |

.......................................

data i podpis

Załącznik Nr 8

do SIWZ na budowę chodnika

……………………………….

pieczątka firmowa

WYKAZ

podstawowego sprzętu przewidzianego do realizacji przedmiotu umowy

| Lp. | Rodzaj sprzętu |
| --- | --- |

........................................................

data i podpis

Załącznik Nr 9

do SIWZ na budowę chodnika

……………………………….

pieczątka firmowa

WYKAZ

wykonanych, robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia z zakresu budowy chodników, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres.

W wykazie należy podać od trzech do max. pięciu zadań o wartości min. 100.000 zł. każde.

| Lp | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Wartość | Termin realizacji (od – do) | Inwestor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

........................................................

data i podpis

UWAGA:

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zrealizowane roboty zostały wykonane należycie (poświadczenia należytego wykonania robót).