# UMOWA

(wzór)

Zawarta w Lubiczu Dolnym w dniu .............................. pomiędzy:

Gminą Lubicz z siedzibą w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Wójta Gminy ....................................................................... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

.............................................................................................................................................................................,

a ...........................................................................................................................................................................

z siedzibą w ……..................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez …………………………….…………….

..............................................................................................................................................................................

§ 1

- W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lubicz”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania utworu projektowego chronionego prawem autorskim (do czasu uchwalenia go przez Radę Gminy Lubicz) obejmującego opracowanie:

- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwalonego uchwałą Nr XLIV/465/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 149, poz. 1848) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, zgodnie z uchwałą Nr III/17/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek uchwalonego uchwałą Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 146, poz. 1820), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, zgodnie z uchwałą Nr III/21/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek uchwalonego uchwałą Nr XIX/179/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 marca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 71, poz. 1181), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, zgodnie z uchwałą Nr III/20/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo uchwalonego uchwałą Nr XLII/440/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 lutego 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 139, poz. 1746 oraz Nr 139, poz. 1747) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, zgodnie z uchwałą Nr III/19/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec uchwalonego uchwałą Nr XXV/270/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 9, poz. 192), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym i prognozą skutków uchwalenia planu miejscowego, zgodnie z uchwałą Nr L/519/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- W ramach prac projektowych Wykonawca zobowiązuje się wykonać, dla każdego projektu zmiany planu miejscowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1÷5 umowy:

- opracowanie ekofizjograficzne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. - w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298);

- opracowanie koncepcji zmiany planu miejscowego, przygotowanej do uzgodnienia z Zamawiającym, w wersji papierowej i cyfrowej:

- dla terenów oznaczonych w załączniku graficznym nr 1÷7 do uchwały Nr III/17/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r., obejmującej: wprowadzenie poprawnych oznaczeń obszaru zamkniętego, dokładne określenie funkcji terenów i likwidację skrzyżowania drogi krajowej nr 15 w obrębie dróg lokalnych - w formie tekstowej i rysunkowej, oraz dla obszaru obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwalonego uchwałą Nr XLIV/465/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 149, poz. 1848) dostosowującej treści planu miejscowego do zapisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675), zgodnie z uchwałą Nr III/17/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w formie tekstowej,

- dla obszaru obowiązywania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek uchwalonego uchwałą nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 146, poz. 1820), zgodnie z uchwałą Nr III/21/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w formie tekstowej,

- dla obszaru obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek uchwalonego uchwałą Nr XIX/179/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 marca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 71, poz. 1181), zgodnie z uchwałą Nr III/20/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w formie tekstowej,

- dla obszaru obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo uchwalonego uchwałą Nr XLII/440/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 lutego 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 139, poz. 1746 oraz Nr 139, poz. 1747), zgodnie z uchwałą Nr III/19/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w formie tekstowej,

- dla obszaru obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec uchwalonego uchwałą Nr XXV/270/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 9, poz. 192), zgodnie z uchwałą Nr L/519/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w formie tekstowej;

- opracowanie, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 674), a także rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- dla terenów oznaczonych w załączniku graficznym nr 1÷7 do uchwały Nr III/17/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. obejmującej: wprowadzenie poprawnych oznaczeń obszaru zamkniętego, dokładne określenie funkcji terenów i likwidację skrzyżowania drogi krajowej nr 15 w obrębie dróg lokalnych - w formie tekstowej (jako projekt uchwały) i graficznej (jako rysunek planu w skali 1:2.000), oraz dla obszaru obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwalonego uchwałą Nr XLIV/465/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 149, poz. 1848), dostosowującej treści planu miejscowego do zapisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675) - w formie tekstowej (jako projekt uchwały),

- dla obszaru obowiązywania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek uchwalonego uchwałą nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 146, poz. 1820) zgodnie z uchwałą Nr III/17/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w formie tekstowej (jako projekt uchwały),

- dla obszaru obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek uchwalonego uchwałą Nr XIX/179/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 marca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 71, poz. 1181) zgodnie z uchwałą Nr III/20/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w formie tekstowej (jako projekt uchwały),

- dla obszaru obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo uchwalonego uchwałą Nr XLII/440/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 lutego 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 139, poz. 1746 oraz Nr 139, poz. 1747) zgodnie z uchwałą Nr III/19/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w formie tekstowej (jako projekt uchwały),

- dla obszaru obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec uchwalonego uchwałą Nr XXV/270/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 9, poz. 192) zgodnie z uchwałą Nr L/519/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w formie tekstowej (jako projekt uchwały);

- prognozę oddziaływania na środowisko;

- prognozę skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego, spełniającą warunki określone w § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).

- Część opisowa i graficzna projektu zmiany planu miejscowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy, oraz części opisowe projektów zmian planów miejscowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2÷5, wykonane zostaną w następujących ilościach:

- 2 egz. opracowania ekofizjograficznego do każdego projektu zmiany planu miejscowego (w tym 1 egz. w technice barwnej);

- 14 egz. tekstu zmiany planu wraz z załącznikiem graficznym, w skali 1:2.000 (w tym 5 egz. załącznika graficznego w technice barwnej) projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu uzyskania opinii i dokonania uzgodnień;

- projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do wyłożenia do publicznego wglądu:

- 1 egz. tekstu w postaci wydruku i w postaci elektronicznej w formacie programu MS Word 97/2000/XP lub OpenDocument (.odt),

- 2 egz. wydruku rysunku planu w skali 1:2.000 (w technice barwnej),

- 1 wersję cyfrową - plik rastrowy (JPEG, TIFF, PNG, GIF), na cyfrowym nośniku danych, w jakości zapewniającej czytelność zarówno projektu zmiany planu, jak i treści mapy użytej do jego opracowania (max. 30MB), w wersji barwnej i czarno-białej bez wypełnień lub w odcieniach szarości;

- projekt zmiany planu miejscowego, do przedłożenia Radzie Gminy celem uchwalenia:

- 3 egz. tekstu zmiany planu wraz z załącznikiem graficznym do uchwały - plansza barwna, w skali 1:2.000,

- 1 egz. prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego;

- 1 egz. tekstu zmiany planu na cyfrowym nośniku danych w formacie MS Word 97/2000/XP lub OpenDocument (.odt) z pełną treścią uchwały Rady Gminy,

- 1 wersję cyfrową - plik rastrowy (JPEG, TIFF, PNG, GIF), na cyfrowym nośniku danych, w jakości zapewniającej czytelność zarówno projektu zmiany planu, jak i treści mapy użytej do jego opracowania (max. 30MB), w wersji barwnej i czarno-białej bez wypełnień lub w odcieniach szarości;

- projekt zmiany planu miejscowego do przekazania wojewodzie:

- 2 egz. zmiany planu miejscowego (tekst uchwały + rysunek planu w wersji czarno-białej) do przekazania wraz z dokumentacją prac planistycznych,

- 2 egz. uchwały przygotowanej do publikacji (tekst uchwały w formacie *xml + rysunek planu w wersji czarno-białej podzielony na ponumerowane sekcje formatu A-4 w skali 1:2.000 wraz z mapą przeglądową arkuszy);

- projekt zmiany planu miejscowego - po ogłoszeniu uchwały w dzienniku urzędowym województwa:

- 1 egz. planszy barwnej rysunku zmiany planu w skali 1:2.000 podklejanej na płótnie lub zalaminowanej,

- 5 egz. planszy czarno-białej rysunku zmiany planu w skali 1:2.000,

- 1 wersję cyfrową - plik rastrowy (JPEG, TIFF, PNG, GIF), na cyfrowym nośniku danych, w jakości zapewniającej czytelność zarówno projektu zmiany planu, jak i treści mapy użytej do jego opracowania (max. 30MB), w wersji barwnej i czarno-białej bez wypełnień lub w odcieniach szarości;

- 6 egz. tekstu zmiany planu w postaci wydruku,

- 1 egz. tekstu zmiany planu na cyfrowym nośniku danych w formacie MS Word 97/2000/XP lub OpenDocument (.odt) z pełną treścią uchwały Rady Gminy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami współczesnej wiedzy projektowej, technicznej i obowiązującymi normami branżowymi.

§ 2

Zamawiający dostarczy wybranemu Wykonawcy, w dniu podpisania umowy, następujące materiały wyjściowe:

- Urzędowe kopie map zasadniczych.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na przenośnym nośniku danych.

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, objęte zmianami, na przenośnym nośniku danych.

- Kopie uchwał:

- Nr III/17/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- Nr III/21/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- Nr III/20/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- Nr III/19/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- Nr L/519/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Informacje z rejestru gruntów.

- Wnioski i uwagi zgłoszone przez właściwe organy oraz osoby fizyczne i prawne.

§ 3

Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją opracowań wymienionych w § 1 umowy, osobą uprawnioną do uzgadniania szczegółów ze strony Zamawiającego jest Marek Pilewski - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej: (56) 621-21-16, (56) 621-21-04 lub (56) 674-20-66.

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy za prace stanowiące przedmiot umowy ustalono, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w następujący sposób:

| 1. | Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwalonego uchwałą Nr XLIV/465/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 149, poz. 1848) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, zgodnie z uchwałą Nr III/17/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. | - ………. zł |
| --- | --- | --- |
| 2. | Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek uchwalonego uchwałą Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 146, poz. 1820), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, zgodnie z uchwałą Nr III/21/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. | - ………. zł |
| 3. | Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek uchwalonego uchwałą Nr XIX/179/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 marca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 71, poz. 1181), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, zgodnie z uchwałą Nr III/20/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. | - ………. zł |
| 4. | Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo uchwalonego uchwałą Nr XLII/440/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 lutego 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 139, poz. 1746 oraz Nr 139, poz. 1747) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, zgodnie z uchwałą Nr III/19/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. | - ………. zł |
| 5. | Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec uchwalonego uchwałą Nr XXV/270/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 9, poz. 192), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym oraz prognozą skutków uchwalenia planu miejscowego, zgodnie z uchwałą Nr L/519/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. | - ………. zł |

§ 5

- Ustala się następujące etapy rozliczenia każdego opracowania projektu zmiany planu określonego w § 4 umowy:

- przekazanie projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowiskowo w celu uzyskania opinii i dokonania uzgodnień: zapłata 50 % wartości opracowania;

- przekazanie projektu zmiany planu wraz z prognozą skutków finansowych celem uchwalenia przez Radę Gminy: zapłata 30 % wartości opracowania;

- przekazanie projektu zmiany planu miejscowego, po ogłoszeniu uchwały w dzienniku urzędowym województwa: zapłata pozostałych 20% wartości zamówienia.

- W przypadku gdy nie są dalej realizowane wszystkie etapy, niezależnie od przyczyn ich niezrealizowania, wynagrodzenie należeć się będzie jedynie za etapy zrealizowane.

- Wynagrodzenie za prace stanowiące przedmiot umowy, płatne będzie w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

- Podstawą wystawienia faktur jest protokolarny odbiór (w każdym etapie) zamówionych i dostarczonych bez wad, zgodnie z § 7 umowy, materiałów.

§ 6

- Zamówienie należy zrealizować w następujących terminach:

- opracowania ekofizjograficzne - 30 dni (licząc od daty podpisania umowy),

- projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w celu uzyskania opinii i dokonania uzgodnień - 30 dni (licząc od daty przekazania przez Zamawiającego wniosków do zmian planów miejscowych),

- projekty zmian planów do wyłożenia do publicznego wglądu - 30 dni (licząc od daty przekazania przez Zamawiającego projektów planów zaopiniowanych i uzgodnionych),

- projekty zmian planów ze zmianami wynikającymi z rozpatrzenia uwag przez Wójta i prognozami skutków finansowych, w celu przedłożenia Radzie Gminy do uchwalenia - 30 dni (licząc od daty przekazania przez zamawiającego projektów zmian planów miejscowych z uwzględnionymi uwagami),

- projekty zmian planów ze zmianami, w przypadku stwierdzenia przez radę gminy konieczności dokonania zmian w przedstawionych do uchwalenia projektach zmian planów miejscowych na podstawie art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 30 dni (licząc od daty przekazania przez zamawiającego projektów planów miejscowych w celu wprowadzenia zmian),

- projekty zmian planów miejscowych, po ogłoszeniu uchwał w dzienniku urzędowym województwa - 14 dni (licząc od daty ogłoszenia).

- Ustalone w ust. 1 terminy dotyczą odrębnie każdego projektu zmiany planu określonego w § 4 umowy

§ 7

- Wykonawca w terminach określonych w § 6 umowy, przekaże Zamawiającemu poszczególne opracowania, będące przedmiotem zamówienia, na podstawie wstępnego protokołu zdawczo - odbiorczego.

- Strony określają czas trwania czynności odbioru na 14 dni od przekazania Zamawiającemu poszczególnych opracowań będących przedmiotem zamówienia, a Zamawiający w tym czasie zbada zgodność przedmiotu odbioru, z celem określonym w umowie.

- Po zbadaniu przedmiotu umowy zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu strony podpiszą końcowy protokół odbioru z wymieniem ewentualnych wad.

- Wykonawca w terminie 14 dni usunie ewentualne wady wymienione w protokole i przekaże ponownie Zamawiającemu przedmiot umowy.

- Ponowny odbiór zamówionych materiałów odbywać się będzie na zasadach określonych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca stawi się, gdy Zamawiający uzna to za konieczne:

- na posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

- na posiedzenie komisji Rady Gminy omawiającej planowane zmiany lub na Sesję Rady Gminy uchwalającej zmianę planu miejscowego na podstawie projektu Wykonawcy.

- Wykonawca złoży w terminie 14 dni stosowne wyjaśnienia dotyczące projektu opracowania.

- W przypadku ujawnienia się wad po dokonaniu czynności odbioru - wykonawca usunie wady w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

§ 8

  - Okresu wymienionego w § 7 ust. 2 i 4 nie zalicza się do terminu wykonania zamówienia i nie nalicza się za ten okres kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania.

  - Wyżej wymienione ustalenia nie dotyczą sytuacji, gdy przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu powtórnie z wadami.

§ 9

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:

- za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - 10% wartości zamówienia;

- za zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru z wadami - 2% wartości zamówienia;

- za ponowne zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru z wadami - 10% wartości zamówienia;

- za niedotrzymanie terminów określonych w § 6 - 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia umownego terminu wykonania umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad - 1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od pierwszego dnia po upływie terminu wymienionego w § 7 pkt 4 niniejszej umowy.

- W razie gdy zastrzeżone w pkt 1 kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego, może on żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego.

§ 10

- Jeżeli w trakcie wykonywania niniejszej umowy konieczne stanie się wykonanie prac nie objętych zakresem rzeczowym, w tym w szczególności konieczność taka nastąpi w wyniku zmiany przepisów prawnych, ewentualnie zmiany uchwały Rady Gminy będącej postawą przystąpienia do prac nad planem miejscowym - strony przewidują możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej.

- Zmiany niniejszej umowy, niekorzystne dla Zamawiającego mogą nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.

- Inne zmiany są dopuszczalne, jeżeli nie powodują zmiany treści oferty, która stanowiła podstawę wyboru Wykonawcy.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

§ 12

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zamawiający		Wykonawca

______________________				      ___________________________