LUBICZ dnia 08.07.2008 r.

# OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska 36A; 87-162 Lubicz   woj. Kujawsko-pomorskie

NIP 879-24-26-522

tel. fax.(056) 67- 82 - 709

Poczta elektroniczna zarzaddroglubicz@neostrada.pl,  Strona internetowa  www.lubicz.pl

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych            (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 tekst jednolity ze zm).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.150.000 euro.

3. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz projekt budowlany – drogowy uproszczony i specyfikacje techniczne wraz  z załącznikami dostępne są bezpłatnie w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej  i Komunalnej  w Lubiczu ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz oraz na stronie internetowej zamawiającego www.lubicz.pl w dziale „administracja gminna-zamówienia publiczne”

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Naprawa zniszczonej nawierzchni jezdni w pasie drogi gruntowej utwardzonej nr 100764C ul. Osiedlowa na dz.  nr 127/3; 132/5; 133/9 i 143/1  w Krobi na odcinku 620,0m     o szerokości 5,0m polegającą na ułożeniu podbudowy z tłucznia kamiennego fr.16-31,5mm o grubości  8,0cm oraz dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia emulsją  kationową K1/70   z posypaniem grysami.

Powierzchnia naprawy:

- jezdnia długości 620,0m o szerokości 5,Om;powierzchnia          3100,0 m2

- 1 zjazd w ul. Olszynowa dł.10,0m;szer.4,0,;powierzchnia                 40,0 m2

- 1 zjazd w ul. Jaśminowa dł.5,0m;szer. 4,0,;powierzchnia                 20,0 m2

RAZEM                                                               3160,0 m2

Zakres robót:

- Wykonanie korytowania  o grubości 0,08m na pow.3160,0 m2

- Odwiezienie kruszywa z  korytowania na odległość do1,0km  na drogi gruntowe  w Krobi              z pozostawieniem ilości 124,0 m3 przeznaczonej na równanie i utwardzenie poboczy o grubości do 10cm,  szerokości.1,0mx2 na  długości 620,0,0m.

- Ułożenie warstwy górnej podbudowy  z kruszywa kamiennego łamanego fr.16--31,5  o grubości 6cm na powierzchni 3160,0 m2 .

- Mechaniczne oczyszczenie podbudowy

- Wgłębne bitumowanie podbudowy z tłucznia kamiennego emulsja kationową K1/50    w ilości 3,5kg/ m2 .

- Dwukrotne powierzchniowe utrwalenia nawierzchni jezdni emulsją kationową K1/70                             z posypaniem grysami.

- Wzmocnienie zjazdu z ul. Osiedlowej w ul .Dolina Drwęcy przez wykonanie  trzykrotnego sprysku  powierzchniowego utrwalenia z posypaniem grysami na powierzchni 42,5 m2

- Profilowanie i utwardzenie dwustronne poboczy o szerokości 1,0m na długości 620,0m                      z wbudowaniem 124,0 m3 kruszywa odzyskanego z korytowania jezdni

Roboty winny być wykonywane zgodnie projektem budowlanym – drogowym uproszczonym i załączonymi  specyfikacjami technicznymi D.000.000.00; D.01.01.01.12; D.02.00.00; D.02.00.01; D.04.01.01.13; D.04.04.04; D.04.04.01.11; D.04.04.04.21; D.05.03.08.01; D.06.03.01.01, oraz nakładami wyszczególnionymi w KNR 2-31 i KNR 2-01 będących podstawą sporządzenia kosztorysu ofertowego,  z użyciem sprzętu technologicznego w nich przewidzianych.

Wyszczególnienie nakładów robót określa kosztorys ofertowy – załącznik nr 1A do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  - prace dotyczące naprawy dróg objęte są kodem we

Wspólnym Słowniku  Zamówień –   45.23.32.20-7

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający przewiduje udzielenie tego samego rodzaju zamówień  uzupełniających

(art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawa zamówień publicznych)

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Termin wykonania zamówienia:  od 06 sierpnia  2008r. do 18 sierpnia 2008 r.

9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego wzoru oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  / Dz. U.   z 2007r. Nr 223, poz.1655 tekst jednolity ze zm / i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 w/w ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie robót drogowych  będących przedmiotem

zamówienia,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także  dysponują  osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ocena spełniania tych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i innych dokumentów wymienionych w  SIWZ.

Składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

Dokumenty mogą być złożone w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

W razie ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika do czynności związanych z prowadzonym postępowaniem          o udzielenie zamówienia publicznego, wymagane jest dodatkowo złożenie pełnomocnictwa na piśmie , lub kserokopii potwierdzonej za  zgodność z oryginałem dokumentu rejestracyjnego, z którego wynika, że pełnomocnik taki został zgłoszony do rejestru lub ewidencji działalności.

10. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium.

11. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Jedynym kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty jest cena.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie naprawy-przebudowy nawierzchni jezdni ul. Osiedlowej  w m. Krobia gmina Lubicz.

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

- Oferty należy składać do dnia 29.07.2008 r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego tj. Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 36 A       – Dział Księgowości.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.07.2008 r. godz. 1015 w siedzibie zamawiającego.

- Oferta złożona po terminie jest nie ważna i zostanie odesłana oferentowi bez otwierania.

13. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert             w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca, który złoży ofertę może ją zmienić lub wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.

Upoważnionym do kontaktowania z oferentami w formie pisemnej jest :

Zdzisław Jasiński st. referent ds. dróg  – Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej  i Komunalnej w Lubiczu                 ul. Toruńska 36A 87-162 Lubicz ; fax. (056) 678 27 09

## ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT