Zamawiający: Gmina Lubicz

nr telefonu: (056) 67 – 82 – 199

nr fax. : (056) 67 – 82 – 122

adres internetowy: www.lubicz.pl

adres poczty elektronicznej:  info@lubicz.pl

nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 306080-2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy

z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia drogowego wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac do końca roku 2016.

SIWZ składa się z następujących części:

- Część I – SIWZ wraz z załącznikami,

- Część II – Wzór umowy, którą Zamawiający zawrze z wykonawcą,

- Część III – Oferta wraz z załącznikami.

## SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH    WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# 1. Nazwa  i  adres  Zamawiającego.

Gmina Lubicz

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy Lubicz

ul. Toruńska 21, 87 – 162 Lubicz
 	NIP – 879-17-55-755

REGON – 000537088

# 2. Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo 	zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – ze zmianami).

Wartość zamówienia nie przekracza  kwot określonych w przepisach wydanych na 	podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. Opis   przedmiotu    zamówienia.

1. 	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia drogowego, zgodnie

z poniższym zestawieniem wg opracowanych projektów budowlanych wraz

z zapewnieniem finansowania wykonanych prac do roku 2016.

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane przy użyciu własnego sprzętu, materiałów

i robocizny.

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie obsługę geodezyjną zarówno przed 	rozpoczęciem robót (wytyczenie) jak i po ich zakończeniu (inwentaryzacja 	powykonawcza).

Wszystkie zastosowane materiały do realizacji przedmiotu zamówienia muszą 	posiadać atesty, zgodnie z ustawą z dnia 16.04.204 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. 	Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

2. 	Zakres robót do wykonania wraz z dostawą i montażem wyposażenia:

2.1. Brzeźno – droga krajowa.
	kabel YAKY 4 x 25 mm2 – 76 m; słup OŻ-9 – 2 szt.; wysięgnik Wp-1/1,5 – 2 szt.; 	oprawa oświetleniowa SGS 102/150 W (SONT+150 W) – 2 kpl.; rura ochronna 
	DVK 75 mm – 5 mb.
	W istniejącej szafce oświetleniowej wymienić istniejący zegar sterujący na zegar 	sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

2.2. Brzezinko – droga do kaplicy.
	szafka oświetleniowa – 1 kpl.; kabel YAKY 4 x 25 mm2 – 60 m; słup OŻ-9 – 2 szt.; 	wysięgnik WP-1/1,5 – 2 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) 	– 2 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 50 mb.
	W projektowanej szafce oświetleniowej zamontować zegar sterujący astronomiczny 	typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

2.3. Grabowiec – ul. Świerkowa, Dębowa.
	kabel YAKY 4 x 35 mm2 – 865 m; słup OŻ-9 – 17 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 17 szt.; 	oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 17 kpl.; rura ochronna DVK 	75 mm – 30 mb.
	W istniejącej szafce oświetleniowej wymienić istniejący zegar sterujący na zegar 	sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

  - Grabowiec – ul. Radosna.
szafka oświetleniowa – 1 kpl.; kabel YAKY 4 x 25 mm2 – 200 m; słup OŻ-9 – 5 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 5 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 5 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 8 mb.
W projektowanej szafce oświetleniowej zamontować zegar sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

  - Grabowiec – ul. Obi Wana Kenobiego.
kabel YAKY 4 x 25 mm2 – 357 m; słup OŻ-9 – 7 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 7 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 7 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 31 mb.
W istniejącej szafce oświetleniowej wymienić istniejący zegar sterujący na zegar sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

  - Grębocin – ul. Toruńska, Jesienna, Mostowa.
szafka oświetleniowa – 1 kpl.; kabel YAKY 4 x 35 mm2 – 462 m; słup OŻ-9 – 11 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 11 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 11 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 24 mb.
W projektowanej szafce oświetleniowej zamontować zegar sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

  - Grębocin – ul. Przydatki (od ul. Kowalewskiej).
szafka oświetleniowa – 1 kpl.; kabel YAKY 4 x 35 mm2 – 270 m; słup OŻ-9 – 6 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 6 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 6 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 15 mb.
W projektowanej szafce oświetleniowej zamontować zegar sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

  - Grębocin – ul. Przydatki.
szafka oświetleniowa – 1 kpl.; kabel YAKY 4 x 35 mm2 – 121 m; słup OŻ-9 – 3 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 3 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 3 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 9 mb.
W projektowanej szafce oświetleniowej zamontować zegar sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

  - Grębocin – ul. Księżycowa, Morelowa.
szafka oświetleniowa – 1 kpl.; kabel YAKY 4 x 25 mm2 – 297 m; słup OŻ-9 – 7 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 2 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 7 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 33 mb.
W projektowanej szafce oświetleniowej zamontować zegar sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

  - Grębocin – ul. Okrężna.
kabel YAKY 4 x 35 mm2 – 285 m; słup OŻ-9 – 6 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 6 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 6 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 16 mb.
W istniejącej szafce oświetleniowej wymienić istniejący zegar sterujący na zegar sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

  - Grębocin – ul. Jasińskiego.
      kabel YAKY 4 x 25 mm2 – 60 m; słup OŻ-9 – 2 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 2 szt.;    
      oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 2 kpl.; 

	rura ochronna DVK 75 mm – 38 mb.
      W istniejącej szafce oświetleniowej wymienić istniejący zegar sterujący na zegar    
      sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

  - Grębocin – ul. Lubicka.
szafka oświetleniowa – 1 kpl.; kabel YAKY 4 x 25 mm2 – 51 m; słup OŻ-9 – 2 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 2 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 2 kpl.
W projektowanej szafce oświetleniowej zamontować zegar sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

  - Gronówko – droga powiatowa.
szafka oświetleniowa – 1 kpl.; kabel YAKY 4 x 25 mm2 – 627 m; słup OŻ-9 – 12 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 12 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 12 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 24 mb.
W projektowanej szafce oświetleniowej zamontować zegar sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

  - Krobia – ul. Długa, Jaśminowa, Poprzeczna, Miła.
kabel YAKY 4 x 35 mm2 – 628 m; słup OŻ-9 – 10 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 10 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 10 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 43 mb.
W istniejącej szafce oświetleniowej wymienić istniejący zegar sterujący na zegar sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

  - Lubicz Dolny – ul. Źródlana, Rekreacyjna, Spokojna.
kabel YAKY 4 x 25 mm2 – 872 m; słup OŻ-9 – 16 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 16 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 16 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 65 mb.

  - Lubicz Dolny – ul. Magnoliowa .
kabel YAKY 4 x 25 mm2 – 184 m; słup OŻ-9 – 4 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 4 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 4 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 18 mb.
W istniejącej szafce oświetleniowej wymienić istniejący zegar sterujący na zegar sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

  - Lubicz Dolny – ul. Ogrodowa, Motocyklowa.
kabel YKY 3 x 4 mm2 – 150 m; słup OŻ-9 – 4 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 4 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 4 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 6 mb.
W projektowanej szafce oświetleniowej zamontować zegar sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

  - Lubicz Górny – ul. Przy Lesie.
kabel YAKY 4 x 25 mm2 – 177 m; słup OŻ-9 – 4 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 4 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 4 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 36 mb.

  - Młyniec Pierwszy – ul. Jesionowa.
kabel YAKY 4 x 25 mm2 – 98 m; słup OŻ-9 – 2 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 2 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 2 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 15 mb.

  - Młyniec Pierwszy – ul. Bierzgalska.
szafka oświetleniowa – 1 kpl.; kabel YAKY 4 x 25 mm2 – 335 m; słup OŻ-9 – 7 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 7 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 7 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 30 mb.
W projektowanej szafce oświetleniowej zamontować zegar sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

  - Mierzynek – droga powiatowa.
kabel YAKY 4 x 25 mm2 – 91 m; słup OŻ-9 – 2 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 2 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 2 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 28 mb.
W istniejącej szafce oświetleniowej wymienić istniejący zegar sterujący na zegar sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

  - Rogówko – ul. Osiedlowa.
kabel YAKY 4 x 25 mm2 – 354 m; słup OŻ-9 – 6 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 6 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 6 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 6 mb.
W istniejącej szafce oświetleniowej wymienić istniejący zegar sterujący na zegar sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

  - Rogowo – droga gminna .
szafka oświetleniowa – 1 kpl.; kabel YAKY 4 x 35 mm2 – 571 m; słup OŻ-9 – 11 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 11 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 11 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 24 mb.
W projektowanej szafce oświetleniowej zamontować zegar sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

  - Złotoria – ul. Leśna (od Lipowej w kierunku Grabowca).
kabel YAKY 4 x 25 mm2 – 150 m; słup OŻ-9 – 3 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 3 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 3 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 12 mb.

  - Złotoria – ul. Leśna (od Toruńskiej do Lipowej).
szafka oświetleniowa – 1 kpl.; kabel YAKY 4 x 35 mm2 – 544 m; słup OŻ-9 – 11 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 11 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 11 kpl..
W przebudowanej szafce oświetleniowej wymienić istniejący zegar sterujący na zegar sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

  - Złotoria – ul. Kazimierza Wielkiego (od Piastów).
kabel YAKY 4 x 25 mm2 – 204 m; słup OŻ-9 – 4 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 4 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 4 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 50 mb.
W istniejącej szafce oświetleniowej wymienić istniejący zegar sterujący na zegar sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

  - Złotoria – ul. Pomorska, Sokola.
szafka oświetleniowa – 1 kpl.; kabel YAKY 4 x 35 mm2 – 1570 m; słup stalowy 
z wysięgnikiem  i oprawą oświetleniową LED SP 90 – 38 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 260 mb.
W projektowanej szafce oświetleniowej zamontować zegar sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

  - Złotoria – ul. Nieszawska.
kabel YAKY 4 x 25 mm2 – 100 m; słup OŻ-9 – 2 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 2 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 2 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 4 mb.
W istniejącej szafce oświetleniowej wymienić istniejący zegar sterujący na zegar sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

  - Złotoria – ul. Wiśniowa.
szafka oświetleniowa – 1 kpl.; kabel YAKY 4 x 25 mm2 – 420 m; słup OŻ-9 – 8 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 8 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 8 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 60 mb.
W projektowanej szafce oświetleniowej zamontować zegar sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

  - Złotoria – ul. Kalinowa.
kabel YAKY 4 x 25 mm2 – 83 m; słup OŻ-9 – 1 szt.; wysięgnik WP-1/1,5 – 1 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 102/150W (SONT=150 W) – 1 kpl.; rura ochronna DVK 75 mm – 12 mb.

  - Złotoria – ul. Konwaliowa.
szafka oświetleniowa – 1 kpl.; kabel YKY 5 x 4 mm2 – 520 m; słup SO 9/N oc – 15 szt.; wysięgnik ocynk. typu korona KR 20 – 15 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 203 – 15 kpl.; źródło światła SP-90 E40 – 15 szt. ; rura ochronna SRS 75 mm – 48 mb.
W projektowanej szafce oświetleniowej zamontować zegar sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

  - Złotoria – ul. Storczykowa.
szafka oświetleniowa – 1 kpl.; kabel YKY 5 x 4 mm2 – 380 m; słup SO 9/N oc – 10 szt.; wysięgnik ocynk. typu korona KR 20 – 10 szt.; oprawa oświetleniowa SGS 203 – 10 kpl.; źródło światła SP-90 E40 – 10 szt. ; rura ochronna SRS 110 mm – 55 mb.
W projektowanej szafce oświetleniowej zamontować zegar sterujący astronomiczny typ SEL 173 DCF wraz z anteną radiową.

3. 	Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zostało ujęte w załączniku Nr 2 do 	SIWZ – Projekty budowlane oraz w załączniku nr 3 do SIWZ – kosztorysy.
   4.	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Roboty budowlane

dotyczące instalowania urządzeń oświetlenia drogowego objęte są kodem we

Wspólnym Słowniku Zamówień – 45316110-9, natomiast usługi bankowe

i inwestycyjne 6610000-1.
   5.	Wymagania dotyczące zapewnienia finansowania wykonanych prac do 2016 roku.

  - W zakresie obejmującym zapewnienie finansowania do końca roku 2016

Wykonawca 	zapewni możliwość zapłaty przez Zamawiającego kwoty wynikającej z 	zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur przejściowych i faktury końcowej

(wraz z protokołami odbioru robót) obejmujących wartość przedmiotu zamówienia 	wraz z należnym podatkiem VAT na podstawie cesji wierzytelności na rzecz banku na 	zasadach określonych w pkt 5.2.-5.4.

  - Wykonawca zobowiązuje się, że najpóźniej do czasu rozpoczęcia robót, zawrze z 	bankiem działającym na podstawie i w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 	1997 r. Prawo bankowe (ze zm.) umowę sprzedaży wierzytelności wynikającej z 	niniejszej umowy stanowiącej równowartość wykonanych robót, dostawy i montażu 	wyposażenia (Wynagrodzenie Ryczałtowe) wraz z należnym podatkiem VAT, a bank 	wierzytelność tę nabędzie.

5.3.	Umowa wykupu wierzytelności, o jakiej mowa w pkt 5.2. zawierać będzie 	zobowiązanie banku do wykupu wierzytelności określające maksymalną wysokość, 	zasady i warunki spłaty tych wierzytelności oraz zapewni Wykonawcy uzyskanie z 	banku zapłaty kwoty odpowiadającej kwotom z wystawianych faktur przejściowych i

faktury końcowej w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty wystawienia i 	zaakceptowania faktur przez Zamawiającego.

5.4.	Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wszelkich warunków określonych przez 	bank w zawartej umowie wykupu wierzytelności tak, by terminy zapłaty określone w 	pkt 5.3. mogły być dotrzymane.

5.5.	Spłata wykupionej przez bank wierzytelności realizowana będzie przez 	Zamawiającego w wartości wynikającej z wystawionych i przedstawionych w banku 	do wykupu faktur w 60 równych miesięcznych  ratach kapitałowych począwszy od 	dnia 31 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

5.6.	Od kwoty aktualnego salda wierzytelności (ustalonego w oparciu o zaakceptowane 	przez Zamawiającego faktury i pomniejszone o dokonane spłaty kapitałowe) bank 	pobierze odsetki naliczane w stosunku rocznym (dla roku równego 365/366 dni i 	rzeczywistej liczby dni w każdym miesiącu) wg zmiennej stopy procentowej 	ustalonej na bazie WIBOR 1M i stałej marży banku, w wysokości podanej w 	ofercie Wykonawcy w punktach procentowych w stosunku rocznym.

5.7.	Zmiana stawki WIBOR 1 M dokonywana będzie na zasadach i w terminach 
	obowiązujących w banku, który nabędzie wierzytelność.

  - Spłata odsetek, o jakich mowa w pkt 5.5. i 5.6. dokonywana będzie przez 	Zamawiającego w okresach miesięcznych  w terminach zgodnych z terminem spłaty 	rat kapitałowych, a w okresie karencji na ostatni dzień miesiąca. Pierwsze odsetki od

wykupionych wierzytelności płatne będą łącznie z odsetkami za miesiąc styczeń 2010 .

  - Bank najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem spłaty raty kapitałowo – 	odsetkowej będzie przekazywał Zamawiającemu (dłużnikowi) informację o wysokości 	spłaty wierzytelności (rata kapitałowa i odsetki).

  - W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego (dłużnika) terminu zapłaty, o 	jakim mowa w pkt 5.5 i 5.8, bank ma prawo do naliczania odsetek od salda zadłużenia 	przeterminowanego w wysokości i na zasadach obowiązujących w banku.

  - Zamawiający zobowiązuje się, że uzna dług związany ze sprzedażą wierzytelności do 	wysokości zafakturowanych robót (na podstawie zaakceptowanych przez 	Zamawiającego faktur przejściowych i faktury końcowej) i do dokonania na rzecz

banku 	zapłaty wynikającego z   nich zobowiązania w równych 60 miesięcznych

ratach 	kapitałowych  powiększonych o odsetki należne bankowi, zgodnie z treścią pkt

5.1.	do 5.9.

  - Na żądanie banku dokonującego wykupu wierzytelności Zamawiający każdorazowo:

- przedstawi kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania 	Zamawiającego i akceptacji faktur,

- potwierdzi wystawione przez bank zawiadomienie o przelewie wierzytelności z 	przedmiotowej umowy podpisanej przez Zamawiającego z Wykonawcą,

- złoży oświadczenie o zaakceptowaniu harmonogramu spłaty wierzytelności 	określonego w umowie sprzedaży wierzytelności podpisanej przez 	Wykonawcę z bankiem oraz o przyjęciu do wiadomości i stosowania 	postanowień zawartych w tej umowie

- udostępni dane pozwalające na ocenę jego sytuacji finansowej.

  - Spłata przez Zamawiającego wierzytelności w kwotach i terminach wynikających 
	z postanowień umowy sprzedaży wierzytelności podpisanej przez Wykonawcę 
	z bankiem zaspokoi w całości roszczenia Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

  - Niedokonanie przez Wykonawcę sprzedaży wierzytelności i niedostarczenie 	Zamawiającemu kopii umowy z bankiem w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 wzoru 	umowy, Zamawiający będzie traktował jak odstąpienie od realizacji umowy z 	przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Tym samym Zamawiający będzie 	uprawniony do żądania odszkodowania i kary umownej na zasadach określonych w § 	11 ust. 1 lit. c) wzoru umowy.

  - Zamawiający będzie miał możliwość dokonania wcześniejszej spłaty części lub całej 	kwoty zadłużenia przed terminem ostatecznej spłaty, a odsetki będą pobierane 	wyłącznie od faktycznego salda zadłużenia  Zamawiającego w  okresie odsetkowym.

  - Skrócenie spłaty zobowiązania nie spowoduje naliczania dodatkowych opłat lub 	prowizji banku.

  - Oprocentowanie, według którego naliczane będą odsetki, obliczane będzie w oparciu o 	zmienną stawkę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę 
	......... % w skali roku.

  - Jeżeli termin spłaty odsetek lub kapitału przypadać będzie na dzień ustawowo wolny 	od pracy, to termin spłaty ulegnie przesunięciu na następny dzień roboczy.

  - Zamawiający wyraża zgodę na wykup wierzytelności przez bank finansujący 	wykonawcę.

  - Zamawiający zastrzega sobie nienaruszalność poniższych zasad spłaty wierzytelności 	przez cały okres spłaty:
	a) bank nie może żądać od Zamawiającego spłaty zobowiązania przed umówionym 	    okresem spłaty,
	b) spłata zobowiązania cały okres spłaty będzie realizowana na warunkach 	  	    określonych w ofercie wykonawcy,
	c) wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany systemu spłaty przez bank finansujący 	 	    wykonawcę, bez zgody Zamawiającego nie będzie obowiązujące.

4. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert częściowych.

# 5. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# 6. Termin wykonania zamówienia.

6.1.	Termin zakończenia robót - 31 grudzień 2009 r.

6.2.	Termin zakończenia spłaty wierzytelności z  tytułu wykonanej inwestycji ustala 	się do 	dnia 31 grudnia 2016 roku.

# 7. opis warunków udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania   
        oceny  tych warunków

7.1.	Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według 	określonego wzoru oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 	zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – ze 	zmianami) i nie 	podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

art. 24 	ust. 1 i 2 tej ustawy.

7.2. 	Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg 		formuły: „spełnia – nie spełnia”.

# 8. wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu      
      potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania powyższych  warunków Wykonawcy zobowiązani są 	przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Oświadczenia:

a) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej – załącznik Nr 1,
	    b) oświadczenia – załącznik Nr 2:

- o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 	        			   ubezpieczenia społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 			   prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

- o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponują potencjałem 		   technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią  		   pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 			   technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  	 	        		   zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
	   	- oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ustawy Pzp.

2. Dokumenty:
	   a) kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS – załącznik 
    	       Nr 3,
  	   b) wykaz osób pełniących funkcje kierownicze na budowie – załącznik Nr 4,

c) wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – załącznik Nr 5,

d) wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia – 		        załącznik Nr 6,
	   c) kserokopia uprawnień budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia 	       dla osób zajmujących kierownicze stanowiska na budowie – załącznik Nr 7,
	   d) kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby 	 	       Inżynierów Budownictwa dla kierownika budowy – załącznik Nr 8,
	  f)  polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 		       	       wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 		       prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200.000 PLN – załącznik 
	       Nr 9,
	  g) dokument potwierdzający prawo wykupu wierzytelności, tj. promesa banku lub 	       umowa pomiędzy bankiem a wykonawcą, lub zaświadczenie banku 	  	  	       potwierdzające wykup wierzytelności. Powyższy dokument nie może mieć 	  	       charakteru intencyjnego. Dokument ten musi jednoznacznie wykazać 		       zobowiązanie banku do wykupu wierzytelności objętej niniejszym zamówieniem 	       – załącznik Nr 10,

h) harmonogram spłaty wykonanej inwestycji – załącznik Nr 11,

i) kosztorys ofertowy – załącznik Nr 12,

j) potwierdzenie wniesienia wadium – załącznik Nr 13.

3. Wszystkie kserokopie dokumentów, o których mowa powyżej muszą być 	 	     potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do 		  	     występowania w imieniu wykonawcy.

# 9. informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
      oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
      uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się 
                z wykonawcami są:

2.1. W zakresie spraw technicznych – Mirosław Wójcik, tel. (056) 67-82-709,

2.2. W zakresie spraw finansowych – Grażyna Dąbrowska tel. (056) 67-82-199.

# 10. wymagania dotyczące wadium.

1. Wysokość wadium Zamawiający ustalił na kwotę 25.000 zł.

słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych.

2. Wadium należy wnosić na zasadach określonych w art. 45 ustawy Pzp.

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy 	  	     	     Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Grębocinie                                  
              Nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003.

4.  Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie, 	  	        zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Pzp zostanie odrzucona na podstawie 		     przepisów ustawy  Pzp.

# 11. Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 
	    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 	    ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co 	    najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia 	    się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 	    okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# 12. Opis sposobu przygotowania ofert.

## Wymagania podstawowe.

  - każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

  - ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

  - oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,

  - wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione  
 przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę 
 w zgodnej z niniejszą SIWZ formie,

  - jeżeli oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa 
 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej  
 konkurencji /Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zmianami/ muszą być oznaczone  	klauzulą "nie udostępniać – tajemnica przedsiębiorstwa",

  - zastrzeżenie informacji, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich 
odtajnienie,

  - wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## Forma oferty.

- oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 	stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku 	komputerowego lub maszynopisu.

- oferta powinna być trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

- wszystkie strony oferty winny być ponumerowanie. Strony oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
   wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 
   dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę podpisującą 
   ofertę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio 
   wpisany przez niego tekst muszą być parafowane i datowane.

- dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 
Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. 
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

  - Zawartość oferty.

    - Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz Oferty.

- Oświadczenia określone w pkt.8, ppkt. 1 SIWZ.

- Dokumenty określone w pkt. 8, ppkt. 2 SIWZ.

- pozostałe dokumenty wymagane w SIWZ,

# 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Lubicz,  Lubicz Dolny  ul. Toruńska 21,   
      pokój  Nr 9.  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2009 r. do godz. 1000.

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
      Kopertę należy opisać następująco:

Gmina Lubicz OFERTA na – wykonanie oświetlenia. Nie otwierać przed dniem: 28.09.2009 r. godzina 1015. Nazwa i adres Wykonawcy

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu ich składania 
     tj. 28.09.2009 r.  o godz. 1015 , pokój Nr 4

# 14. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 
	2. Ceną oferty jest kwota, na którą składają się:

a) cena wykonania robót budowlanych (cena netto + podatek VAT),

b) odsetki należne bankowi dokonującemu wykupu wierzytelności przez cały 		     okres finansowania do końca 2016 roku,

3.  Odsetki (tylko na potrzeby oceny ofert) należy obliczyć wg  WIBOR 1M z dnia  
	     01.09.2009 r. i stałej marży banku podanej w ofercie, od dnia 01.01.2010 r. od

całości kapitału z uwzględnieniem zasad spłaty kapitału określonych w ppkcie 5.5

Zamawiający uznał, iż przyjęcie jednakowej stawki 1M WIBOR i daty

rozpoczęcia liczenia odsetek  dla oceny   wszystkich ofert prowadzi do

zapewnienia optymalnej porównywalności w długim okresie.

4. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 88 ustawy Pzp. 	    Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej 
                w obliczeniu ceny. 
	    Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie do 7 dni 	     od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, 
                 o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiajacego poprawienia 	      omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.   
	4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 	    podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 	  	    dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu            	    oceny takiej oferty 	dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 
	    i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# 15. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze  
           oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się jedynym kryterium oceny 	    ofert jakim jest cena.                
	    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za 	    wykonanie oświetlenia drogowego dla wszystkich zadań określonych w pkt. 3

SIWZ wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac do końca roku 2016.

2. Cena poszczególnych ofert składać się będzie, zgodnie z opisem w pkt 14 ust. 2, 
                z sumy:

    - cena wykonania robót budowlanych (kwota netto + podatek VAT)

    - odsetki należne bankowi dokonującemu  wykupu wierzytelności przez okres finansowania do końca  2016 roku.

Cena oferty będzie liczona wg wzoru arytmetycznego z dokładnością do dwóch  	miejsc po przecinku:

C=(Cmin : Cbad ) x 100

gdzie:

C – liczba punktów w kryterium cena oferty

Cmin – cena najniższej oferty

Cbad – cena badanej oferty

# 16. informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
        oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp umowa Zostanie zawarta po spełnieniu przez 	wykonawców określonych w niniejszej SIWZ warunków, wg wzoru stanowiącego 	załącznik Nr 1 do SIWZ.

# 17. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1.  Wybrany wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do 	 	     wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

2.  Zamawiający ustala zabezpieczenie w wysokości 2 % ceny oferty.

3.  Zabezpieczenie może być wniesione zgodnie z zasadami określonymi

w art. 148 	ustawy Pzp.

4.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy 	  	     Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Grębocinie                                  
            Nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003.

5. Zwrot zabezpieczenia wykonawcy nastąpi na zasadach określonych

w art. 151 ustawy Pzp.

# 18. wzór umowy.

Zamawiający żąda podpisania umowy z wybranym wykonawcą wg wzoru 	określonego,w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ

# 19. Środki ochrony prawnej

Podmiotom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 	Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień publicznych

przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w art. 179-198.

Lubicz dnia 04.09. 2009  r.

Załącznik Nr 1

do SIWZ na wykonanie

oświetlenia drogowego

UMOWA Nr

Zawarta w dniu …………………….. pomiędzy :

Gminą Lubicz - reprezentowaną przez Marka Olszewskiego Wójta Gminy

zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd .......................... ...................................................................................................................................... pod nr ewidencyjnym .................................... zwanym w dalszej części umowy "WYKONAWCĄ"

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – ze zmianami/ wykonanie oświetlenia drogowego wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac do roku 2016, zgodnie z opracowanymi przez:

- Firmę Handlowo – Usługową – Zakład Elektryczny – Roman Pater z Kowalewa Pomorskiego.

- Firmę Energo-Lipex Doradztwo, Projektowanie, nadzór, Wykonawstwo i Pomiary Instalacji Energetycznych  ze Złotorii.

- PC Projekt.PL Anna Czyżniewska z Torunia.

dokumentacjami technicznymi wg poniższego zestawienia:

  - Brzeźno – droga krajowa – 2 szt.

  - Brzezinko – droga do kaplicy – 2 szt.

  - Grabowiec – ul. Świerkowa, Dębowa – 17 szt.

  - Grabowiec – ul. Radosna – 5 szt.

  - Grabowiec – ul. Obi Wana Kenobiego – 7 szt.

  - Grębocin – ul. Toruńska, Jesienna, Mostowa – 11 szt.

  - Grębocin – ul. Przydatki (od ul. Kowalewskiej) – 6 szt.

  - Grębocin – ul. Przydatki – 3 szt.

  - Grębocin – ul. Księżycowa, Morelowa – 7 szt.

  - Grębocin – ul. Okrężna – 6 szt.

  - Grębocin – ul. Jasińskiego – 2 szt.

  - Grębocin – ul. Lubicka – 2 szt.

  - Gronówko – droga powiatowa – 12 szt.

  - Krobia – ul. Długa, Jaśminowa, Poprzeczna, Miła – 13 szt.

  - Lubicz Dolny – ul. Źródlana, Rekreacyjna, Spokojna – 16 szt.

  - Lubicz Dolny – ul. Magnoliowa – 4 szt.

  - Lubicz Dolny – ul. Ogrodowa, Motocyklowa – 4 szt.

  - Lubicz Górny – ul. Przy Lesie – 4 szt.

  - Młyniec Pierwszy – ul. Jesionowa – 2 szt.

  - Młyniec Pierwszy – ul. Bierzgalska 7 szt.

  - Mierzynek – droga powiatowa – 2 szt.

  - Rogówko – ul. Osiedlowa – 6 szt.

  - Rogowo – droga gminna – 11 szt.

  - Złotoria – ul. Leśna (od Lipowej w kierunku Grabowca) – 3 szt.

  - Złotoria – ul. Leśna (od Toruńskiej do Lipowej) – 14 szt.

  - Złotoria – ul. Kazimierza Wielkiego (od Piastów) – 4 szt.

  - Złotoria – ul. Pomorska, Sokola – 38 szt.

  - Złotoria – ul. Nieszawska – 2 szt.

  - Złotoria – ul. Wiśniowa – 8 szt.

  - Złotoria – ul. Kalinowa – 1 szt.

  - Złotoria – ul. Konwaliowa – 10 szt.

  - Złotoria – ul. Storczykowa – 15 szt.

- Zakres przedmiotu umowy określony został w dokumentacji projektowej wymienionej w § 1 ust 1 niniejszej umowy, ofercie Wykonawcy oraz w niniejszej umowie.

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz sprzedaż wierzytelności, jaką będzie miał Wykonawca w stosunku do Zamawiającego z tytułu ich wykonania, 
w terminie i na warunkach określonych w § 3 niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą i projektami budowlanymi oraz SIWZ.

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych przy czym materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz  Prawa Budowlanego.

- Po zakończeniu robót uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu.

- Zapewnienia obsługi geodezyjnej  robót przed i po ich wykonaniu.

- Dostarczenia po zakończeniu robót kompletu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy na dostawę energii elektrycznej oraz załączenia wykonanej instalacji.

- Przekazania Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu umowy w dniu końcowego odbioru,

- Zawarcia umowy cesji wierzytelności z bankiem na zasadach określonych w § 3 niniejszej umowy

§ 3

Wymagania dotyczące zapewnienia finansowania wykonanych prac do końca  2016 roku:

- W zakresie obejmującym zapewnienie finansowania do końca roku 2016 Wykonawca zapewni możliwość zapłaty przez Zamawiającego kwoty wynikającej z zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur przejściowych i faktury końcowej obejmujących wartość przedmiotu zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT na podstawie cesji wierzytelności na rzecz banku na zasadach określonych w ust. 2-14.

- Wykonawca zobowiązuje się, że najpóźniej do czasu rozpoczęcia robót, zawrze z bankiem działającym na podstawie i w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (ze zm.) umowę sprzedaży i wykupu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy stanowiącej równowartość wykonanych robót, dostawy i montażu wyposażenia (Wynagrodzenie Ryczałtowe) wraz z należnym podatkiem VAT, a bank wierzytelność tę nabędzie.

- Umowa sprzedaży i wykupu wierzytelności, o jakiej mowa w ust. 2 zawierać będzie zobowiązanie banku do wykupu wierzytelności określające maksymalną wysokość, zasady i warunki spłaty tych wierzytelności oraz zapewni Wykonawcy uzyskanie z banku zapłaty kwoty odpowiadającej kwotom z wystawianych faktur przejściowych oraz faktury końcowej w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty wystawienia i zaakceptowania faktur przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wszelkich warunków określonych przez bank w zawartej umowie wykupu wierzytelności tak, by terminy zapłaty określone w ust. 3 mogły być dotrzymane.

- Spłata wykupionej przez bank wierzytelności realizowana będzie przez Zamawiającego w wartości wynikającej z wystawionych i przedstawionych w banku do wykupu faktur w 60 równych miesięcznych  ratach kapitałowych począwszy od dnia 31 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

- Od kwoty aktualnego salda wierzytelności (ustalonego w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego faktury i pomniejszone o dokonane spłaty kapitałowe) bank pobierze odsetki naliczane w stosunku rocznym (dla roku równego 365/366 dni i rzeczywistej liczby dni w każdym miesiącu) wg zmiennej stopy procentowej ustalonej na bazie WIBOR 1M i stałej marży banku, w wysokości podanej w ofercie przetargowej wykonawcy w punktach procentowych w stosunku rocznym.

- Zmiana stawki WIBOR 1M dokonywana będzie na zasadach i w terminach obowiązujących w banku, który nabędzie wierzytelność.

- Spłata odsetek, o jakich mowa w ust. 5 i 6 dokonywana będzie przez Zamawiającego w okresach miesięcznych  w terminach zgodnych z terminem spłaty rat kapitałowych, a w okresie karencji na ostatni dzień miesiąca.

- Bank najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem spłaty raty kapitałowo – odsetkowej będzie przekazywał Zamawiającemu (dłużnikowi) informację o wysokości spłaty wierzytelności (rata kapitałowa i odsetki).

- W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego (dłużnika) terminu zapłaty, o jakim mowa w ust. 5 i 8, bank ma prawo do naliczania odsetek od salda zadłużenia przeterminowanego w wysokości i na zasadach obowiązujących w banku.

- Zamawiający zobowiązuje się, że uzna dług związany ze sprzedażą wierzytelności do wysokości zafakturowanych robót (na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur przejściowych i końcowej wraz z protokołami odbioru robót) i do dokonania na rzecz banku zapłaty wynikającego z nich zobowiązania w równych 60 miesięcznych ratach kapitałowych powiększonych o odsetki należne bankowi, zgodnie z treścią ust. 1-9.

- Na żądanie banku dokonującego wykupu wierzytelności Zamawiający każdorazowo:

a) przedstawi kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania Zamawiającego i akceptacji faktur,

b) potwierdzi wystawione przez bank zawiadomienie o przelewie wierzytelności z przedmiotowej umowy podpisanej przez Zamawiającego z Wykonawcą,

c) złoży oświadczenie o zaakceptowaniu harmonogramu spłaty wierzytelności określonego w umowie sprzedaży wierzytelności podpisanej przez Wykonawcę z bankiem oraz o przyjęciu do wiadomości i stosowania postanowień zawartych w tej umowie

d)  udostępni dane pozwalające na ocenę jego sytuacji finansowej.

- Spłata przez Zamawiającego wierzytelności w kwotach i terminach wynikających z postanowień umowy sprzedaży wierzytelności podpisanej przez Wykonawcę z bankiem zaspokoi w całości roszczenia Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

- Niedokonanie przez Wykonawcę sprzedaży wierzytelności i niedostarczenie Zamawiającemu kopii umowy z bankiem w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiający będzie traktował jak odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Tym samym Zamawiający będzie uprawniony do żądania odszkodowania i kary umownej na zasadach określonych w § 11 ust. 1 lit. c) umowy.

§ 4

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień .............................

2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień 31 grudnia 2009 r.

3. Termin zakończenia spłaty wierzytelności z  tytułu wykonanej inwestycji ustala się do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 5

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego ofertą:
     1.1.   Brzeźno – droga krajowa – kwota w wysokości złotych..............................................................................

1.2.   Brzezinko – droga do kaplicy – kwota w wysokości złotych.......................................................................

1.3.   Grabowiec – ul. Świerkowa, Dębowa – kwota w wysokości złotych..........................................................

1.4.   Grabowiec – ul. Radosna – kwota w wysokości złotych..............................................................................

1.5.   Grabowiec – ul. Obi Wana Kenobiego – kwota w wysokości złotych.........................................................

1.6.   Grębocin – ul. Toruńska, Jesienna, Mostowa – kwota w wysokości złotych...............................................

1.7.   Grębocin – ul. Przydatki (od ul. Kowalewskiej) – kwota w wysokości złotych...........................................

1.8.   Grębocin – ul. Przydatki – kwota w wysokości złotych...............................................................................

1.9.   Grębocin – ul. Księżycowa, Morelowa – kwota w wysokości złotych.........................................................

1.10. Grębocin – ul. Okrężna – kwota w wysokości złotych.................................................................................

1.11. Grębocin – ul. Jasińskiego – kwota w wysokości złotych............................................................................

1.12. Grębocin – ul. Lubicka – kwota w wysokości złotych..................................................................................

1.13. Gronówko – droga powiatowa – kwota w wysokości złotych......................................................................

1.14. Krobia – ul. Długa, Jaśminowa, Poprzeczna, Miła – kwota w wysokości złotych.......................................

1.15. Lubicz Dolny – ul. Źródlana, Rekreacyjna, Spokojna – kwota w wysokości złotych..................................

1.16. Lubicz Dolny – ul. Magnoliowa – kwota w wysokości złotych...................................................................

1.17. Lubicz Dolny – ul. Ogrodowa, Motocyklowa – kwota w wysokości złotych..............................................

1.18. Lubicz Górny – ul. Przy Lesie – kwota w wysokości złotych......................................................................

1.19. Młyniec Pierwszy – ul. Jesionowa – kwota w wysokości złotych................................................................

1.20. Młyniec Pierwszy – ul. Bierzgalska kwota w wysokości złotych.................................................................

1.21. Mierzynek – droga powiatowa – kwota w wysokości złotych......................................................................

1.22. Rogówko – ul. Osiedlowa – kwota w wysokości złotych.............................................................................

1.23. Rogowo – droga gminna – kwota w wysokości złotych...............................................................................

1.24. Złotoria – ul. Leśna (od Lipowej w kierunku Grabowca) – kwota w wysokości złotych.............................

1.25. Złotoria – ul. Leśna (od Toruńskiej do Lipowej) – kwota w wysokości złotych..........................................

1.26. Złotoria – ul. Kazimierza Wielkiego (od Piastów) – kwota w wysokości złotych.......................................

1.27. Złotoria – ul. Pomorska, Sokola – kwota w wysokości złotych....................................................................

1.28. Złotoria – ul. Nieszawska – kwota w wysokości złotych..............................................................................

1.29. Złotoria – ul. Wiśniowa – kwota w wysokości złotych................................................................................

1.30. Złotoria – ul. Kalinowa – kwota w wysokości złotych.................................................................................

1.31. Złotoria – ul. Konwaliowa – kwota w wysokości złotych............................................................................

1.32. Złotoria – ul. Storczykowa – kwota w wysokości złotych............................................................................

2.  Kwota łączna ............................ zł. (słownie złotych: ............................................)  w tym podatek VAT.

3.  Wynagrodzenie wykonawcy określone w ust. 1 nie zawiera kosztów wykupu wierzytelności.

4. Koszty wykupu wierzytelności wg złożonej oferty  w oparciu o WIBOR  1 M z dnia 01.09.2009 r.    
     powiększone o marżę ....... %  wynoszą ...................... zł.  i będą ulegały zmianie zgodnie z postanowieniami    
     § 3.

5. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy obejmujące roboty budowlane, dostawę 
     i montaż wyposażenia podane przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczne i nie może podlegać jakimkolwiek       
     podwyżkom. 
6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego  
     bezusterkowy dla całości przedmiotu umowy zatwierdzony i podpisany przez Inspektora Nadzoru 
     powołanego przez Zamawiającego oraz przez komisję powołaną przez Zamawiającego

7. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do spełnienia wszelkich warunków określonych przez bank w zawartej   
     z bankiem przez Wykonawcę umowie wykupu wierzytelności warunkujących uruchomienie przez bank   
     środków finansowych z przeznaczeniem na zapłatę faktur przejściowych i faktury końcowej wystawionych 
     przez Wykonawcę w związku z realizacją zadań określonych w § 1, zgodnie z wartościami określonymi § 5, 
      ust 1, w pkt. od 1.1 do 1.32.

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 
    do 30 dni od daty otrzymania faktury  przez  Zamawiającego.

9. Wykonawca wystawi faktury VAT w ciągu 7 dni od daty:

a) zatwierdzenia i podpisania przez Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego protokołów 	     wykonania i odbioru częściowego robót dla zadań określonych w § 1,

b) zatwierdzenia i podpisania przez Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego i przez 	     komisję powołaną przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót bezusterkowego dla 	     całości przedmiotu umowy, dla zadań określonych w § 1.

§ 6

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie Pana ....................................................................................

§ 7

Ze strony Wykonawcy kierownikiem na budowie będzie Pan ................................................................................

posiadający uprawnienia budowlane Nr ................................... w zakresie ............................................................

§ 8

- Zamawiający przekaże plac budowy w terminie do dnia .................................................................

- Urządzenie placu budowy obciąża Wykonawcę.

§ 9

Strony ustalają następujące zasady odbioru:
1.1. Odbiory robót zanikających (ulegających zakryciu) – odbiory dokonywane przez inspektora nadzoru po    
       jego powiadomieniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
1.2. Odbiory częściowe każdego wykonanego oświetlenia - odbiory dokonywane przez inspektora nadzoru 
       po jego powiadomieniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
1.3. Odbiór końcowy całego przedmiotu umowy, po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę – dokonany 
       przez komisję powołaną przez Zamawiającego.

§ 10

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady  Zamawiający ma prawo odstąpić od odbioru, wzywając jednocześnie Wykonawcę do usunięcia tych wad w określonym terminie.

- Z czynności odbiorowych sporządzony będzie stosowny protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru końcowego robót.

- Termin usuwania stwierdzonych w toku czynności odbiorczych wad, bądź wad stwierdzonych 
w okresie rękojmi ustalają każdorazowo strony, przy czym termin przystąpienia do ich usuwania przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 2 dni od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiającego.

§ 11

Na dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- Atesty wbudowanych materiałów.

- Oświadczenie o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym.

- Projekt budowlany powykonawczy.

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

- Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej dla wykonanych zadań.

- Oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego i usunięciu ewentualnych szkód powstałych w związku z tą budową.

§ 12

Strony ustalają kary umowne :

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5    
        ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki,

b) w wysokości 0,2 % wartości umownej za każdy dzień zwłoki w usuwaniu stwierdzonych wad w trakcie 
        czynności odbiorowych, bądź w okresie rękojmi

c) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający 
        w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 umowy.

2. Żądanie kary umownej w przypadkach wykazanych w ust. 1 nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do 
     dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 13

Strony ustalają okres rękojmi na wykonane roboty na 3 lata od daty odbioru końcowego robót.

§ 14

1. Strony ustalają, że wniesione przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy 
     w formie gotówki w kwocie ...................... zł. (słownie złotych :...........................................) będzie

przechowywane   przez  Zamawiającego na rachunku bankowym wskazanym w SIWZ.

2. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego zabezpieczenia w nastepujący sposób:

a) w wysokości 70 % wniesionej kwoty w terminie do 30 dni od daty bezusterkowego odbioru 	  	    końcowego zakończonych robót,

b) w wysokości 30 % wniesionej kwoty w terminie do 15 dni od daty zakończenia okresu rękojmi za 	     wady lub gwarancji .

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd grodzki właściwy dla Zamawiającego.

§ 16

1.  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne jedynie

w granicach unormowanych w art. 144 ustawy Pzp.

2. Wszelkie zmiany umowy skutkujące zmianą pierwotnego harmonogramu spłaty wykupionej przez bank   
     wierzytelności wymagają akceptacji banku.

§ 17

W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu zmian, o jakich mowa w § 15 skutkujących zmianą pierwotnego harmonogramu spłaty wykupionej przez bank wierzytelności:

a)  Wykonawca jest każdorazowo zobowiązany do: niezwłocznego poinformowania o tym fakcie banku, przedłożenia w banku wszelkich wymaganych przez bank dokumentów niezbędnych bankowi do podęcia decyzji kredytowej w sprawie zmiany pierwotnego harmonogramu spłaty wykupionej przez bank wierzytelności oraz do podpisania z bankiem aneksu do umowy wykupu wierzytelności o której mowa § 3 ust 2 i 3 obejmującego nowy harmonogram spłaty wykupionej przez bank wierzytelności,  sporządzony przez bank na zasadach określonych w § 3 niniejszej umowy

b) Zamawiający jest  każdorazowo zobowiązany do: akceptacji i podpisania z Wykonawcą nowego harmonogramu spłaty, sporządzonego przez bank na zasadach określonych w § 3 niniejszej umowy stanowiącego treść lub załącznik do aneksu do umowy wykupu wierzytelności o której mowa § 3 ust 
2 i 3 oraz do współpracy z bankiem na zasadach określonych w § 3 ust 12 niniejszej umowy.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

Załącznik Nr 2

do SIWZ na wykonanie

oświetlenia drogowego

PROJEKTY   BUDOWLANE

Załącznik Nr 3

do SIWZ na wykonanie

oświetlenia drogowego

KOSZTORYSY  OFERTOWE

Załącznik Nr 4

do SIWZ na wykonanie

oświetlenia drogowego

FORMULARZ  OFERTY

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Lubicz

## WYKONAWCA:

.................................................................................................................................

(nazwa, firma i adres )

.................................................................................................................................

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wykonanie oświetlenia drogowego, zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi         
oraz warunkami określonymi w SIWZ wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac do końca roku 2016,

CENA OFERTY ……………………………… zł.

(słownie złotych: ……………………………………………………………)

1. Zestawienie poszczególnych zadań:

| Lp. | Zadanie | Kwota netto | VAT | Wielkość odsetek | Kwota łączna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Brzeźno – droga krajowa |  |  |  |  |
| 2 | Brzezinko – droga do kaplicy |  |  |  |  |
| 3 | Grabowiec – ul. Świerkowa, Dębowa |  |  |  |  |
| 4 | Grabowiec – ul. Radosna |  |  |  |  |
| 5 | Grabowiec – ul. Obi Wana Kenobiego |  |  |  |  |
| 6 | Grębocin – ul. Toruńska, Jesienna, Mostowa |  |  |  |  |
| 7 | Grębocin – ul. Przydatki (od ul. Kowalewskiej) |  |  |  |  |
| 8 | Grębocin – ul. Przydatki |  |  |  |  |
| 9 | Grębocin – ul. Księżycowa, Morelowa |  |  |  |  |
| 10 | Grębocin – ul. Okrężna |  |  |  |  |
| 11 | Grębocin – ul. Jasińskiego |  |  |  |  |
| 12 | Grębocin – ul. Lubicka |  |  |  |  |
| 13 | Gronówko – droga powiatowa |  |  |  |  |
| 14 | Krobia – ul. Długa, Jaśminowa, Poprzeczna, Miła |  |  |  |  |
| 15 | Lubicz Dolny – ul. Źródlana, Rekreacyjna, Spokojna |  |  |  |  |
| 16 | Lubicz Dolny – ul. Magnoliowa |  |  |  |  |
| 17 | Lubicz Dolny – ul. Ogrodowa, Motocyklowa |  |  |  |  |
| 18 | Lubicz Górny – ul. Przy Lesie |  |  |  |  |
| 19 | Młyniec Pierwszy – ul. Jesionowa |  |  |  |  |
| 20 | Młyniec Pierwszy – ul. Bierzgalska |  |  |  |  |
| 21 | Mierzynek – droga powiatowa |  |  |  |  |
| 22 | Rogówko – ul. Osiedlowa |  |  |  |  |
| 23 | Rogowo – droga gminna |  |  |  |  |
| 24 | Złotoria – ul. Leśna (od Lipowej w kierunku Grabowca) |  |  |  |  |
| 25 | Złotoria – ul. Leśna (od Toruńskiej do Lipowej) |  |  |  |  |
| 26 | Złotoria – ul. Kazimierza Wielkiego (od Piastów) |  |  |  |  |
| 27 | Złotoria – ul. Pomorska, Sokola |  |  |  |  |
| 28 | Złotoria – ul. Nieszawska |  |  |  |  |
| 29 | Złotoria – ul. Wiśniowa |  |  |  |  |
| 30 | Złotoria – ul. Kalinowa |  |  |  |  |
| 31 | Złotoria – ul. Konwaliowa |  |  |  |  |
| 32 | Złotoria – ul. Storczykowa |  |  |  |  |
| 33 | RAZEM |  |  |  |  |

2.   Odsetki w kol. 5, wierszu 33 należy wyliczyć od łącznej wartości robót wykazanych

w poz.  1- 32.

3.   Wielkość stałej marży banku doliczanej do stawki referencyjnej WIBOR 1 M : ......... % .

4.   Na roboty budowlane udzielamy rękojmi na okres 3 lat od daty odbioru końcowego.

5.   Oferujemy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opracowanymi dokumentacjami 
       technicznymi oraz zgodnie ze SIWZ i złożoną ofertą.

6.    Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, 
        że dysponujemy niezbędnymi informacjami koniecznymi do sporządzenia oferty.

7.    Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
        w SIWZ.

8.   Informujemy, że informacje zawarte na stronach ............... naszej oferty stanowią    
       tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnianie.

9.    Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy.

Załączniki do niniejszej oferty:

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

.......................................................

data i podpis osoby upoważnionej

Załącznik Nr 1

do oferty na wykonanie

oświetlenia drogowego wraz z zapewnieniem

finansowania wykonanych prac do roku 2016

……………………………….

pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że prowadzę (firma prowadzi)* działalność gospodarczą zarejestrowaną

w ..................................................................................................................................................

(podać organ rejestracyjny)

w dniu .................................................. pod numerem ................................................................

w zakresie ....................................................................................................................................

* - niepotrzebne skreślić.

………………………………..

data i podpis

Załącznik Nr 2

do oferty na wykonanie

oświetlenia drogowego wraz z zapewnieniem

finansowania wykonanych prac do końca roku 2016

……………………………….

pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne

oraz nie zalegam z opłacaniem należnych podatków.

2. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działalności

w zakresie realizacji oświetlenia drogowego.

3. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewni mi

wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny.

4. Oświadczam, że – po zapoznaniu się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień

publicznych – nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, z którejkolwiek z przyczyn wymienionych w tym przepisie, mogącej mieć   
    ewentualne zastosowanie do mnie (mojej firmy) ze względu na prawną formę prowadzonej

działalności gospodarczej

……………………………

data i podpis

Załącznik Nr 3

do oferty na wykonanie

oświetlenia drogowego wraz z zapewnieniem

finansowania wykonanych prac do końca roku 2016

Harmonogram spłaty wykonanej inwestycji

Gmina Lubicz

wykonanie oświetlenia drogowego wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac do końca roku 2016

( rubryki do wypełnienia przez Wykonawcę )

| Rata nr | Płatna do | Kwota pozostała do zapłaty w PLN | Kwota spłaty (kapitał) w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31-01-2012 |  |  |
| 2 | 28-02-2012 |  |  |
| 3 | 31-03-2012 |  |  |
| 4 | 30-04-2012 |  |  |
| 5 | 31-05-2012 |  |  |
| 6 | 30-06-2012 |  |  |
| 7 | 31-07-2012 |  |  |
| 8 | 31-08-2012 |  |  |
| 9 | 30-09-2012 |  |  |
| 10 | 31-10-2012 |  |  |
| 11 | 30-11-2012 |  |  |
| 12 | 31-12-2012 |  |  |
| 13 | 31-01-2013 |  |  |
| 14 | 28-02-2013 |  |  |
| 15 | 31-03-2013 |  |  |
| 16 | 30-04-2013 |  |  |
| 17 | 31-05-2013 |  |  |
| 18 | 30-06-2013 |  |  |
| 19 | 31-07-2013 |  |  |
| 20 | 31-08-2013 |  |  |
| 21 | 30-09-2013 |  |  |
| 22 | 31-10-2013 |  |  |
| 23 | 30-11-2013 |  |  |
| 24 | 31-12-2013 |  |  |
| 25 | 31-01-2014 |  |  |
| 26 | 28-02-2014 |  |  |
| 27 | 31-03-2014 |  |  |
| 28 | 30-04-2014 |  |  |
| 29 | 31-05-2014 |  |  |
| 30 | 30-06-2014 |  |  |
| 31 | 31-07-2014 |  |  |
| 32 | 31-08-2014 |  |  |
| 33 | 30-09-2014 |  |  |
| 34 | 31-10-2014 |  |  |
| 35 | 30-11-2014 |  |  |
| 36 | 31-12-2014 |  |  |
| 37 | 31-01-2015 |  |  |
| 38 | 28-02-2015 |  |  |
| 39 | 31-03-2015 |  |  |
| 40 | 30-04-2015 |  |  |
| 41 | 31-05-2015 |  |  |
| 42 | 30-06-2015 |  |  |
| 43 | 31-07-2015 |  |  |
| 44 | 31-08-2015 |  |  |
| 45 | 30-09-2015 |  |  |
| 46 | 31-10-2015 |  |  |
| 47 | 30-11-2015 |  |  |
| 48 | 31-12-2015 |  |  |
| 49 | 31-01-2016 |  |  |
| 50 | 28-02-2016 |  |  |
| 51 | 31-03-2016 |  |  |
| 52 | 30-04-2016 |  |  |
| 53 | 31-05-2016 |  |  |
| 54 | 30-06-2016 |  |  |
| 55 | 31-07-2016 |  |  |
| 56 | 31-08-2016 |  |  |
| 57 | 30-09-2016 |  |  |
| 58 | 31-10-2016 |  |  |
| 59 | 30-11-2016 |  |  |
| 60 | 31-12-2016 |  |  |

Załącznik Nr 4

do oferty na wykonanie

oświetlenia drogowego wraz z zapewnieniem

finansowania wykonanych prac do końca roku 2016

……………………………….

pieczątka firmowa

WYKAZ

osób pełniących funkcje kierownicze na budowie

| Imię i Nazwisko | Funkcja na budowie | Nr uprawnień budowlanych |
| --- | --- | --- |

.........................................................

data i podpis

Załącznik Nr 5

do oferty na wykonanie

oświetlenia drogowego wraz z zapewnieniem

finansowania wykonanych prac do końca  roku 2016

……………………………….

pieczątka firmowa

WYKAZ

osób przewidzianych do realizacji  przedmiotu umowy

| Imię i Nazwisko | Funkcja na budowie |
| --- | --- |

.........................................................

data i podpis

Załącznik Nr 6

do oferty na wykonanie

oświetlenia drogowego wraz z zapewnieniem

finansowania wykonanych prac do końca roku 2016

……………………………….

pieczątka firmowa

WYKAZ

podstawowego sprzętu przewidzianego do realizacji  przedmiotu umowy

| Lp. | Rodzaj sprzętu |
| --- | --- |

.........................................................

data i podpis